АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

За соблюдением ООО «Спецгазавтоматика» (Концессионером) условий Концессионного соглашения от 16.08.2021 № 01-08/2021 в отношении объекта теплоснабжения «Детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра, Калининградская область»

 31.06.2023

* + 1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объекта «Котельная для обеспечения теплоснабжения «Детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра, Калининградская область» от 16.08.2021 г. №01-08/2021 Концедентом осуществлен контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения:

| № п/п | № и дата заключения договора | Подрядная организация | Дата составления акта выполненных работ | Наименование и вид работ по акту | Сумма акта, руб. | В том числе оборудование, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТС 15/11 от 15.11.2022 г. доп. согл. №1 от 01.02.2023 | ООО «ЛПМ-Теплострой» | 30.05.2023 | КС2 №2 от 18.03.2023г.: «Вертикальная планировка. Благоустройство и озеленение» | 1 340 304,00 |  |
| 2 | Доп. согл. №1 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г. | ООО «Корион» | 19.06.2023 | КС2 №3 от 19.06.2023 г.: «Конструктивные решения. Фундаменты» | 74 568,84 |  |
| КС2 №4 от 19.06.2023 г.: «Монтажные работы. Склад СУГ» | 11 308 087,95 |  |
| КС2 №5 от 19.06.2023 г.: «Конструктивные решения. Молниеприемники» | 34 208,16 |  |
| КС2 №6 от 19.06.2023 г.: «Архитектурные решения. Проемы» | 1 449 286,34 |  |
| КС2 №7 от 19.06.2023 г.: «Архитектурные решения. Внутренняя отделка» | 794 275,61 |  |
| 3 | Доп. согл. №2 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г. | ООО «Корион» | 19.06.2023 | КС2 №2 от 19.06.2023 г.: «Конструктивные решения. Контрольно-пропускной пункт» | 628 719,13 |  |
| КС2 №3 от 19.06.2023 г.: «Архитектурные решения. Проемы. Контрольно-пропускной пункт» | 264 821,93 |  |
| 30.06.2023 | КС2 №4 от 30.06.2023 г.: «Архитектурные решения. Проемы. Контрольно-пропускной пункт» | 35 065,53 |  |
| 4 | Доп. согл. №3 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г. | ООО «Корион» | 19.06.2023 | КС2 №2 от 19.06.2023 г.: «Технологическое оборудование. Котельная» | 4 133 169,95 | 876 792,00 |
| 30.06.2023  | КС2 №3 от 30.06.2023 г.: «Технологическое оборудование. Котельная» | 4 827 817,84 | 155 933,00 |
| 5 | Доп. согл. №5 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г. | ООО «Корион» | 19.06.2023 | КС2 №1 от 19.06.2023 г.: «Наружные сети водоснабжения» | 199 884,39 |  |
| 30.06.2023 | КС2 №2 от 30.06.2023 г.: «Покрытие проездов, тротуаров и площадок. Благоустройство и озеленение» | 1 647 355,36 |  |
| КС2 №3 от 30.06.2023 г.: «Противотаранные устройства. Благоустройство и озеленение» | 2 848 079,57 | 2 631 510,00 |
| 6 | Доп. согл. №6 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г. | ООО «Корион» | 19.06.2023 | КС2 №1 от 19.06.2023 г.: «Наружные сети электроснабжения» | 779 297,84 |  |
| КС2 №2 от 19.06.2023 г.: «Электрохимическая защита» | 653 068,57 | 289 819,00 |
| 30.06.2023 | КС2 №3 от 30.06.2023 г.: «Внутренняя система электроснабжения» | 1 902 344,74 |  |
| КС2 №4 от 30.06.2023 г.: «Автоматизация инженерного оборудования и систем» | 1 263 271,79 | 1 250 480,00 |
| 7 | Доп. согл. №7 к дог. СГА-09/01 от 09.01.2023 г. | ООО «Корион» | 19.06.2023 | КС2 №1 от 19.06.2023 г.: «Внутренние системы водоотведения» | 207 591,64 |  |
| КС2 №2 от 19.06.2023 г.: «Наружные сети водоотведения» | 1 467 671,44 |  |
| КС2 №3 от 19.06.2023 г.: «Наружные сети теплоснабжения» | 315 371,40 |  |
| 30.06.2023 | КС2 №4 от 30.06.2023 г.: «Ограждения территории, благоустройство и озеленение» | 2 443 094,13 |  |
| 8 | 40/08-2021 от 25.08.2021 | УФЦ Светлогорского городского округа МУ | 30.06.2023 г. | Договор №40/08-2021 от 25.08.2021 г. «Аренда земли» | 24 030,91 |  |
| 9 |  ЦРИ/04/СА/5098/22/001709 от 26.12.2022 г. | Калининградская дирекция инфраструктуры ООО «РЖД» | 30.04.2023 | Счет-фактура №1895098/04000103 от 30.04.2023 г. «Субаренда земельных участков за апрель 2022 г.» | 37 007,20 |  |
| 31.05.2023 | Счет-фактура №1895098/05000090 от 31.05.2023 г. «Субаренда земельных участков за май 2023 г.» | 37 007,20 |  |
| 30.06.2023 | Счет №1895098/06000116 от 30.06.2023 г. «Субаренда земельных участков за июнь 2023 г.» | 37 007,20 |  |
| **Итого:** | **38 752 408,66** | **5 204 534,00** |

* + 1. Работы, указанные в настоящем отчете выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.
		2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.

|  |  |
| --- | --- |
| От имени Концедента | От имени Концессионера |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(В.В. Бондаренко) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.Д. Огиенко) |
|  |  |