- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- Калининградская область

- Администрация муниципального образования

- «Светлогорский городской округ»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» декабря 2022  года №1246

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»          от 11 апреля 2019 года № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

п о с т а н о в л я е т:

1.,,Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 11 апреля 2019 года № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования» (далее – Постановление):

1.1. В приложении к Постановлению подраздел «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы» раздел «Паспорт Программы» изложить в новой редакции:

«2019 –  2 895,967 тыс. рублей;

2020 –  2 991,326 тыс. рублей;

2021 –  1 714,7 тыс. рублей;

2022 –  2 290,10 тыс. рублей;

2023 –  1 346,78 тыс. рублей;

2024 –  24 351,75 тыс. рублей;

2025 –  1 039,98 тыс. рублей.».

1.2 Приложения № 1, 2 к муниципальной программе «Газификация муниципального образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3.,.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.svetlogorsk39.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»				            В.В. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

____________________ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

администрации МО «Светлогорский городской округ»

____________________ И.С. Рахманова

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам

Светлогорского городского округа»

___________________ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела администрации

МО «Светлогорский городской округ»

___________________ С.В. Шклярук

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ

Светлогорского городского округа»

____________________А.Д. Котова

Приложение к постановлению

от «____» __________ 202____ г. № ____

Муниципальная программа

«Газификация муниципального образования»

# I. Паспорт программы

| Наименование программы | Газификация муниципального образования (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| соисполнители Программы | отсутствуют |
| Перечень подпрограмм муниципальной Программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня газификации муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| Задачи муниципальной Программы | Обеспечение природным газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы | Уровень газификации природным газом муниципального образования «Светлогорский городской округ», % |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 -2025 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы | 2019 – 2 895,967 тыс. рублей; 2020 – 2 991,326 тыс. рублей; 2021 – 1 714,7 тыс. рублей; 2022 – 2 290,10 тыс. рублей; 2023 – 1 346,78 тыс. рублей; 2024 – 24 351,75 тыс. рублей; 2025 – 1039,98 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Повышение уровня газификации природным газом в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» к 2025 году до 82,3% |

| Приложение №1 к постановлению от "___" ____________ 20_______ г. № _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Газификация муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия |  | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Цель муниципальной программы «Газификация муниципального образования» (далее - муниципальная программа): |  | Уровень газификации природным газом муниципального образования «Светлогорский городской округ» |  | % |  | 79,9 | 79,9 |  | 82,3 |  | 82,3 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
|  |  | повышение уровня газификации муниципального образования «Светлогорский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Задача: |  | Количество газораспределительных сетей, построенных в Светлогорском городском округе |  | км |  | 0 | 0 |  | 1,4 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Обеспечение природным газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций муниципального образования «Светлогорский городской округ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Город Светлогорск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводов |  | Комплект документации |  | ед. |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 1.2.1. |  | Разработка проектно-сметной документации: «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» |  | Комплект документации |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 150 по ул. Мичурина – ул. Майская» |  | Комплект документации |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Проведение технической инвентаризации на объекты газоснабжения |  | Комплект документации |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» |  | Комплект документации |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» |  | Комплект документации |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство распределительного газопровода низкого давления к (теплогенераторной) зданию церкви по ул. Маяковского, 14» |  | Комплект документации |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | Разработка проектно- сметной документации:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4,км» |  | Комплект документации |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. |  | Корректировка схемы газоснабжения п. Приморье Светлогорского городского округа |  | Комплект документации |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. |  | Разработка схемы газоснабжения Светлогорского городского округа |  | Комплект документации |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. |  | Проектирование:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления, от выхода ШРП № 27 по ул. Хуторская в г.Светлогосрк до отводов к жилым домам пер.Железнодорожному № 4,6 в г.Светлогорск» |  | Комплект документации |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Строительство газопроводов в соответствии с проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Строительство «Распределительный газопровод и газопровод ввод к многоквартирному жилому дому № 16 по ул. Октябрьская в г. Светлогорске» |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  | Строительство «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому № 43 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске» |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 1.3.3. |  | «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования, участка распределительного газопровода низкого давления и газопроводов- вводов к жилым домам № 8,17 по ул. Железнодорожной в г. Светлогорске Калининградской области» |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. |  | «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. |  | «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. |  | «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. |  | Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4 км |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Поселок Приморье: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Строительство:«Строительство сетей низкого давления по микрорайону ИЖД пос. Приморье (разработка ПСД и строительство сетей» |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.2. |  | Разработка проектно-сметной документации:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» |  | Комплект документации |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Строительство:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Поселок Донское: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Строительство:«Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами к жилым домам поселка Филино 0,800 км» |  | Протяженность газопровода |  | км |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 4. |  | Техническая эксплуатация объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | п. Майский Светлогорского городского округа(ул. Весенняя, 2,4; п. Майский, д. 4; п. Майский -газопровод высокого и низкого давления, ШРП-1шт.) |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 2,674 | 2,674 |  | 2,674 |  | 2,674 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 4.2. |  | г. Светлогорск, ул. Пригородная 22(Газопровод низкого давления) |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 0,05736 | 0,0574 |  | 0,05736 |  | 0,05736 |  |  |  |
| 4.3. |  | г. Светлогорск, ул. Октябрьская 16 (Газопровод низкого давления) |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 0,039 | 0,039 |  | 0,039 |  | 0,039 |  |  |  |
| 4.4. |  | п. Лесное Светлогорского городского округа (Газопровод высокого и низкого давлений, ШРП-3шт.) |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 2,895 | 2,895 |  | 2,895 |  | 2,895 |  |  |  |
| 4.5. |  | п. Приморье Балтийский пр-т 5,5а,7,9,9/5 (Газопровод низкого давления) |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 0,279 | 0,279 |  | 0,279 |  | 2,895 |  |  |  |
| 4.6. |  | п. Приморье газопроводы вводы к жилым домам |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 1,23 | 1,23 |  | 1,23 |  | 2,895 |  |  |  |
| 4.7. |  | п. Приморье Балтийский проспект, 20 (Газопровод низкого давления) |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 0,192 | 0,192 |  | 0,192 |  | 2,895 |  |  |  |
| 4.8. |  | п. Приморье Артиллерийская 3а (Газопровод низкого давления) |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 0,0068 | 0,0068 |  | 0,0068 |  | 2,895 |  |  |  |
| 4.9. |  | п. Донское, (Газопровод низкого, высокого, среднего давления) |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 7,758 | 7,758 |  | 7,758 |  | 2,895 |  |  |  |
| 4.10. |  | Расходы по технической эксплуатации газопровода г. Светлогорск, Калининградский проспект, 43 |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 0,045 | 0,045 |  | 0,045 |  | 2,895 |  |  |  |
| 4.11. |  | Расходы по технической эксплуатации газопровода г. Светлогорск, ул. Железнодорожная 8, 17 |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 0,319 | 0,319 |  | 0,319 |  | 2,895 |  |  |  |
| 4.12. |  | Расходы по технической эксплуатации газопровода высокого и среднего давления в п. Донское (2 ШРП) |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 1,39 | 1,39 |  | 1,39 |  | 2,895 |  |  |  |
| 4.13. |  | Расходы по технической эксплуатации газопровода г. Светлогорск, ул. Балтийская |  | Протяженность газопровода |  | км |  | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 |  | 2,895 |  |  |  |
| Приложение №2 к постановлению от "___" ____________ 20_______ г. № _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  | Источник ресурсного обеспечения |  | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Газификация муниципального образования» |  |  | Всего, в том числе: |  | 2290,10 |  | 1346,78 |  |  | 24351,75 |  | 1039,98 |  | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 2290,10 |  | 1346,78 |  |  | 24351,75 |  | 1039,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | проектирование строительства газопровода г. Светлогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: проектирование строительства газопровода г. Светлогорска |  | Всего, в том числе: |  | 1664,10 |  | 366,78 |  |  | 2412,36 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 1664,10 |  | 366,78 |  |  | 2412,36 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектирование: «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 519,50 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 519,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Проведение технической инвентаризации на объекты газоснабжения |  | Всего, в том числе: |  | 1314,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 1314,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Проектирование:«Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 150 по ул. Мичурина – ул. Майская» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 442,86 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 442,86 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Проектирование:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 150,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Проектирование:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 270,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 270,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Проектирование:«Строительство распределительного газопровода низкого давления к (теплогенераторной) зданию церкви по ул. Маяковского, 14» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 190,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 190,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Проектирование:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4,км» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 840,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 840,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Разработка схемы газоснабжения Светлогорского городского округа |  | Всего, в том числе |  | 350,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 350,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Проектирование:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления, от выхода ШРП № 27 по ул. Хуторская в г.Светлогорск до отводов к жилым домам пер.Железнодорожному № 4,6 в г.Светлогорск» |  | Всего, в том числе |  | 0,00 |  | 366,78 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 366,78 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие ; строительство газопровода г. Светлогорск |  | Всего, в том числе: |  | 0.00 |  | 0,00 |  |  | 5470,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0.00 |  | 0,00 |  |  | 5470,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Строительство:«Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 820,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 820,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Строительство:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2400,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2400,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Строительство:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2250,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2250,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | проектирование строительства газопровода п. Приморье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие:проектирование строительства газопровода п. Приморье |  | Всего, в том числе |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 660,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 660,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проектирование: «Разработка ПСД на строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» |  | Всего, в том числе |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 660,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 660,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия: строительство газопроводов пос. Приморье |  | Всего, в том числе |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10800,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 10800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство: «Строительство сетей низкого давления по микрорайону ИЖД пос. Приморье (разработка ПСД и строительство сетей)» |  | Всего, в том числе |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2000,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Строительство:«Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» |  | Всего, в том числе |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1800,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Строительство:«Строительство распределительного газопроводов низкого давления микрорайона ИЖД и Приморье» |  | Всего, в том числе |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7000,00 |  | 0,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 7000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3. | Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами в п. Донское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство: «Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами к жилым домам поселка Филино 0,800 км» |  | Всего, в том числе |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. | Техническая эксплуатация объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие: техническая эксплуатация объектов газоснабжения |  | Всего, в том числе |  | 626,00 |  | 980,00 |  |  | 1009,39 |  | 1039,98 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 626,00 |  | 980,00 |  |  | 1009,39 |  | 1039,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы по технической эксплуатации газопровода п. Майский Светлогорского городского округа (ул. Весенняя, 2,4; п. Майский, д. 4; п. Майский -газопровод высокого и низкого давления, ШРП-1шт.) |  | Всего, в том числе |  | 86,60 |  | 120,30 |  |  | 123,91 |  | 127,93 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 86,60 |  | 120,30 |  |  | 123,91 |  | 127,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Расходы по технической эксплуатации газопровода г. Светлогорск, ул. Пригородная 22 (Газопровод низкого давления ) |  | Всего, в том числе |  | 3,20 |  | 3,30 |  |  | 3,40 |  | 3,50 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 3,20 |  | 3,30 |  |  | 3,40 |  | 3,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | Расходы по технической эксплуатации газопровода п. Лесное Светлогорского городского округа (Газопровод высокого и низкого давлений, ШРП-3шт.) |  | Всего, в том числе: |  | 101,50 |  | 222,58 |  |  | 229,26 |  | 236,14 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 101,50 |  | 222,58 |  |  | 229,26 |  | 236,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.4. | Расходы по технической эксплуатации газопровода п. Приморье Балтийский пр-т 5,5а,7,9,9/5 (Газопровод низкого давления) |  | Всего, в том числе: |  | 9,00 |  | 9,18 |  |  | 9,46 |  | 9,74 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 9,00 |  | 9,18 |  |  | 9,46 |  | 9,74 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.5. | Расходы по технической эксплуатации газопровода п. Приморье газопроводы вводы к жилым домам |  | Всего, в том числе: |  | 51,40 |  | 73,54 |  |  | 75,75 |  | 78,02 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 51,40 |  | 73,54 |  |  | 75,75 |  | 78,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.6. | Расходы по технической эксплуатации газопровода п. Приморье Балтийский проспект, 20 (Газопровод низкого давления) |  | Всего, в том числе: |  | 7,20 |  | 7,42 |  |  | 7,64 |  | 7,87 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 7,20 |  | 7,42 |  |  | 7,64 |  | 7,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетны е источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.7. | Расходы по технической эксплуатации газопровода г. Светлогорск, ул. Весенняя, д. 2,4 |  | Всего, в том числе: |  | 2,60 |  | 3,71 |  |  | 3,82 |  | 3,93 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 2,60 |  | 3,71 |  |  | 3,82 |  | 3,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетны е источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.8. | Расходы по технической эксплуатации газопровода г. Светлогорск, п. Майский, д. 4 |  | Всего, в том числе: |  | 1,20 |  | 1,24 |  |  | 1,27 |  | 1,31 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 1,20 |  | 1,24 |  |  | 1,27 |  | 1,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетны е источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.9. | Расходы по технической эксплуатации газопровода п. Приморье Артиллерийская 3а (Газопровод низкого давления) |  | Всего, в том числе: |  | 0,80 |  | 0,82 |  |  | 0,85 |  | 0,87 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,80 |  | 0,82 |  |  | 0,85 |  | 0,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.10. | Расходы по технической эксплуатации газопровода п. Донское, (Газопровод низкого, высокого, среднего давления) |  | Всего, в том числе: |  | 289,40 |  | 442,28 |  |  | 455,55 |  | 469,22 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 289,40 |  | 442,28 |  |  | 455,55 |  | 469,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.11. | Расходы по технической эксплуатации газопровода г. Светлогорск, ул. Октябрьская 16 (Газопровод низкого давления) |  | Всего, в том числе |  | 2,20 |  | 2,27 |  |  | 2,33 |  | 2,40 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 2,20 |  | 2,27 |  |  | 2,33 |  | 2,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.12. | Расходы по технической эксплуатации газопровода г. Светлогорск, Калининградский проспект, 43 |  | Всего, в том числе |  | 1,80 |  | 1,85 |  |  | 1,90 |  | 1,97 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 1,80 |  | 1,85 |  |  | 1,90 |  | 1,97 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.13. | Расходы по технической эксплуатации газопровода г. Светлогорск, ул. Железнодорожная 8, 17 |  | Всего, в том числе |  | 30,40 |  | 51,91 |  |  | 53,47 |  | 55,07 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 30,40 |  | 51,91 |  |  | 53,47 |  | 55,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.14. | Расходы по технической эксплуатации газопровода высокого и среднего давления в п. Донское (2 ШРП) |  | Всего, в том числе |  | 26,30 |  | 26,83 |  |  | 27,63 |  | 28,46 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 26,30 |  | 26,83 |  |  | 27,63 |  | 28,46 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.15. | Расходы по технической эксплуатации газопровода по адресу: г. Светлогорск, ул. Балтийская |  | Всего, в том числе |  | 12,40 |  | 12,77 |  |  | 13,16 |  | 13,55 |  | Ответственный исполнитель: Администрация Светлогорского городского округа Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |  |
|  |  |  | средства местных бюджетов |  | 12,40 |  | 12,77 |  |  | 13,16 |  | 13,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |