РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 октября 2020 года  №807

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 31 июля 2019 года № 635 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»

- В соответствии со статьями 43, 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

п о с т а н о в л я е т:

- Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 31 июля 2019 года №635 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – Постановление):

1.1. В приложении к Постановлению подраздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» раздел «Паспорт программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет 18 073 647,27 рублей, в том числе областные средства 1 300 000,0 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 2 232 340,27 рублей;

2020 год – 7 985 309,0 рублей, в том числе областные средства 1 300 000,0 рублей;

2021 год – 3 927 999,0 рублей;

- – 3 927 999,0 рублей.

1.2. Приложение №1, 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.svetlogorsk39.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»					      В.В. Бондаренко

Приложение №1

к Постановлению главы администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

№807 от  «13» октября 2020 года

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения»                                             Паспорт программы

| Наименование программы | Повышение безопасности дорожного движения» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
| Соисполнитель программы | МКУ «Отдел капитального строительства» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы - не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2022 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | - развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей на дорогах; - повышение безопасности дорожных условий для движения транспорта и пешеходов; |
| ## Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Снижение количество ДТП; |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Размер финансирования подпрограммы составит 18073647,27 руб., в том числе областные средства 1 300 000,0 руб. Из них: 2019 год - 2 232 340,27 руб. 2020 год – 7 985 309,0 руб., в том числе областные средства 1 300 000,0 руб. 2021 год - 3 927 999,0 руб. 2022 год – 3 927 999,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период реализации программы планируется, что в результате выполнения мероприятий Программы будет происходить постоянное сокращение ДТП, произошедших в течение текущего года по сравнению с предыдущим годом, приблизительно на 1-2 случая в год по сравнению с предыдущим годом, что будет составлять уровень снижения ДТП в среднем на 6% ежегодно. |

Приложение № 1

- Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2022 годы

| N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |
| - Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | Снижение количества ДТП | % | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.2. | Задача 1: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей на дорогах | Кол-во мероприятий | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Детско Юношеский центр г. Светлогорск В рамках основной деятельности. |
|  | Мероприятия задачи №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | Кол-во | ед. | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: ОГИБДД МО МВД России «Светлогорский» |
| 1.1.2. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения в учреждениях культуры и других зрелищных местах. | Кол-во | ед. | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: ОГИБДД МО МВД России «Светлогорский» Отдел образования администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| 1.1.3. | Проведение семинара с работниками школ и дошкольных учреждений округа по профилактике детского дорожного травматизма | Кол-во | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: ОГИБДД МО МВД России «Светлогорский» |
| 2. | Задача 2: Повышение безопасности дорожных условий для движения транспорта и пешеходов | Кол-во мероприятий | ед. | 6 | 8 | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Мероприятия задачи №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия | Площадь территории | кв.м. | - 532,5 | 545 | 900 |  | 650 |  | 650 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа», Соисполнитель: МКУ «ОКС Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.1.1. | Ремонт тротуаров | Площадь территории | кв.м. | 300 | 309 | 310 |  | 310 |  | 310 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.1.2. | - Установка дорожных знаков со стойками | Количество | шт | - 160 | - 53 | 70 |  | 50 |  | 50 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.1.3. | - Нанесение дорожной разметки г. Светлогорск, п. Донское | Площадь территории | кв.м. | - 8 | - 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 2.1.4. | - Устройство дорожного ограждения | Количество | шт. | - 2 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.1.5 | - Разработка проектных документов размещения технических средств организации дорожного движения. | Количество | шт. | - 0 | - 1 | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.1.6. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Олимпийский бульвар (от Калининградского проспекта до пересечения с выездом с дворовой территории домов по адресу: Калининградский проспект 68 в и 68 г. | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 1160 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.1.7. | Устройство удерживающих (ограничивающих) пешеходных ограждений по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске Калининградской области | Количество | п.м. | - 0 | - 0 | 384 |  | 300 |  | 300 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.1.8. | Устройство тротуарной дорожки по ул. Садовая в г. Светлогорске | Количество | м | - 0 | - 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.1.9 | Благоустройство территории около памятника в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 0 | 54 |  | 0 |  | 0 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.1.10 | Устройство остановочных павильонов | Количество | ед | - 0 | - 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.11 | Ремонт участка тротуара по ул. Новой от пересечения с ул. Ленинградской до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 0 | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.12 | Ремонт участка тротуара по Калининградскому проспекту от дома №70 до дома №70е | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 0 | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.13 | Устройство ограждений у озера Тихое | Протяженность ограждений | п.м. | - - | - - | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений и других местах повышенной опасности автономными осветительными комплексами Т7, дорожными знаками, дорожными неровностями и ограждениями | Количество соответствующих требованиям объектов | ед | - - | - - | 8 |  | - |  | - |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.3. | Разработка проекта организации дорожного движения, в том числе: |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка проекта организации дорожного движения в г. Светлогорске в границах ул. Железнодорожная-ул. Хуторская-ул. Ольховая-променад-граница территории санатория «Янтарный берег»-Калининградский проспект-ул. Коммунальная-Майский проезд-Калининградский проспект | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | 1 |  | - |  | - |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.3.2 | Разработка проекта организации дорожного движения на период эксплуатации участков дорог по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске от ПК31+100 до ПК31+300 | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | 1 |  | - |  | - |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.3.3 | Разработка проекта организации дорожного движения по ул. Пригородной | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | 1 |  | - |  | - |  |  |  |

Приложение № 2

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

- Светлогорского городского округа «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2022 годы

| № п/п |  |  | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год | Всего за период реализации |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 2 232 340,27 |  |  | 7 985 309,0 |  |  | 3 927 999 |  |  |  | 3 927 999 | 18 073 647,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 2 232 340,27 |  |  | 6 685 309,0 |  |  | 3 927 999 |  |  |  | 3 927 999 | 16 773 647,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  | 1 300 000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 300 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Ремонт дорожного покрытия и инженерных сооружений на них |  |  | Всего, в том числе: |  |  | - 800 000 |  |  | - 900 000 |  |  | - 600 000 |  | - 600 000 |  |  | 2 600 000 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Соисполнитель: МКУ «ОКС Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | - 800 000 |  |  | - 900 000 |  |  | - 600 000 |  | - 600 000 |  |  | 2 600 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.2. |  | Устройство ограждений у озера Тихое |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 173 000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 173 000 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 173 000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 173 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.1 |  | - Установка дорожных знаков со стойками |  |  | Всего, в том числе: |  |  | - 192 294,58 |  |  | - 252 617 |  |  | - 420 572 |  | - 420 572 |  |  | 1 256 923,35 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | - 192 294,58 |  |  | - 252 617 |  |  | - 420 572 |  | - 420 572 |  |  | 1 256 923,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | - Нанесение дорожной разметки г. Светлогорск, п. Донское |  |  | Всего, в том числе: |  |  | - 186 483,69 |  |  | - 250 622 |  |  | - 423 139 |  | - 423 139 |  |  | 1 283 423,69 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | - 186 483,69 |  |  | - 250 622 |  |  | - 423 139 |  | - 423 139 |  |  | 1 283 423,69 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.3 |  | - Устройство дорожного ограждения |  |  | Всего, в том числе: |  |  | - 475 479,0 |  |  | - 0 |  |  | - 1 759 519 |  | - 1 759 519 |  |  | 3 994 517,0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». Соисполнитель: МКУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | - 475 479,0 |  |  | - 0 |  |  | - 1 759 519 |  | - 1 759 519 |  |  | 3 994 517,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.4 |  | Разработка проектной документации «Ремонт участка дороги по ул. Пушкина в г. Светлогорске калининградской области» |  |  | Всего, в том числе: |  |  | - 50 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 50 000 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | - 50 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 50 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.5 |  | Установка (взамен поврежденных) пешеходных металлических ограждений по Калининградскому проспекту в районе кругового перекрестка на выезде из г. Светлогорска |  |  | Всего, в том числе: |  |  | - 26 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 26 200 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | - 26 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 26 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.6 |  | Ремонт тротуаров |  |  | Всего, в том числе: |  |  | - 0 |  |  | 659 769 |  |  | 724 769 |  | 724 769 |  |  | 2 109 307 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | - 0 |  |  | 659 769 |  |  | 724 769 |  | 724 769 |  |  | 2 109 307 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.7. |  | Устройство удерживающих (ограничивающих) пешеходных ограждений по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске Калининградской области |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 1 444 440 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 444 440 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 144 440 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 144 440 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 1 300 000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 300 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.8. | Устройство тротуарной дорожки по ул. Садовая в г. Светлогорске |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 211 883 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 211 883 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 211 883 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 211 883 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.9. | Благоустройство территории около памятника в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне в г. Светлогорске |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 211 258 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 211 258 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 211 258 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 211 258 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.10 | Устройство остановочных павильонов |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 290 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 290 000 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 290 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 290 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.11 | Ремонт участка тротуара по ул. Новой от пересечения с ул. Ленинградской до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 842 453 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 842 453 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 842 453 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 842 453 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.12 | Ремонт участка тротуара по Калининградскому проспекту от дома №70 до дома №70е |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 407 240 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 407 240 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 407 240 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 407 240 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений и других местах повышенной опасности автономными осветительными комплексами Т7, дорожными знаками, дорожными неровностями и ограждениями |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 2 438 910,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 438 910,0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 2 438 910,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 438 910,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4. | Разработка проекта организации дорожного движения на территории Светлогорского городского округа |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 405 000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 405 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 405 000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 405 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка проекта организации дорожного движения в г. Светлогорске в границах ул. Железнодорожная-ул. Хуторская-ул. Ольховая-променад-граница территории санатория «Янтарный берег»-Калининградский проспект-ул. Коммунальная-Майский проезд-Калининградский проспект |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 300 000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300 000,0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 300 000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4.2 | Разработка проекта организации дорожного движения на период эксплуатации участков дорог по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске от ПК31+100 до ПК31+300 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 65 000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 65 000,0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 65 000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 65 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4.3 | Разработка проекта организации дорожного движения по ул. Пригородной |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0 |  |  | 40 000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 40 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  |  | 40 000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 40 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |