РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___» ______ 2022 года № ____

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 31 июля 2019 года № 635 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»

- В соответствии со статьей 43 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

п о с т а н о в л я е т:

- Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 31 июля 2019 года № 635 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – Постановление):

1.1. В приложении к Постановлению подраздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» раздела «Паспорт программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет 67 652,15 тыс. рублей, в том числе областные средства - 11 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 2 232,34 тыс. рублей;

2020 год – 7 686,86 тыс. рублей, в том числе областные средства - 1 300,0 тыс. рублей;

2021 год – 19 600,89 тыс. рублей, в том числе областные средства - 10 000,0 тыс. рублей;

- год – 25 786,6  тыс. рублей;

- год – 8 240,76 тыс. рублей;

- год – 4 104,69 тыс. рублей.».

1.2. Приложения № 1, 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.svetlogorsk39.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»					      В.В. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

____________________ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

администрации МО «Светлогорский городской округ»

____________________ И.С. Рахманова

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам

Светлогорского городского округа»

___________________ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела администрации

МО «Светлогорский городской округ»

___________________ С.В. Шклярук

Врио директора МБУ «Отдел капитального строительства

Светлогорского городского округа»

____________________ Д.А. Кирлица

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ

Светлогорского городского округа»

____________________А.Д. Котова

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения»                                           Паспорт программы

| Наименование программы | Повышение безопасности дорожного движения» (далее - программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». |
| Соисполнитель программы (участник) | МБУ «Отдел капитального строительства». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы - не предусмотрены. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | - развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей на дорогах; - повышение безопасности дорожных условий для движения транспорта и пешеходов. |
| ## Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Снижение количество ДТП. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Размер финансирования подпрограммы составит 67 652,15 тыс. рублей, в том числе областные средства 11 300,0 тыс. рублей. Из них: 2019 год - 2 232,35 тыс. рублей. 2020 год – 7 686,86 тыс. рублей, в том числе областные средства 1 300,0 тыс. рублей. 2021 год – 19 600,89 тыс. рублей, в том числе областные средства 10 000,0 тыс. рублей. 2022 год – 25 786,6 тыс. рублей. 2023 год – 8 240,76 тыс. рублей. 2024 год - 4 104,69 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период реализации программы планируется, что в результате выполнения мероприятий Программы будет происходить постоянное сокращение ДТП, произошедших в течение текущего года по сравнению с предыдущим годом, приблизительно на 1-2 случая в год по сравнению с предыдущим годом, что будет составлять уровень снижения ДТП в среднем на 6% ежегодно. |

Приложение № 1

- Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2024 годы

| N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |
| - Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | Снижение количества ДТП | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 1. | Задача 1: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей на дорогах | Кол-во мероприятий | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Детско Юношеский центр г. Светлогорск В рамках основной деятельности. |  |
|  | Мероприятия задачи №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | Кол-во | ед. | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: ОГИБДД МО МВД России «Светлогорский» |  |
| 1.1.2. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения в учреждениях культуры и других зрелищных местах. | Кол-во | ед. | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: ОГИБДД МО МВД России «Светлогорский» Отдел образования администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» |  |
| 1.1.3. | Проведение семинара с работниками школ и дошкольных учреждений округа по профилактике детского дорожного травматизма | Кол-во | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: ОГИБДД МО МВД России «Светлогорский» |  |
| 1.1.4. | Ямочный ремонт дороги пос. Донское ул. Янтарная 2 | Кол-во | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2. | Задача 2: Повышение безопасности дорожных условий для движения транспорта и пешеходов | Кол-во мероприятий | ед. | 6 | 8 | 7 |  | 23 |  | 26 | 7 | 7 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
|  | Мероприятия задачи №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт дорожного покрытия | Площадь территории | кв.м. | - 532,5 | 545 | 900 |  | 230 | 380 |  | 380 | 380 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа», Соисполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.1.2. | Ремонт дорожного плиточного покрытия | Площадь территории | кв.м. | - - | - | - |  | - | 200 |  | 200 | 200 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.1.3. | Понижение бортовых камней | Площадь территории | кв.м. | - - | - | - |  | - | 100 |  | 100 | 100 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.2. | Ремонт тротуаров (в 2021 году ремонт участка тротуара по ул. Пионерская, 28) | Площадь территории | кв.м. | 300 | 309 | 310 |  | 207 | 200 |  | 200 | 200 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.3. | - Установка дорожных знаков со стойками | Количество | шт | - 160 | - 53 | 70 |  | 185 | 181 |  | 181 | 181 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» (в 2021 году – в том числе частично МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа») Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.4. | - Нанесение дорожной разметки г. Светлогорск, п. Донское | Площадь территории | Тыс. кв.м. | - 8 | - 8 | 8 |  | 29 | 41,47 |  | 41,47 | 41,47 |  |  |
| 2.5. | - Устройство дорожного ограждения | Количество (с 2022 – протяженность) | шт. (с 2022 п.м.) | - 2 | 3 | 3 |  | 3 | 50 |  | 50 | 50 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.6. | - Разработка проектных документов размещения технических средств организации дорожного движения. | Количество | шт. | - 0 | - 1 | - 1 |  | - 1 | - 1 |  | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.7. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Олимпийский бульвар (от Калининградского проспекта до пересечения с выездом с дворовой территории домов по адресу: Калининградский проспект 68 в и 68 г. | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 1160 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.8. | Устройство удерживающих (ограничивающих) пешеходных ограждений (в 2020 году - по Калининградскому проспекту, в 2021 году – около озера Тихое, по ул. Хуторской) в г. Светлогорске Калининградской области | Количество | п.м. | - 0 | - 0 | 384 |  | 260 | 220 |  | 220 | 220 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа», в 2021 году - МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.8.1. | Устройство шлагбаума на территории административного здания, расположенного по адресу: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 77 а | Количество | ед | - - | - - | - |  | 1 | - |  | - | - | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.9. | Устройство тротуарной дорожки по ул. Садовая в г. Светлогорске | Количество | м | - 0 | - 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |  |
| 2.10. | Благоустройство территории около памятника в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 0 | 54 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |  |
| 2.11. | Устройство остановочных павильонов | Количество | ед | - 0 | - 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |  |
| 2.12. | Ремонт участка тротуара по ул. Новой от пересечения с ул. Ленинградской до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 0 | 200 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |  |
| 2.13. | Ремонт участка тротуара по Калининградскому проспекту от дома №70 до дома №70е | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 0 | 90 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |  |
| 2.14. | Капитальный ремонт тротуара по пер. Спортивному в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 0 | 0 |  | 57 | 0 |  | - | - | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок |  |
| 2.15. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Островского в г. Светлогорск | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 0 | 0 |  | 650 | 0 |  | - | - | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.16. | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений и других местах повышенной опасности автономными осветительными комплексами Т7, дорожными знаками, дорожными неровностями и ограждениями | Количество соответствующих требованиям объектов | ед | - - | - - | 8 |  | - | - |  | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.17. | Устройство ограждений у озера Тихое | Протяженность ограждений | п.м. | - - | - - | 400 |  | - | - |  | - | - | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.18. | Разработка проекта организации дорожного движения, в том числе: |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 4 |  | - | - |  |  |
| 2.18.1. | Разработка проекта организации дорожного движения в г. Светлогорске в границах ул. Железнодорожная-ул. Хуторская-ул. Ольховая-променад-граница территории санатория «Янтарный берег»-Калининградский проспект-ул. Коммунальная-Майский проезд-Калининградский проспект | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | 1 |  | - | - |  | - |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.18.2. | Разработка проекта организации дорожного движения на период эксплуатации участков дорог по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске от ПК31+100 до ПК31+300 | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | 1 |  | - | - |  | - | - | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.18.3. | Разработка проекта организации дорожного движения по ул. Пригородной | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | 1 |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 2.18.4. | Проект технического задания на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) в поселке Донское с прилегающими поселками Марьинское, Маяк, Молодогвардейское | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | - |  | 1 | 1 |  | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ» (в 2021 году - МБУ «ОКС Светлогорского городского округа») Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.18.5. | Проект технического задания на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) в поселках Приморье, Филино, Лесное. | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | - |  | 1 | 1 |  | - | - |  |  |
| 2.18.6. | Проект технического задания на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) в Светлогорск-3, поселках Отрадное, Зори, Майский, Бобровка | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | - |  | 1 | 1 |  | - | - |  |  |
| 2.18.7. | Проверка сметной документации по ремонту тротуаров | Количество комплектов документов | ед | - - | - - | - |  | 19 | 12 |  | - | - | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.19. | Капитальный ремонт участка тротуара по переулку Первомайскому (от пересечения с ул. Тельмана до д.2) в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | 288 | - |  | - | - |  |  |
| 2.20. | Капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул. Санаторной в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | 336 | - |  | - | - |  |  |
| 2.21. | Капитальный ремонт участка тротуара по ул. Нахимова (от пересечения с ул. Тихомирова до пересечения с ул. Парковой в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | 202 | - |  | - | - |  |  |
| 2.22. | Капитальный ремонт пешеходной дорожки от д.4 по ул. Нахимова до пересечения с ул. Токарева в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | 218 | - |  | - | - |  |  |
| 2.23. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Тихомирова в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | 264 | - |  | - | - |  |  |
| 2.24. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Токарева в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | 708 | - |  | - | - |  |  |
| 2.25. | Капитальный ремонт участка пешеходной дорожки по Калининградскому проспекту (от д.74Б до пересечения с переулком Первомайским) в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | 185 | - |  | - | - |  |  |
| 2.26. | Капитальный ремонт дворовой территории (тротуар и парковка) по ул. Пригородной, д. 5 | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | 125 | - |  | - | - |  |  |
| 2.27. | Устройство пешеходного перехода с пешеходными ограждениями, искусственной дорожной неровностью и нанесением дорожной разметки на переулке Спортивном | Количество пешеходных переходов | Ед. | - - | - - | - |  | 1 | - |  | - | - |  |  |
| 2.28. | Капитальный ремонт тротуарной дорожки по ул. Пригородной от д. 34 до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 40,5 |  | - | - |  |  |
| 2.29. | Капитальный ремонт тротуарной дорожки по ул. Пригородной от д. 38 до д. 36 в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 82,8 |  | - | - |  |  |
| 2.30. | Капитальный ремонт тротуарной дорожки по ул. Яблоневой (от дома 3 до дома 7 по ул. Тихой) в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 48 |  | - | - |  |  |
| 2.31. | Капитальный ремонт участка тротуара по Олимпийскому бульвару вблизи дома 72 в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 164 |  | - | - |  |  |
| 2.32. | Капитальный ремонт участка тротуара по ул. Яблоневой в районе дома 6 в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 30 |  | - | - |  |  |
| 2.33. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Кленовой в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 423 |  | - | - |  |  |
| 2.34. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Рябиновой в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 555 |  | - | - |  |  |
| 2.35. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Сосновой в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 570 |  | - | - |  |  |
| 2.36. | Капитальный ремонт тротуара по пер. Звездному в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | - |  | 141 | - |  |  |
| 2.37. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Хрустальной в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | - |  | 192 | - |  |  |
| 2.38. | Капитальный ремонт участка тротуара по ул. Новой от дома 8 с ул. Пионерской в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | - |  | 446 | - |  |  |
| 2.39. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Коммунальной в г. Светлогорске | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 1445 |  | - | - |  |  |
| 2.40. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Степанова в п. Донское | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 630 |  | - | - |  |  |
| 2.41. | Ремонт тротуара, по ул. Октябрьская в г. Светлогорск, Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - - | - - | - |  | - | 434 |  | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |  |
| 2.42. | Капитальный ремонт участка тротуара по ул. Некрасова, д.1 в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории | кв.м. | - 0 | - 0 | 0 |  | 0 | 0,061 |  | - | - | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |

Приложение № 2

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

- Светлогорского городского округа «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2024 годы

| № п/п |  | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего за период реализации |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  | Всего, в том числе: | 2 232,34 | 7 686,86 | 19 600,89 | 25 786,6 | 8 240,76 | 4 104,69 | 67 652,15 |  |
|  |  |  | МБ | 2 232,34 | 6 386,86 | 9 600,89 | 25 786,6 | 8 240,76 | 4 104,69 | 56 352,14 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 1 300,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 11 300,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия и сооружений на них |  | Всего, в том числе: | - 800,00 | - 900,00 | - 500,00 | - 1 503,40 | - 1 503,40 | 1 503,40 | 6 710,20 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | - 800,00 | - 900,00 | - 500,00 | - 1 503,40 | - 1 503,40 | 1 503,40 | 6 710,20 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Ямочный ремонт (ремонт дорожного покрытия) |  | Всего, в том числе: | 800,00 | 900,00 | 500,00 | 598,90 | 598,90 | 598,90 | 3 996,70 |  |
|  |  |  | МБ | 800,00 | 900,00 | 500,00 | 598,90 | 598,90 | 598,90 | 3 996,70 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Ремонт дорожного плиточного покрытия |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 613,40 | 613,40 | 613,40 | 1 840,20 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 613,40 | 613,40 | 613,40 | 1 840,20 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Понижение бортовых камней |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 291,10 | 291,10 | 291,10 | 873,30 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 291,10 | 291,10 | 291,10 | 873,30 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Ямочный ремонт дороги пос. Донское ул. Янтарная 2 |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 170,00 | 0 | 0 | 170,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 170,00 | 0 | 0 | 170,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | - Установка дорожных знаков со стойками |  | Всего, в том числе: | - 192,3 | - 252,62 | 1 581,25 | - 1722,7 | - 420,60 | 420,60 | 4590,07 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» (в 2021 году – в том числе 600 000,0 рублей МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа») Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | - 192,3 | - 252,62 | 1 581,25 | - 1722,7 | - 420,60 | 420,60 | 4590,07 |  |
|  |  |  | ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | - Нанесение дорожной разметки г. Светлогорск, п. Донское |  | Всего, в том числе: | - 186,49 | - 250,62 | 450,00 | - 1072,4 | - 975,20 | 975,20 | 3 715,31 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» (в 2021 году – в том числе 450 000,0 рублей МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа») Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | - 186,49 | - 250,62 | 450,00 | - 1072,4 | - 975,20 | 975,20 | 3715,31 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | - Устройство и ремонт дорожных ограждений |  | Всего, в том числе: | - 475,48 | - 0 | 169,76 | - 163,76 | 163,76 | 163,76 | 1 130,52 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». Соисполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | - 475,48 | - 0 | 169,76 | - 163,76 | 163,76 | 163,76 | 1 130,52 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Разработка проектной документации «Ремонт участка дороги по ул. Пушкина в г. Светлогорске калининградской области» |  | Всего, в том числе: | - 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | - 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Текущий ремонт и восстановление (взамен поврежденных) пешеходных металлических ограждений (по Калининградскому проспекту в районе кругового перекрестка на выезде из г. Светлогорска) |  | Всего, в том числе: | - 26,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,20 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | - 26,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,20 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Ремонт тротуаров (в 2021 году ремонт участка тротуара по ул. Пионерская, 28) |  | Всего, в том числе: | - 0 | 659,77 | 500,00 | 509,93 | 509,93 | 509,93 | 2 689,56 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | - 0 | 659,77 | 500,00 | 509,93 | 509,93 | 509,93 | 2 689,56 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Устройство удерживающих (ограничивающих) пешеходных ограждений (в 2020 году - по Калининградскому проспекту, в 2021 году – около озера Тихое, по ул. Хуторской) в г. Светлогорске Калининградской области |  | Всего, в том числе: | 0 | 1 444,44 | 1 188,32 | 531,80 | 531,80 | 531,80 | 4 228,16 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа», в 2021 году – МБУ «ОКС» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | 0 | 144,44 | 1 188,32 | 531,80 | 531,80 | 531,80 | 2 928,16 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 1 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8.1. | Устройство шлагбаума на территории административного здания, расположенного по адресу: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 77 а |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 115,98 | 0 | 0 | 0 | 115,98 | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 115,98 | 0 | 0 | 0 | 115,98 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Устройство ограждений у озера Тихое |  | Всего, в том числе: | 0 | 173,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,01 | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 173,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,01 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10. | Устройство тротуарной дорожки по ул. Садовая в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 211,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,88 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 211,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,88 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Благоустройство территории около памятника в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 211,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,26 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 211,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,26 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12. | Устройство остановочных павильонов |  | Всего, в том числе: | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.13. | Ремонт участка тротуара по ул. Новой от пересечения с ул. Ленинградской до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,00 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Ремонт участка тротуара по Калининградскому проспекту от дома №70 до дома №70е |  | Всего, в том числе: | 0 | 353,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,24 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 353,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,24 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.15. | Капитальный ремонт тротуара по пер. Спортивному в г. Светлогорске Калининградской области |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 179,83 | 0 | 0 | 0 | 179,83 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 179,83 | 0 | 0 | 0 | 179,83 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений и других местах повышенной опасности автономными осветительными комплексами Т7, дорожными знаками, дорожными неровностями и ограждениями |  | Всего, в том числе: | 0 | 2 438,91 | 0 | 299,26 | 0 | 0 | 2 738,17 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | 0 | 2 438,91 | 0 | 299,26 | 0 | 0 | 2 738,17 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17. | Разработка проекта организации дорожного движения на территории Светлогорского городского округа |  | Всего, в том числе: | 0 | 405,00 | 535,00 | 700,00 | 0 | 0 | 1 640,00 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 405,00 | 535,00 | 700,00 | 0 | 0 | 1 640,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17.1. | Разработка проекта организации дорожного движения в г. Светлогорске в границах ул. Железнодорожная-ул. Хуторская-ул. Ольховая-променад-граница территории санатория «Янтарный берег»-Калининградский проспект-ул. Коммунальная-Майский проезд-Калининградский проспект |  | Всего, в том числе: | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17.2. | Разработка проекта организации дорожного движения на период эксплуатации участков дорог по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске от ПК31+100 до ПК31+300 |  | Всего, в том числе: | 0 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17.3. | Разработка проекта организации дорожного движения по ул. Пригородной |  | Всего, в том числе: | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17.4. | Проект технического задания на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) в поселке Донское с прилегающими поселками Марьинское, Маяк, Молодогвардейское |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 175,00 | 165,00 | 0 | 0 | 340,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ» (в 2021, 2022 году - МБУ «ОКС Светлогорского городского округа») Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 175,00 | 165,00 | 0 | 0 | 340,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17.5. | Проект технического задания на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) в поселках Приморье, Филино, Лесное. |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 127,00 | 214,5 | 0 | 0 | 341,5 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 127,00 | 214,5 | 0 | 0 | 341,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17.6. | Проект технического задания на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (ПОДД) в Светлогорск-3, поселках Отрадное, Зори, Майский, Бобровка |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 233,00 | 320,5 | 0 | 0 | 553,5 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 233,00 | 320,5 | 0 | 0 | 553,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.18. | Проверка сметной документации по ремонту тротуаров |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 446,880 | 300,00 | 0 | 0 | 746,88 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 446,88 | 300,00 | 0 | 0 | 746,88 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.19. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Островского в г. Светлогорск |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 2 165,53 | 0 | 0 | 0 | 2 165,53 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 2 165,53 | 0 | 0 | 0 | 2 165,53 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.20. | Капитальный ремонт участка тротуара по переулку Первомайскому (от пересечения с ул. Тельмана до д.2) в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 837,35 | 0 | 0 | 0 | 837,35 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 837,35 | 0 | 0 | 0 | 837,35 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.21. | Капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул. Санаторной в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 1 655,96 | 0 | 0 | 0 | 1 655,96 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 1 655,96 | 0 | 0 | 0 | 1 655,96 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.22. | Капитальный ремонт участка тротуара по ул. Нахимова (от пересечения с ул. Тихомирова до пересечения с ул. Парковой в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 1 112,00 | 0 | 0 | 0 | 1 112,00 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 1 112,00 | 0 | 0 | 0 | 1 112,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.23. | Капитальный ремонт пешеходной дорожки от д.4 по ул. Нахимова до пересечения с ул. Токарева в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 1 068,36 | 0 | 0 | 0 | 1 068,36 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 1 068,36 | 0 | 0 | 0 | 1 068,36 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.24. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Тихомирова в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 1 292,35 | 0 | 0 | 0 | 1 292,35 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 1 292,35 | 0 | 0 | 0 | 1 292,35 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.25. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Токарева в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 3 394,92 | 0 | 0 | 0 | 3 394,92 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 258,78 | 0 | 0 | 0 | 258,78 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 3 136,14 | 0 | 0 | 0 | 3 136,14 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.26. | Капитальный ремонт участка пешеходной дорожки по Калининградскому проспекту (от д.74Б до пересечения с переулком Первомайским) в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 1 341,14 | 0 | 0 | 0 | 1 341,14 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 443,27 | 0 | 0 | 0 | 443,27 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 897,87 | 0 | 0 | 0 | 897,87 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.27. | Капитальный ремонт дворовой территории (тротуар и парковка) по ул. Пригородной, д. 5 |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 891,74 | 0 | 0 | 0 | 891,74 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 891,74 | 0 | 0 | 0 | 891,74 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.28. | Устройство пешеходного перехода с пешеходными ограждениями, искусственной дорожной неровностью и нанесением дорожной разметки на переулке Спортивном |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 290,50 | 0 | 0 | 0 | 290,50 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 290,50 | 0 | 0 | 0 | 290,50 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.28.1. | Устройство искусственной дорожной неровности на переулке Спортивном |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 120,00 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 120,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.28.2. | Нанесение разметки на переулке Спортивном |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 14,10 | 0 | 0 | 0 | 14,10 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 14,10 | 0 | 0 | 0 | 14,10 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.28.3. | Установка ограждений на переулке Спортивном |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 89,40 | 0 | 0 | 0 | 89,40 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 89,40 | 0 | 0 | 0 | 89,40 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.28.4. | Установка дорожных знаков на переулке Спортивном |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 67,00 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 67,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.29. | Капитальный ремонт тротуарной дорожки по ул. Пригородной от д. 34 до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 599,73 | 0 | 0 | 599,73 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 599,73 | 0 | 0 | 599,73 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.30. | Капитальный ремонт тротуарной дорожки по ул. Пригородной от д. 38 до д. 36 в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 133,57 | 0 | 0 | 133,57 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 133,57 | 0 | 0 | 133,57 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.31. | Капитальный ремонт тротуарной дорожки по ул. Яблоневой (от дома 3 до дома 7 по ул. Тихой) в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 353,00 | 0 | 0 | 353,00 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 353,00 | 0 | 0 | 353,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.32. | Капитальный ремонт участка тротуара по Олимпийскому бульвару вблизи дома 72 в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 742,85 | 0 | 0 | 742,85 |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 742,85 | 0 | 0 | 742,85 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.33. | Капитальный ремонт участка тротуара по ул. Яблоневой в районе дома 6 в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 201,24 | 0 | 0 | 201,24 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 201,24 | 0 | 0 | 201,24 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.34. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Кленовой в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1 757,72 | 0 | 0 | 1 757,72 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 1 757,72 | 0 | 0 | 1 757,72 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.35. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Рябиновой в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3 073,26 | 0 | 0 | 3 073,26 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 3 073,26 | 0 | 0 | 3 073,26 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.36. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Сосновой в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3 141,46 | 0 | 0 | 3 141,46 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 3 141,46 | 0 | 0 | 3 141,46 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.37. | Капитальный ремонт участка тротуара по ул. Новой от дома 8 до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309,23 | 0 | 2 309,23 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309,23 | 0 | 2 309,23 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.38. | Капитальный ремонт тротуара по пер. Звездному в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,82 | 0 | 742,82 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,82 | 0 | 742,82 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.39. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Хрустальной в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084,02 | 0 | 1 084,02 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084,02 | 0 | 1 084,02 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.40. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Коммунальной в г. Светлогорске |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3 960,0 | 0 | 0 | 3 960,0 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 3 960,0 | 0 | 0 | 3 960,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.41. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Степанова в п. Донское |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3 215,2 | 0 | 0 | 3 215,2 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 3 215,2 | 0 | 0 | 3 215,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.42 | Ремонт тротуара, по ул. Октябрьская в г. Светлогорск, Калининградской области |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1 493,02 | 0 | 0 | 1 493,02 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 1 493,02 | 0 | 0 | 1 493,02 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.43. | Капитальный ремонт участка тротуара по ул. Некрасова, д.1 в г. Светлогорске Калининградской области |  | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 142,15 | 0 | 0 | 142,15 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 142,15 | 0 | 0 | 142,15 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |