**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский район»**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20» февраля 2016 года № 148

г. Светлогорск

**Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Светлогорский район», на 2015-2044 годы на 2016 год**

В связи со вступлением в силу постановления Правительства Калининградской области от 26.10.2015 года № 593 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области, на 2015-2044 годы на 2016 год»

**постановляет:**

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Светлогорский район», на 2015-2044 годы на 2016 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский район» А.В. Ковальский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к постановлению администрации МО "Светлогорский район"  № 148 от 20.02.2016 г. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Й П Л А Н  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории МО "Светлогорский район", на 2015-2044 годы на 2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в порядке очередности, предусмотренной региональной программой капитального ремонта, и которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств областного и местных бюджетов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | | Стены | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД, кв.м | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта, руб. | | | | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г. Светлогорск, ул. Фрунзе, д. 1а | 1945 | . | кирпичные | 2 | - | 149,6 | 149,6 | 93,5 | 10 | 1654114,12 | 645104,51 | 314281,68 | 694727,93 | 31.12.2016 |
| 2 | г. Светлогорск, ул. Заречная, д. 15 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 135,8 | 135,8 | 118,3 | 19 | 1620103,4 | 631840,33 | 307819,65 | 680443,42 | 31.12.2016 |
| 3 | г. Светлогорск, ул. Вокзальная, д. 9 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 256,8 | 256,8 | 135,9 | - | 2765093,22 | 1078386,36 | 525367,71 | 1161339,15 | 31.12.2016 |
| 4 | г. Светлогорск, ул. Некрасова, д. 1 | 1945 | . | кирпичные | 2 | - | 252,7 | 252,7 | 162,6 | 7 | 2173027,63 | 847480,78 | 412875,25 | 912671,6 | 31.12.2016 |
| 5 | г. Светлогорск, Калининградский пр-т, д. 104 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 196,2 | 196,2 | 138,8 | 15 | 2781210 | 1084671,9 | 528429,9 | 1168108,2 | 31.12.2016 |
| 6 | пос. Майский, д. 4 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 585,4 | 585,4 | 378,3 | 49 | 4763780,33 | 1857874,33 | 905118,26 | 2000787,74 | 31.12.2016 |
| 7 | пос. Приморье, ул. Балтийская, д. 1 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 129,2 | 129,2 | 74,6 | 10 | 1550027,1 | 604510,57 | 294505,15 | 651011,38 | 31.12.2016 |
| 8 | пос. Донское, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 504,8 | 504,8 | 274,6 | 20 | 2560996,39 | 998788,59 | 486589,31 | 1075618,49 | 31.12.2016 |
| 9 | пос. Донское, ул. Степанова, д. 2 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 406 | 406 | 170,2 | 4 | 2710218,56 | 1056985,24 | 514941,53 | 1138291,79 | 31.12.2016 |
| 10 | пос. Донское, ул. Янтарная, д. 1 | 1945 | . | кирпичные | 2 | - | 332,2 | 332,2 | 197,8 | 24 | 1905718,08 | 743230,05 | 362086,44 | 800401,59 | 31.12.2016 |
| 11 | пос. Донское, ул. Привокзальная, д. 4 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 358 | 358 | 98,9 | 5 | 2478807,77 | 966735,03 | 470973,48 | 1041099,26 | 31.12.2016 |
| 12 | г. Светлогорск, ул. Разина, д. 19 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 163,1 | 163,1 | 57,5 | 7 | 1279590,5 | 499040,3 | 243122,2 | 537428 | 31.12.2016 |
| 13 | г. Светлогорск, пер. Лермонтовский, д. 4 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 457,8 | 457,8 | 178,8 | 15 | 2767154,76 | 1079190,36 | 525759,4 | 1162205 | 31.12.2016 |
| 14 | г. Светлогорск, ул. Зеленая, д. 5 | 1945 | - | кирпичные | 2 | - | 176,5 | 169,5 | 169,5 | - | 1278763,5 | 498717,77 | 242965,07 | 537080,66 | 31.12.2016 |
| 15 | г. Лесное, Калининградское шоссе, д. 15 | 1945 | . | кирпичные | 2 | - | 219,3 | 190 | 190 | - | 1534516,2 | 598461,32 | 291558,08 | 644496,8 | 31.12.2016 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3927,6 | 4117,6 | 2269,8 | 185 | 33823121,56 | 13191017,44 | 6426393,11 | 14205711,01 | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2  к постановлению администрации МО "Светлогорский район"  № 148 от 20.02.2016 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в порядке очередности, предусмотренной региональной программой капитального ремонта, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств областного и местных бюджетов, с указанием видов ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | | | | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт крыши | | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада без утепления | | Ремонт фасада с утеплением | Ремонт фундамента | | Другие виды ремонта | | | | | |
| всего | холодного водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | всего | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | система отопления | система газоснабжения | система электроснабжения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | | | руб. |
| 1 | г. Светлогорск, ул. Фрунзе, д. 1а | 1 654 508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,16 | 799 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,92 | 854 114,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | г. Светлогорск, ул. Заречная, д. 15 | 1 620 508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 621 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 998 989,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | г. Светлогорск, ул. Вокзальная, д. 9 | 2 765 753,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 1 536 548,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 1 228 544,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | г. Светлогорск, ул. Некрасова, д. 1 | 2 173 569,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,12 | 789 618,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,43 | 1 383 409,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | г. Светлогорск, Калининградский пр-т, д. 104 | 2 781 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 1 059 546,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 1 721 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6 | пос. Майский, д. 4 | 4 764 918,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,05 | 2 853 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,30 | 1 909 983,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 7 | пос. Приморье, ул. Балтийская, д. 1 | 1 550 396,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,20 | 767 031,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,19 | 782 995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 8 | пос. Донское, ул. Железнодорожная, д. 5 | 2 561 607,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,80 | 1 345 204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 1 215 791,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 9 | пос. Донское, ул. Степанова, д. 2 | 2 710 914,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,24 | 1 513 471,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,52 | 1 196 747,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 | пос. Донское, ул. Янтарная, д. 1 | 1 906 172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | 1 011 388,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,38 | 894 329,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 11 | пос. Донское, ул. Привокзальная, д. 4 | 2 479 400,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,64 | 1 559 907,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,16 | 918 900,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 | г. Светлогорск, ул. Разина, д. 19 | 1 279 895,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,55 | 586 249,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,10 | 693 341,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13 | г. Светлогорск, пер. Лермонтовский, д. 4 | 2 767 852,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,23 | 1 224 799,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,82 | 1 542 355,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 14 | г. Светлогорск, ул. Зеленая, д. 5 | 1 279 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 278 763,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 | г. Лесное, Калининградское шоссе, д. 15 | 1 534 936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 1 534 516,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
|  | Итого: | 33 831 451,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 721,19 | 18 481 955,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608,82 | 15 341 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | | |