**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От «25» декабря 2024 года № 508

**О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от**

**11 ноября 2024 года № 428 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Строительство (реконструкция) и ремонт объектов муниципальной собственности»**

В соответствии со статьями 43, 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании [статьи 179](consultantplus://offline/ref=3C94995CAF5CC7EAF75BDEA2792BDA41F5C0AFE568F57514E7A1CE5EB809DD86FA5D4C38F14F3F7241EA1A9E814DD59C517DCEF722BCF39DIFJ3P) Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 [статьи 11](consultantplus://offline/ref=3C94995CAF5CC7EAF75BDEA2792BDA41F4C9AAE769FA7514E7A1CE5EB809DD86FA5D4C38F14C3F7943EA1A9E814DD59C517DCEF722BCF39DIFJ3P) и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 12 июля 2024 года № 724 «Об утверждении положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования «Светлогорский городской округ»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 11 ноября 2024 года № 428 «Об утверждении паспорта муниципальной программы «Строительство (реконструкция) и ремонт объектов муниципальной собственности»:

1.1. Изложить приложение к распоряжению в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» Туркину О.В.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

Приложение к распоряжению

администрации МО «Светлогорский

городской округ»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**муниципальной программы**

**«Строительство (реконструкция) и ремонт объектов муниципальной собственности»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | 2025-2027 гг. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» | | | | | | |
| Соисполнители | ~~-~~ | | | | | | |
| Участник (и) (непосредственный (е)  Исполнитель (и) мероприятия) | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | | | | | | |
| Перечень структурных элементов | 01. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности | | | | | | |
| 02. Капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности | | | | | | |
| 03. Благоустройство территорий общего пользования | | | | | | |
| 04. Управление строительством (реконструкцией) и ремонтом объектов муниципальной собственности | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Номер цели/  показателя | Наименование целевого показателя, единица измерения | Базовое значение[[1]](#footnote-1) | Значение показателя по годам | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Целевое значение |
| **Цель № 1** | **Обеспечение эффективного управления процессами строительства (реконструкции) и ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности** | | | | | |
| Показатель 1.1 | Своевременный ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию (в год), единиц | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в год), процент | 19,3 | 20,5 | 19,3 | 20,6 | 60,4 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Код муниципальной программы (МП) | Финансовое обеспечение[[2]](#footnote-2) | Лимиты бюджетных обязательств (уточненные) [[3]](#footnote-3) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего[[4]](#footnote-4) |
| 11 | **Всего, в том числе:** | **26 470,73** | **70 409,63** | **97 623,38** | **90 925,79** | **258 958,8** |
| Областной бюджет  Ме |  |  |  |  | Х |
| Местный бюджет | 26 470,73 | 70 409,63 | 97 623,38 | 90 925,79 | Х |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | Х |

Приложение № 1 к Паспорту программы

Паспорта структурных элементов муниципальной программы

Раздел I. Структурные элементы проектной части

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента**: 01. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности** | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2025-2027 гг. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» | | | | | | |
| Соисполнитель (ли) | - | | | | | | |
| Участник (и) (непосредственный (е) исполнитель (и) мероприятия) | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | | | | | | |
| Задачи | 1. Обеспечение реализации мероприятий в соответствии с генеральным планом и стратегией муниципального образования по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов местного значения в рамках исполнения функций заказчика-застройщика.  2. Обеспечение качества выполнения работ при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства объектов муниципальной собственности в рамках строительного контроля.  3. Обеспечение оценки (определения) стоимости строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства объектов муниципальной собственности в рамках разработки, согласования и утверждения сметной документации. | | | | | | |
| Показатели | №  п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | Своевременный ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию (в год), единиц | - | ~~-~~ | - | - | - |
|  | 2 | Количество полученных комплектов документов в рамках строительства (реконструкции) объектов (в год), единиц | - |  | 2 |  | 2 |
| Параметры финансового обеспечения проекта | Код направления расходов | Источники финансирования, тыс. рублей | Лимиты бюджетных обязательств (уточненные) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| **Всего** | **0** |  | **7 567,93** |  | **7 567,93** |
| 84510 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог | 0 |  | 7 567,93 |  | 7 567,93 |

Раздел II. Структурные элементы процессной части

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий: **02. Капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности** | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2025-2027 гг. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» | | | | | | |
| Соисполнитель (ли) | - | | | | | | |
| Участник (и) (непосредственный (е) исполнитель (и) мероприятия) | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | | | | | | |
| Задачи | Создание условий для устранения физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств объектов муниципальной собственности | | | | | | |
| Показатели | № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение[[5]](#footnote-5) | Значение показателя по годам | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Ожидаемое значение на конец реализации программы |
| 1 | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный и текущий ремонт (в год), единиц | 11 | 8 | 15 | 12 | 35 |
| 2 | Количество комплектов документов в рамках капитального и текущего ремонта (в год), единиц | 1 | 2 |  |  | 2 |
| Параметры финансового обеспечения | Код направления расходов | Источники финансирования, тыс. рублей | Лимиты бюджетных обязательств (уточненные) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| **Всего** | **26 470,73** | **53 355,38** | **73 001,20** | **73 871,54** | **200 228,12** |
| 84520 | Капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог | 26 470,73 | 53 355,38 | 73 001,20 | 73 871,54 | 200 228,12 |

Раздел II. Структурные элементы процессной части

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий: **04. Управление строительством (реконструкцией) и ремонтом объектов муниципальной собственности** | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2025-2027 гг. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» | | | | | | |
| Соисполнитель (ли) | - | | | | | | |
| Участник (и) (непосредственный (е) исполнитель (и) мероприятия) | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» | | | | | | |
| Задачи | 1. Обеспечение реализации мероприятий в соответствии с генеральным планом и стратегией муниципального образования по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов местного значения в рамках исполнения функций заказчика-застройщика.  2. Обеспечение качества выполнения работ при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства объектов муниципальной собственности в рамках строительного контроля.  3. Обеспечение оценки (определения) стоимости строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства объектов муниципальной собственности в рамках разработки, согласования и утверждения сметной документации. | | | | | | |
| Показатели | № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение[[6]](#footnote-6) | Значение показателя по годам | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Ожидаемое значение на конец реализации программы |
| 1 | Количество объектов, в отношении которых получено муниципальное задание (в год), единиц | 94 | 91 | 64 | 56 | 211 |
| Параметры  финансового  обеспечения | Код направления расходов | Источники финансирования, тыс. рублей | Лимиты бюджетных обязательств (уточненные) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| **Всего** | **14 437,07** | **17 054,25** | **17 054,25** | **17 054,25** | **51 162,75** |
| 84590 | Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере капитального строительства | 14 437,07 | 17 054,25 | 17 054,25 | 17 054,25 | 51 162,75 |

Приложение № 2 к Паспорту программы

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы «Строительство (реконструкция) и ремонт объектов муниципальной собственности»

на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код структурного элемента | Код направления расходов | Непосредственный исполнитель мероприятия программы | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов / мероприятие | Показатели выполнения структурного элемента муниципальной программы / мероприятия структурного / достижения конкретных точек мероприятий проектной части | | | | | | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
|  | | | |  | |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | | | | 2025 год | в том числе: ОБ | 2026 год | 2027 год |  |
| 2025 год | | 2026 год | 2027 год |  |
|  | Срок реализации |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| **x** | **x** | **x** | **Всего по программе** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **70 409,63** |  | **97 623,38** | **90 925,79** |  |
| **x** | **x** | **x** | **Всего по проектной части** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  |  | **7 567,93** |  |  |
| ***01*** | ***х*** | ***х*** | ***Строительство (реконструкция)  объектов муниципальной собственности*** | ***Своевременный ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию*** | ***ед.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Количество полученных комплектов документов в рамках строительства (реконструкции) объектов*** | ***ед.*** |  |  | ***2*** |  |  |  | **7 567,93** |  |  |
| ***01*** | ***84510*** |  | ***Строительство (реконструкция) автомобильных дорог*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** |  |  | **7 567,93** |  |  |
|  |
| **01** | **х** | **х** | **Разработка и государственная проверка (экспертиза) проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  |  | **7 567,93** |  |  |
| 01.1 | **84510** | МБУ "ОКС" | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дивной в п. Донское Светлогорского городского округа» | Количество полученных комплектов документов по разработке ПСД на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 6 208,09 |  |  |
| 01.2 | **84510** | МБУ "ОКС" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дивной в п. Донское Светлогорского городского округа» | Количество полученных комплектов документов по государственной проверке проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 1 359,84 |  |  |
| **x** | **x** | **x** | **Всего по процессной части** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **70 409,63** |  | **90 055,45** | **90 925,79** |  |
| ***02*** | *х* | *х* | ***Капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной  собственности*** | ***Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный и текущий ремонт*** | ***ед.*** | ***8*** | ***декабрь 2025 г.*** | ***15*** | ***12*** | **53 355,38** |  | **73 001,20** | **73 871,54** |  |
| ***Количество комплектов документов в рамках капитального и текущего ремонта*** | ***ед.*** | ***2*** | ***декабрь 2025 г.*** | ***0*** | ***0*** |  |
| ***02*** | ***84520*** |  | ***Капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | **53 355,38** |  | **73 001,20** | **73 871,54** |  |
|  |  |  | *Финансирование разработки проектно-сметной документации и (или) сметной документации на ремонт автомобильных дорог* | х | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **х** | **х** | **Разработка и государственная проверка (экспертиза) проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **7 939,00** |  |  |  |  |
| 02.1.1 |  | МБУ "ОКС" | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса в г. Светлогорске Калининградской области» | Количество комплектов документов в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | декабрь 2025 г. |  |  | 7 240,68 |  |  |  |  |
| 02.1.2 |  | МБУ "ОКС" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации в части проверки определения достоверности сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса в г. Светлогорске Калининградской области» | Количество комплектов документов в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | декабрь 2025 г. |  |  | 698,32 |  |  |  |  |
| **02** | **х** | **х** | **Капитальный ремонт автомобильных дорог** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **40 587,05** |  | **58 254,27** | **63 887,69** |  |
|  |
| 02.2.1 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт ул. Песочной от пересечения с ул. Лесной до проектируемого водозабора в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. | 1 | декабрь 2025 г. |  |  | 978,49 |  |  |  |  |
|  |
| км\* | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.2.2 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Железнодорожной от д. 9 по ул. Вокзальной до пересечения с Калининградским проспектом в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. | 1 | декабрь 2025 г. |  |  | 20 779,63 |  |  |  |  |
| км\* | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.2.3 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мичурина от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Пригородной в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. | 1 | декабрь 2025 г. |  |  | 10 034,83 |  |  |  |  |
| км\* | 0,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.2.4 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт автомобильного проезда по ул. Садовой от пересечения с ул. Степанова до пересечения с ул. Садовой в близи дома №5, в пос. Донское, Светлогорского городского округа, Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. | 1 | декабрь 2025 г. |  |  | 8 794,10 |  |  |  |  |
| км\* | 0,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.7 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Олимпийский бульвар от д.10 до д.14 в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 173,16 |  |
| км\* |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 02.8 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Олимпийский бульвар от д.68б в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 201,51 |  |
| км\* |  |  |  | 0,245 |  |  |  |  |  |
| 02.9 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильного проезда к д.7 по ул. Новой в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 643,88 |  |
| км\* |  |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  |
| 02.10 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Железнодорожной от пересечения улиц Тюменской и Железнодорожной до д.21в г. Светлогорске | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 907,92 |  |  |
| км\* |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
| 02.11 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 6 191,82 |  |  |
| км\* |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |
| 02.12 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ясных Зорь вблизи д.53-55 в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 388,20 |  |
| км\* |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Подгорной в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 2 085,80 |  |  |
| км\* |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| 02.14 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зеленой в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 9 177,49 |  |  |
| км\* |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |  |
| 02.15 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по пер. Верещагина в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 6 806,40 |  |  |
| км\* |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
| 02.16 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Яблоневой от дома 13 до пересечения с Калининградским пр-ом в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 13 756,54 |  |
| км\* |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |
| 02.17 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер.Золотому в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 5 298,10 |  |  |
| км\* |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |
| 02.18 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер.Звездному в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 5 298,10 |  |  |
| км\* |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |
| 02.19 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Хрустальной в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 5 737,92 |  |  |
| км\* |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
| 02.20 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Светлой в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 4 493,80 |  |  |
| км\* |  |  | 0,130 |  |  |  |  |  |  |
| 02.21 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Офицерской в пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 12 256,92 |  |  |
| км\* |  |  | 0,270 |  |  |  |  |  |  |
| 02.22 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Вишневой в пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 998,55 |  |
| км\* |  |  |  | 0,185 |  |  |  |  |  |
| 02.23 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кленовой в пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 214,10 |  |
| км\* |  |  |  | 0,270 |  |  |  |  |  |
| 02.24 |  | МБУ "ОКС" | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Сиреневому в пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 511,75 |  |
| км\* |  |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
| **02** | **х** | **х** | **Текущий ремонт автомобильных дорог (грейдирование, фрезерование)** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **2 589,58** |  | **12 507,18** | **7 744,10** |  |
|  |
| 02.25 |  | МБУ "ОКС" | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Гоголя в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 210,00 |  |
| км\* |  |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
| 02.26 |  | МБУ "ОКС" | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пионерской в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 8 855,00 |  |  |
| км\* |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |  |
| 02.27 |  | МБУ "ОКС" | Грейдирование автомобильной дороги по Озерному проезду в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 275,08 |  |  |
| км\* |  |  | 0,103 |  |  |  |  |  |  |
| 02.3.1 |  | МБУ "ОКС" | Грейдирование участка автомобильной дороги по ул. Окружной в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. | 1 | декабрь 2025 г. |  |  | 1 243,00 |  |  |  |  |
| км\* | 0,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.3.2 |  | МБУ "ОКС" | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Средней в г. Светлогорске Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. | 1 | декабрь2025 г. |  |  | 673,29 |  |  |  |  |
| км\* | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.3.3 |  | МБУ "ОКС" | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Лесной в пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. | 1 | декабрь 2025 г. |  |  | 673,29 |  |  |  |  |
| км\* | 0,257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.31 |  | МБУ "ОКС" | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Озерной в пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 502,55 |  |  |
| км\* |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |
| 02.32 |  | МБУ "ОКС" | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Звездной в пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 740,60 |  |
| км\* |  |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |
| 02.33 |  | МБУ "ОКС" | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Солнечной в пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 793,50 |  |
| км\* |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |
| 02.34 |  | МБУ "ОКС" | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Привокзальной в п. Донское Светлогорского городского округа Калининградской области | Количество объектов, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 634,80 |  |  |
| км\* |  |  | 0,237 |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **х** | **х** | **Ямочный ремонт** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **2 239,75** |  | **2 239,75** | **2 239,75** |  |
|  |
| 02.4.1 |  | МБУ "ОКС" | Ямочный ремонт плиточного покрытия автомобильных дорог в г. Светлогорске Калининградской области | Площадь территории отремонтированных объектов в рамках текущего ремонта | ед. | 1 | декабрь 2025 г | 1 | 1 | 2 239,75 |  | 2 239,75 | 2 239,75 |  |
| кв.м.\* | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |
| ***04*** | ***х*** | ***х*** | ***Управление строительством (реконструкцией) и ремонтом объектов муниципальной собственности*** | ***Количество объектов, в отношении которых получено муниципальное задание*** | ***ед.*** | ***91*** | ***декабрь2025 г.*** | ***64*** | ***56*** | **17 054,25** |  | **17 054,25** | **17 054,25** |  |
| ***х*** | ***84590*** | ***МБУ "ОКС"*** | ***Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере капитального строительства*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | **17 054,25** |  | **17 054,25** | **17 054,25** |  |
| 04.1 | х | х | Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере капитального строительства | Количество объектов, в отношении которых выполнена функция заказчика (застройщика) | ед. | 12 | декабрь 2025 г. | 17 | 12 | 17 054,25 |  | 17 054,25 | 17 054,25 |  |
| Количество объектов, в отношении которых выполнен строительный контроль | ед. | 39 | декабрь 2025 г. | 7 | 4 |  |
| Количество объектов, в отношении которых выполнена разработка, согласование и утверждение сметной документации | ед. | 40 | декабрь 2025 г. | 40 | 40 |  |

1. - указывается значение целевого показателя на начало года утверждения программы. [↑](#footnote-ref-1)
2. - указывается сумма финансового обеспечения за счет всех источников финансирования [↑](#footnote-ref-2)
3. - указываются лимиты бюджетных обязательств (уточненные) на реализацию муниципальной программы (за предшествующий год) [↑](#footnote-ref-3)
4. - указывается сумма финансового обеспечения на очередной финансовый год и на плановый период. [↑](#footnote-ref-4)
5. - указывается значение показателя на момент включения в программу. [↑](#footnote-ref-5)
6. - указывается значение показателя на момент включения в программу. [↑](#footnote-ref-6)