РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» июля 2023 года № 647

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 27.04.2023 № 354 
«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Светлогорский городской округ» 
до 2040 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», на основании обращения акционерного общества «Объединенные канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы городов» (исх. № 358 от 15.06.2023) администрация муниципального образования «Светлогорский  городской округ»

постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 27.04.2023 № 354 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Светлогорский городской округ» до 2040 года» (далее – Постановление от 27.04.2023 № 354), изложив таблицу 53 «Объем финансирования мероприятий в сфере водоотведения на территории Светлогорского городского округа на период 2023-2040 годы» приложения к Постановлению от 27.04.2023 № 354 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ».

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»                                              В.В. Бондаренко

| Таблица 53 Объем финансирования мероприятий в сфере водоотведения на территории Светлогорского городского округа на период 2023-2040 годы |  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от ________________ № _____ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС) | Этап проведения |
| 1 | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора Приморье-Отрадное | 8 700 | 2023-2040 |
| 2 | Проектирование и строительство сети канализации в Светлогорском городском округе | 8 700 | 2023-2040 |
| 3 | Проектирование и реконструкция канализационной сети по Калининградскому проспекту г. Светлогорск | 4 200 | 2023-2040 |
| 4 | Проектирование и реконструкция канализационных сетей в эксплуатационной зоне «Отрадное» | 42 300 | 2023-2040 |
| 5 | Проектирование и строительство канализационной сети по улице Московской, г. Светлогорск | 15 600 | 2023-2040 |
| 6 | Проектирование и реконструкция участка канализационной сети в районе улицы Мичурина, г. Светлогорск | 15 600 | 2023-2040 |
| 7 | Строительство канализационного коллектора от КНС «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в г. Пионерский» Калининградская область, Светлогорский городской округ | 140 000 | 2023-2040 |
| 8 | Проектирование и строительство канализационных сетей на территории эксплуатационной зоны «Майский» | 8 100 | 2023-2040 |
| 9 | Ликвидация станции биологической очистки в эксплуатационной зоне «Зори» | 1 100 | 2023-2040 |
| 10 | Проектирование и строительство сетей канализации в эксплуатационной зоне «Зори» | 8 700 | 2023-2040 |
| 11 | Проектирование и строительство КНС и канализационного коллектора в эксплуатационной зоне «Зори» | 14 000 | 2023-2040 |
| 12 | Проектирование и строительство канализационной сети, КНС и напорного коллектора в Светлогорском городском округе | 100 000 | 2023-2040 |
| 13 | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора от существующей камеры гашения до ЖД переезда в Светлогорском городском округе | 90 000 | 2023-2040 |
| 14 | Проведение технического обследования с технической инвентаризацией объектов систем водоотведения | 60 000 | 2023-2040 |
| 15 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, реконструкция системы вторичного отстаивания АО «ОКОС» пос. Заостровье | 43 946 | 2025-2028 |
| 16 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, реконструкция АБК АО «ОКОС» пос. Заостровье (лаборатория) | 6 100 | 2024-2025 |
| 17 | Проектирование и строительство узла доочистки на станции очистных сооружений в пос. Заостровье | 6 000 | 2023-2040 |
| 18 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений в пос. Заостровье | 300 000 | 2023-2040 |
| 19 | Проектирование и реконструкция водовыпуска очистных сооружений в пос. Заостровье | 100 000 | 2023-2040 |
| 20 | Проектирование и реконструкция системы транспортировки сточных вод от ГНС Пионерский до очистных сооружений в пос. Заостровье | 500 000 | 2023-2040 |
| 21 | Проектирование и капитальный ремонт приемной камеры на станции очистных сооружений в пос. Заостровье | 4 900 | 2023-2040 |
| 22 | Проектирование и капитальный ремонт аэротенка на станции очистных сооружений в пос. Заостровье | 4 500 | 2023-2040 |
| 23 | Проектирование и капитальный ремонт вторичного отстойника № 2 на станции очистных сооружений в пос. Заостровье | 4 500 | 2023-2040 |
| 24 | Проектирование и капитальный ремонт бассейна перемешивания первой технологической линии очистных сооружений в пос. Заостровье | 14 000 | 2023-2040 |
| Итого |  | 1 500 946 |  |