РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15» ноября 2022 года  № 1084

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»

от 27 февраля 2019 года № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог»

- В соответствии со статьей 43, статьей 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования  «Светлогорский городской округ»

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 27 февраля 2019 года                      № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных  дорог»:

1.1. Приложение  к программе «Ремонт автомобильных дорог» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №1.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.svetlogorsk39.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»					    В.В. Бондаренко

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

от «15» ноября 2022 года № 1084

Муниципальная программа

«Ремонт автомобильных  дорог»

Паспорт муниципальной программы

«Ремонт автомобильных  дорог»

| Наименование программы | «Ремонт автомобильных дорог» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной программы: | Соисполнители - не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы - не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы 2019 - 2025годы. Этапы - не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа, % |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения Программы - 1 687 205,38 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год - 464 172,99 тыс. рублей; на 2020 год - 944 245,55 тыс. рублей; на 2021 год - 76 641,07 тыс. рублей; на 2022 год - 114 327,75 тыс. рублей; на 2023 год - 42 558,64 тыс. рублей; на 2024 год - 22 629,69 тыс. рублей на 2025 год - 22 629,69 тыс. рублей из них: объем бюджетных ассигнований областного и федерального бюджетов 1 359 161,27 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 444 056,59 тыс. рублей; на 2020 год – 902 087,68 тыс. рублей; на 2021 год – 13 017,00 тыс. рублей. объем внебюджетных ассигнований 109 297,45 тыс. рублей, в том числе: на 2020 год – 30 510,00 тыс. рублей; на 2021 год – 44 656,59 тыс. рублей. на 2022 год 34 130,86 тыс. рублей. Объем средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» подлежит ежегодному уточнению при формировании и утверждении бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа от реализации программы позволит увеличить долю отремонтированных улиц и дорог до 42,5%. |

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светлогорский городской округ», обеспечивая перемещение пассажиров, грузов, товаров и услуг.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста муниципального образования, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, отсутствие удобных транспортных связей между ее отдельными звеньями в черте муниципального образования, постоянный темп роста парка автотранспортных средств приводит к значительной нагрузке и преждевременному износу улично – дорожной сети, не соответствующей технологическим и эксплуатационным требованиям, неудовлетворительное качество которой становится причиной негативных социальных последствий.

По состоянию на 2022 год в перечне улично-дорожной сети муниципального  образования, числятся 168 автомобильных дорог общей протяженностью – 79,9 км, в том числе 64,5 км с твердым покрытием (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области).

Согласно вышеперечисленным данным, доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа составляет 19,3 %,  т.е.:  (79,9 – 64,5) х100 %.

79,9

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Без надлежащего уровня транспортно – эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, находящихся на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста, политической и социальной стабильности.

Наличие сложившегося комплекса проблем обусловило необходимость программного подхода к капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и в соответствии с положениями действующих нормативных документов, должно осуществляться путем реализации соответствующей муниципальной целевой программой.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

Для достижения поставленной цели предполагается решение основной задачи: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным  показателям.

- Описание целевых показателей Программы

В  результате реализации Программы будет достигнуто:

- улучшение транспортной доступности на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ», повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- оптимизация дорожной сети с целью сокращения протяженности маршрутов движения автомобильного транспорта (снижение автомобильного пробега);

- обеспечение подъездов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием ко всем объектам транспортной инфраструктуры;

- снижение удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду  от автомобильных дорог;

-	 улучшение состояния благоустройства улиц.

Для оценки степени достижения задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным  показателям, программой предусматривается использование целевого показателя:

-  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа.

Достижение целевых значений перечисленного показателя планируется осуществить за счет вложений средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» в разработку проектной   и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт дорог, в  капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов, расположенных в границах муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Сведения о целевых показателях достижения целей Программы, перечне основных и отдельных мероприятий Программы с указанием их фактических значений в отчетном году, прогнозных значений на текущий год и по годам ее реализации отражены в приложении № 1 Программы.

В результате Программы будут достигнуты следующие значения целевого Показателя:

-  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям возрастет до 40,9 процентов от общей протяженности улиц муниципального образования «Светлогорский городской округ» и составит 32,67 км,  т.е.:

42,5 % = (5,10+12,26+7,93+7,06 +0,8+0,8) х 100% ,

79,9                                где  плановый капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов в 2019 году составит 5,10 км, в 2020 году составит 12,12 км, в 2021 году составит 7,93 км, в 2022 году составит 7,06 км, в 2023 году составит 0,8 км, в 2024 году составит 0,8 км.

- Финансовое обеспечение мероприятий Программы

Информация о финансовом обеспечении Программы представлена в Сведениях о планируемых объемов расходов на реализацию муниципальной программы и отражена в Приложении № 2  Программы.

5. Сроки реализации мероприятий Программы

Сроки  реализации Программы запланированы на период 2019 -2025годы.

- График реализации мероприятий Программы

График реализации мероприятий муниципальной Программы, в   финансовом  2022 г.г., приведен в приложении № 3 Программы.

7. Критерии качества выполнения мероприятий Программы.

Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является соответствие отремонтированных объектов улично-дорожной сети требованиям Свода Правил СП. 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89) и  СП42.13330.2012. «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 3.06.03 – 85).

Приложение № 1

к муниципальной программе

- СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) достижения целей МП,

перечне основных и отдельных (основных)

мероприятий муниципальной программы «Ремонт автомобильных  дорог»

| № п/п | Наименование задачи, основного (отдельного) мероприятия |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям за год |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа | % | 6,38 | 15,17 | 9,92 | 8,84 | 5 |  | 0,01 |  | 0,01 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», МУ «Администрация Светлогорского городского округа». |  |  |
| 1.1 | Задача: Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние за год | км | 5,10 | 12,12 | 7,93 | 7,06 | 3,75 |  | 0,8 |  | 0,8 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», МУ «Администрация Светлогорского городского округа» |  |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт дорог |  | Комплект документации | ед. | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МКУ «ОКС Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МУ «Администрация Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МУ «Администрация Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МУ «Администрация Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МУ «Администрация Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МУ «Администрация Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный исполнитель: МУ «Администрация Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг Ответственный МУ «Администрация Светлогорского городского округа», МБУ «ОКС Светлогорского городского округа». Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |  |
| 1.1.1.1 | Разработка проектной документации на ремонт участка дороги по ул. Пушкина (от д.№6 по ул. Пушкина до д.№34 по ул. Ленина) в г. Светлогорске |  | Комплект документации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт участка ул. Хуторской между границами МО «Пионерский городской округ» |  | Комплект документации | ед. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Разработка, проверка сметной документации на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог |  | Комплект документации | ед. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Разработка проектной документации на инженерное обустройство территории с устройством улично-дорожной сети на земельном участке 39:17:030016:194 в пос. Лесное Светлогорского городского округа |  | Комплект документации | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 5,10 | 7,56 | 2,14 | 4,44 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тельмана |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Комсомольский |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Олимпийский бульвар (от Калининградского пр. до пересечения с выездом дворов Калининградский пр. 68в, 68г) |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Ремонт автомобильной дороги в районе СОШ №1 по ул. Новая |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 | Ремонт подъездной дороги к Братской могиле жертв трагедии 16 мая 1972 года в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Прохладная |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9 | Строительство магистральной улицы районного значения п. Зори – граница муниципального образования «Пионерский городской округ» |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 2,03 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Московская |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.12 | Ремонт участка автомобильной дороги, в районе д.11 «А» по ул. Горького |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.13 | Ремонт участка подъездной дороги по ул. Янтарная (от д.4 до земельного участка 39:17:030016:139) п. Лесное |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,14 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.14 | Ремонт дороги по ул. Пригородной в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Верещагина в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.16 | Ремонт участка пешеходной дорожки вдоль Калининградского проспекта от 79Б до пересечения с ул. Токарева в г. Светлогорске Калининградской области |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.17 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зеленой от д.№5 до д.№9 в пос. Приморье |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.18 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Хуторской в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.19 | Ремонт автомобильной дороги по переулку Прибалтийский в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.20 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина от пересечения с ул. Балтийской до пересечения с ул. Гагарина и от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с Калининградским проспектом в г. Светлогорске Калининградской области |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.21 | Капитальный ремонт, ремонт прочих автомобильных дорог в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.22 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского (от д.19а до пересечения с ул. Штрауса) в г. Светлогорске Калининградской области |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.23 | Грейдирование автомобильной дороги ул. Окружной в г. Светлогорске Калининградской области |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.24 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Артиллерийской в пос. Приморье Светлогорского городского округа |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.25 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по пер. Ягодному от пересечения с ул. Тихой до пересечения с ул. Яблоневой в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.26 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по Гостевому проезду в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.27 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивной до границ муниципального образования в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.28 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту в районе д.70 в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.29 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.30 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновой в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.31 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кленовой в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.32 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рябиновой в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.33 | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Осенней, ул.Летней в пос. Лесное |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.34 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту от д.70 б в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.35 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Черемуховому в пос. Приморье |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.36 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Озерной в г. Светлогорске Калининградской области |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.37 | Капитальный ремонт проезда от д.6 по ул. Яблоневой до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.38 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Майской, г. Светлогорске Калининградской области |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.39 | Устройство основания автомобильной дороги по Дубовой аллее в г. Светлогорске Калининградской области |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.40 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.41 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечной |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.42 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Балтийской (примыкание к Калининградскому проспекту) в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.43 | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Песочной (о пересечения с Майским проездом до проектируемого водозабора) |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Тюменской в г.Светлогорске |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Славянская в г.Светлогорске |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 | Капитальный ремонт участка дороги по ул.Заречной в г.Светлогорске |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.47 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ясных Зорь в г.Светлогорске |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.48 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Янтарной в п.Лесное |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.49 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Янтарной в п.Донское |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.50 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ясеневой в п.Лесное |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.51 | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Окружной в г.Светлогорске |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Реализация проекта «Улучшение дорожной инфраструктуры органов местного самоуправления Пунска-Бакаларжево-Филипув-Светлогорск» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 4,556 | 5,79 | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Проведение мероприятий в соответствии с проектом |  | Количество мероприятий проекта | шт |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 4,556 | 5,79 | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.4 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Таёжный в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.6 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Гвардейский в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Санаторная в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.8 | Ремонт автомобильной дороги по проспекту Победы в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тихомирова в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.10 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Сибирский в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунальная в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дубовая Аллея в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Весенняя в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Баха |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Курортная в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.19 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.20 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Степана Разина в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.22 | Ремонт автомобильной дороги по Новая в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.23 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Косогорная в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.24 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.25 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.26 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Приморская в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.27 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Сказочника Гофмана в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.28 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Земляничной в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.29 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Ягодному в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.30 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пушкина в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.31 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Островского в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.32 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Железнодорожному в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.33 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по Заречному проезду в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.34 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Приморская в пос. Донское Светлогорского городского округа |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в пос. Донское Светлогорского городского округа |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.36 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в пос. Донское Светлогорского городского округа |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.37 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в пос. Донское Светлогорского городского округа |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.38 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Привокзальная в пос. Донское Светлогорского городского округа |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.39 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фруктовая в пос. Приморье Светлогорского городского округа |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.40 | Капитальный ремонт ул. Сосновая в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.41 | Капитальный ремонт проезд Северный в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.42 | Капитальный ремонт ул. Дубовая Аллея в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.43 | Капитальный ремонт ул. Весенняя (участок) в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.44 | Капитальный ремонт ул. Косогорная (участок) в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.45 | Капитальный ремонт ул. Доброй в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.46 | Капитальный ремонт ул. Согласия в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.47 | Капитальный ремонт ул. Счастливая в г. Светлогорске |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.48 | Капитальный ремонт ул. Кленовой в пос. Приморье |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.49 | Капитальный ремонт ул. Янтарной в пос. Лесное |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.50 | Капитальный ремонт ул. Ленинградской в г. Светлогорске Капитальный ремонт ул. Кленовой в пос. Приморье Капитальный ремонт ул. Янтарной в пос. Лесное |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.51 | Капитальный ремонт ул. Привокзальная г. Светлогорск |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.52 | Капитальный ремонт пер. Ягодный г. Светлогорск |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.53 | Капитальный ремонт ул. Заречная г. Светлогорск |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.54 | Капитальный ремонт ул. Маяковского г. Светлогорск |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.55 | Капитальный ремонт ул. Сосновая г. Светлогорск |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.56 | Капитальный ремонт ул. Кленовая г. Светлогорск |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.57 | Капитальный ремонт Дубовая аллея п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.58 | Капитальный ремонт ул. Счастливая в п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области |  | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача №2: Обеспечение эффективного управления финансами в области строительства |  | Количество мероприятий | ед. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  | Выполнение муниципального задания | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации муниципального |  |  |  |  |  |  |  |
| образования Светлогорский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| от «15» ноября 2022 года № 1084 |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| о планируемых объемах расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента МП | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог». Цель МП: Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям за год |  | Всего, в том числе: | 114 327,75 | 42 558,64 | 22 629,69 | 22 629,69 | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | средства местных бюджетов (МБ) | 80 196,89 | 42 558,64 | 22 629,69 | 22 629,69 |  |
|  |  | средства областного бюджета (ОБ) |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (ВИ) | 34 130,86 |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям | Всего, в том числе: | 101 512,50 | 28 691,95 | 8 763,00 | 8 763,00 | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 67 381,64 | 28 691,95 | 8 763,00 | 8 763,00 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 34 130,86 |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт дорог | Всего, в том числе: | 9 457,02 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 9 457,02 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектной документации на ремонт участка дороги по ул. Пушкина (от д.№6 по ул. Пушкина до д.№34 по ул. Ленина) в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт участка ул. Хуторской между границами МО «Пионерский городской округ» | Всего, в том числе: | 509,31 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 509,31 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Разработка, проверка сметной документации на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Разработка проектной документации на инженерное обустройство территории с устройством улично-дорожной сети на земельном участке 39:17:030016:194 в пос. Лесное Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 8 947,71 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 8 947,71 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов | Всего, в том числе: | 54 132,29 | 28 691,95 | 8 763,00 | 8 763,00 | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 54 132,29 | 28 691,95 | 8 763,00 | 8 763,00 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.20. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина от пересечения с ул. Балтийской до пересечения с ул. Гагарина и от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с Калининградским проспектом в г. Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Капитальный ремонт, ремонт прочих автомобильных дорог в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  |  | 8 763,00 | 8 763,00 | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  | 8 763,00 | 8 763,00 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.22. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского (от дома 19а до пересечения с улицей Штрауса) в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.23. | Грейдирование автомобильной дороги ул. Окружной в г. Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.24. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Артиллерийской в пос. Приморье Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 2 975,21 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 2 975,21 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.25. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по пер. Ягодному от пересечения с ул. Тихой до пересечения с ул. Яблоневой в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 439,69 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 1 439,69 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.26. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по Гостевому проезду в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 3 487,72 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 3 487,72 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.27. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивной до границ муниципального образования в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 2 166,19 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 2 166,19 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.28. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту в районе д.70 в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 3 275,46 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 3 275,46 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.29. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 2 326,77 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 2 326,77 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.30. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновой в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 549,24 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 1 549,24 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.31. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кленовой в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 611,11 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 1 611,11 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.32. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рябиновой в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 221,26 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 1 221,26 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.33. | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Осенней, ул. Летней в пос. Лесное | Всего, в том числе: | 4 093,86 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 4 093,86 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.34. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту от д.70 б в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 3 026,66 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 3 026,66 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.35. | Капитальный ремонт участка дороги по пер. Черёмухового в пос. Приморье | Всего, в том числе: | 2 812,79 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 2 812,79 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.36. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная | Всего, в том числе: | 848,08 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 848,08 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.37. | Капитальный ремонт проезда от ул. Яблоневой, д.6 до пересечения с ул. Пионерской | Всего, в том числе: | 3 772,00 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 3 772,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.38. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Майская | Всего, в том числе: | 3 232,12 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 3 232,12 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.39. | Устройство основания автомобильной дороги по ул. Дубовой аллее | Всего, в том числе: | 599,45 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 599,45 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.40. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 8 829,44 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 8 829,44 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.41. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечной | Всего, в том числе: | 3 896,80 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 3 896,80 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.42. | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Балтийской (примыкание к Калининградскому проспекту) в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 383,82 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 383,82 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.43. | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Песочной (от пересечения с Майским проездом до проектируемого водозабора) | Всего, в том числе: | 2 584,62 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 2 584,62 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.44 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Тюменской в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  | 611,97 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  | 611,97 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.44 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Славянская в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  | 1 022,43 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  | 1 022,43 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.45 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Заречной в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  | 2 104,66 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  | 2 104,66 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.46 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  | 3 017,23 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  | 3 017,23 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.46 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Янтарной в п. Лесное | Всего, в том числе: |  | 8 876,87 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  | 8 876,87 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.47 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Янтарной в п. Донское | Всего, в том числе: |  | 10 234,78 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  | 10 234,78 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.47 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ясеневой в п. Лесное | Всего, в том числе: |  | 2 382,72 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  | 2 382,72 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.2.47 | Грейдирование дороги по ул. Окружной в в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  | 441,29 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  | 441,29 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализация проекта «Улучшение дорожной инфраструктуры органов местного самоуправления Пунска-Бакаларжево-Филипув-Светлогорск» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». | Всего, в том числе: | 37 923,19 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 3 792,33 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 34 130,86 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий в соответствии с проектом | Всего, в том числе: | 2 915,93 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 291,60 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2 624,33 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов | Всего, в том числе: | 35 007,26 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 3 500,73 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 31 506,53 |  |  |  |  |
| 1.3.2.41 | Капитальный ремонт проезд Северный в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 2 113,50 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 211,35 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1 902,15 |  |  |  |  |
| 1.3.2.42 | Капитальный ремонт ул. Дубовой Аллеи в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 4 028,02 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 402,80 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 3 625,22 |  |  |  |  |
| 1.3.2.43 | Капитальный ремонт ул. Весенней (участок) в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 096,42 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 109,64 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 986,78 |  |  |  |  |
| 1.3.2.44 | Капитальный ремонт ул. Косогорная (участок) в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 568,66 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 156,87 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1 411,79 |  |  |  |  |
| 1.3.2.45 | Капитальный ремонт ул. Доброй в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 532,51 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 153,25 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1 379,26 |  |  |  |  |
| 1.3.2.46 | Капитальный ремонт ул. Согласия в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 211,45 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 121,15 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1 090,30 |  |  |  |  |
| 1.3.2.47 | Капитальный ремонт ул. Счастливая в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 359,82 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 135,98 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1 223,84 |  |  |  |  |
| 1.3.2.48 | Капитальный ремонт ул. Кленовая пос. Приморье (часть улицы) | Всего, в том числе: | 4 007,67 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 400,76 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 3 606,91 |  |  |  |  |
| 1.3.2.49 | Капитальный ремонт ул. Янтарная пос. Лесное | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.50 | Капитальный ремонт ул. Ленинградская г.Светлогорск | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.51 | Капитальный ремонт ул. Привокзальная г. Светлогорск | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.52 | Капитальный ремонт пер. Ягодный г. Светлогорск | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.53 | Капитальный ремонт ул. Заречная г. Светлогорск | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.54 | Капитальный ремонт ул. Маяковского г. Светлогорск | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.55 | Капитальный ремонт ул. Сосновая г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 1 666,95 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 166,70 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1 500,25 |  |  |  |  |
| 1.3.2.56 | Капитальный ремонт ул. Кленовая г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 1 826,80 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 182,68 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1 644,12 |  |  |  |  |
| 1.3.2.57 | Капитальный ремонт ул. Дубовая аллея п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Всего, в том числе: | 4 604,07 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 460,41 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 4 143,66 |  |  |  |  |
| 1.3.2.58 | Капитальный ремонт ул. Счастливая в п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Всего, в том числе: | 3 638,77 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 363,88 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 3 274,89 |  |  |  |  |
| 1.3.2.55 | Капитальный ремонт дорог г. Светлогорск (нераспределенный остаток) | Всего, в том числе: | 6 352,62 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 635,26 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5 717,36 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение эффективного управления финансами в области строительства | Всего, в том числе: | 12 815,25 | 13 866,69 | 13 866,69 | 13 866,69 | Ответственный исполнитель: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 12 815,25 | 13 866,69 | 13 866,69 | 13 866,69 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финснсовое обеспечение выполнения муниципального задания | Всего, в том числе: | 12 815,25 |  | 13 866,69 | 13 866,69 | Ответственный исполнитель: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | МБ | 12 815,25 |  | 13 866,69 | 13 866,69 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

| ПЛАН реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог» на очередной финансовый на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | Ответственный исполнитель, Исполнители, участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети, расположенных в границах Светлогорского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 243 |  |  |  | 4 |  | 16 |  | 4 | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  | 4 |  | 16 |  | 4 |  |
|  | - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Артиллерийской в пос. Приморье Светлогорского городского округа - Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по пер. Ягодному от пересечения с ул. Тихой до пересечения с ул. Яблоневой в г. Светлогорске - Капитальный ремонт автомобильной дороги по Гостевому проезду в г. Светлогорске - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивной до границ муниципального образования в г. Светлогорске - Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту в районе д.70 в г. Светлогорске - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской в г. Светлогорске - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновой в г. Светлогорске - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кленовой в г. Светлогорске - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рябиновой в г. Светлогорске - Грейдирование автомобильной дороги по ул. Осенней, ул.Летней в пос. Лесное - Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту от д.70 б в г. Светлогорске - Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Черемуховому в пос. Приморье - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Озерной в г. Светлогорске - Калининградской области Капитальный ремонт проезда от д.6 по ул. Яблоневой до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске Калининградской области - Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Майской, г. Светлогорске Калининградской области - Устройство основания автомобильной дороги по Дубовой аллее в г. Светлогорске -Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске -Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечной -Капитальный ремонт участка дороги по ул. Балтийской (примыкание к Калининградскому проспекту) в г. Светлогорске -Грейдирование автомобильной дороги по ул. Песочной (от пересечения с Майским проездом до проектируемого водозабора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 243 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 04091100184520244 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Реализация проекта «Улучшение дорожной инфраструктуры органов местного самоуправления Пунска-Бакаларжево-Филипув-Светлогорск» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Мероприятие 1.1.3.2 Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 243 | 7 |  |  |  | 5 |  | 4 |  | Ответственный исполнитель: МУ «Администрация Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 9 |  |  |
|  | Капитальный ремонт ул. Дубовая Аллея в г. Светлогорске Капитальный ремонт ул. Весенняя (участок) в г. Светлогорске Капитальный ремонт ул. Косогорная (участок) в г. Светлогорске Капитальный ремонт ул. Доброй в г. Светлогорске Капитальный ремонт ул. Согласия в г. Светлогорске Капитальный ремонт ул. Счастливая в г. Светлогорске Капитальный ремонт проезд Северный в г. Светлогорске Капитальный ремонт ул. Кленовой в пос. Приморье Капитальный ремонт ул. Янтарной в пос. Лесное Капитальный ремонт ул. Кленовой в пос. Приморье Капитальный ремонт ул. Сосновой г. Светлогорск Капитальный ремонт ул. Кленовой г. Светлогорск Капитальный ремонт Дубовая аллея п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области Капитальный ремонт ул. Счастливой в п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области Капитальный ремонт участка дороги по ул. Тюменской в г.Светлогорске Капитальный ремонт участка дороги по ул. Славянская в г.Светлогорске Капитальный ремонт участка дороги по ул.Заречной в г.Светлогорске Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ясных Зорь в г.Светлогорске Капитальный ремонт участка дороги по ул. Янтарной в п.Лесное Капитальный ремонт участка дороги по ул. Янтарной в п.Донское Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ясеневой в п.Лесное Грейдирование автомобильной дороги по ул. Окружной в г.Светлогорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 243 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ «Администрация Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 244 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.3 | Разработка проектной документации на инженерное обустройство территории с устройством улично-дорожной сети на земельном участке 39:17:030016:194 в пос. Лесное Светлогорского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 244 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |