РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«29» декабря 2023 года  № 566

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования»

на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования» на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» www.svetlogorsk39.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»	                                              В.В. Бондаренко

Согласовано:

| Заместитель начальника МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» | __________________ | Н.Е. Гонобоблев |
| --- | --- | --- |
| Начальник МКУ«Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» | __________________ | А.Д. Азарян |
| Начальник МУ«Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа» | __________________ | Н.Н. Вовк |
| Начальник экономического отдела | __________________ | С.В. Шклярук |
| Начальник административного отдела | __________________ | О.В. Болдырева |
| Начальник юридического отдела ___________ отметка о фактическом прохождении процедуры оценки регулирующего воздействия ___________ и (или) антикоррупционной экспертизы | __________________ | Д.О. Студеникин |
| Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» | __________________ | О.В. Туркина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к распоряжению администрации МО "Светлогорский городской округ" от «29» декабря 2023 года № 566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН реализации муниципальной программы "Газификация муниципального образования" на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. |  |  |
| Код основного мероприятия муниципальной программы | Код направления расходов | Исполнитель мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие муниципальной программы/направление расходов/мероприятие муниципальной программы | Показатели выполнения основного мероприятия муниципальной программы/направления расходов/мероприятия муниципальной программы | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | (n) год | 2025 | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | Срок реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| x | x | x | Всего по программе | x | x | x | x | x | x | 7 292,67 | 1 010,20 | 1 010,20 |
| 01 | x | x | Создание условий для обеспечения природным газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Протяженность газопровода | п.м. | 23 123 | х | 23 123 | 23 123 | 7 292,67 | 1 010,20 | 1 010,20 |
| 01 | 85810 | x | Строительство и проектирование газопроводов | х | х | х | x | х | х | 5 082,47 | 0,00 | 0,00 |
| 01 |  | х | Строительство | х | х | х | х | х | х | 2 612,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01 |  | МКУ "ОЖКХ" | Строительство: замена участка распределительного газопровода низкого давления, от выхода ШРП № 27 по ул. Хуторская в г.Светлогорск до отводов к жилым домам пер.Железнодорожному № 4,6 в г.Светлогорск | Протяженность газопровода | п.м. | 295,00 | 30.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 2 612,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01 |  | х | Проектирование | х | х | х | х | х | х | 2 469,89 | 0,00 | 0,00 |
| 01 |  | МКУ "ОЖКХ" | Разработка проектной и рабочей документации по строительству газопровода к котельной «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр Калининградская область»п. Приморье (эксплуатационная зона «Приморье») КН 39:05:030502:124 | Комплект документации | ед. | 1,00 | 30.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 924,97 | 0,00 | 0,00 |
| 01 |  | МКУ "ОЖКХ" | Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции газопровода к котельной «Филино» п. Донское (эксплуатационная зона «Филино») | Комплект документации | ед. | 1,00 | 30.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 1 100,28 | 0,00 | 0,00 |
| 01 |  | МКУ "ОЖКХ" | Разработка проектной и рабочей документации по строительству газопровода к МБУДО «Детская школа искусств имени Гречанинова А.Т.», по адресу: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 32, 34 | Комплект документации | ед. | 1,00 | 30.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 444,64 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 85820 | x | Содержание объектов газоснабжения | х | х | х | x | х | х | 2 210,20 | 1 010,20 | 1 010,20 |
| 01 |  | МКУ "ОЖКХ" | Проведение технической инвентаризации и постановка на кадастровый учет бесхозяйных сетей газоснабжения | Комплект документации | ед. | 1,00 | 30.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 |  | МКУ "ОЖКХ" | Техническое обслуживание газопроводов находящиеся в муниципальной собственности | Протяженность газопровода | п.м. | 22 827,98 | 30.12.2024 | 23 122,98 | 23 122,98 | 1 010,20 | 1 010,20 | 1 010,20 |