Приложение № 1

к программе «Формирование

современной городской среды»

- СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) достижения целей, перечне основных и отдельных (основных)

мероприятий муниципальной программы

| № | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Ед. изм. | Отчетный 2018 год | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  | Отв. исполнитель, соисполнители МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Цель Программы: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | количество благоустроенных территории «Светлогорский городской округ» (в год) | ед. | 125 | 9 | 1 | 16 | 17 | 16 | 17 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
| 2 | Задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача №1: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями | Общая площадь благоустроенных общественных территорий Светлогорского городского округа. | тыс м2 | 15,88 | 470,16 | 470,16 | 473,96 | 476,66 | 481,66 | 486,56 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.1.1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий Светлогорского городского округа. | Площадь благоустроенных общественных территорий за год | тыс м2 | - | 454,28 | 0,0 | 3,8 | 2,7 | 5,0 | 4,9 |  |
| 2.2 | Задача №2: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс м2 | 219,05 | 232,64 | 233,70 | 238,60 | 243,30 | 248,40 | 253,40 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.2.1 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий Светлогорского городского округа. | Площадь благоустроенных дворовых территорий за год | тыс м2 | - | 13,59 | 1,06 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 5,0 |  |
| Конкретные показатели по годам уточняются после формирования Программы на планируемый год и определения величины денежных средств выделяемых из средств бюджета калининградской области на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к программе  «Формирование

современной городской среды»

- СВЕДЕНИЯ

о планируемых объемах расходов на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование структурного элемента |  | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г | 2023г | 2024г | Всего за период реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  | Всего в том числе: | 8 736,4 | 192 228,489 | 4700,0 | 17 285,7 | 0 | 0 | 0 | 222 950,589 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | Средства местных бюджетов | 5 690 | 22 883,321 | 2350,0 | 17 285,7 | 0 | 0 | 0 | 48 209,021 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 2 770 | 35 453,54 | 2350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 573,54 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 101 997,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 997,695 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 276,4 | 31 893,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 893,933 |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями |  | Всего в том числе: | 2 500 | 166 349,836 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 178 849,84 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Администрация МО «Светлогорский городской округ» ОКС «Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | Средства местных бюджетов | 2 500 | 16 245,447 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 28 745,45 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 34 915,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 915,134 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 84 589,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 589,255 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 30 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 600 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 задачи 1: благоустройство общественных территорий Светлогорского городского округа. |  | Всего в том числе: | 2 500 | 166 349,836 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 178 849,84 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2 500 | 16 245,447 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 28 745,45 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 34 915,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 915,13 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 84 589,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 589,26 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 30 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 600,00 |  |
| 1.1.1 | Благоустройство общественных территорий ул. Ленинградская д.10,12,14, ул. Пионерская д.19,21,23,23а,25, ул. Гоголя д.4 |  | Всего в том числе: | 0 | 9 360,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 360,006 |  |
|  |  |  | Средства местных бюджетов | 0 | 2 527,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 527,201 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 204,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,985 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 6 627,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 627,820 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Благоустройство общественных территорий ул. Мичурина д.1, ул. Новая д.7-9, ул. Тургенева д.3А |  | Всего в том числе: | 0 | 5 179,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 179,163 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | Средства местных бюджетов | 0 | 1 398,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398,374 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 113,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,424 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 3 667,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667,365 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Благоустройство общественных территорий ул. Аптечная д. 3,5 |  | Всего в том числе: | 0 | 3 732,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 732,40 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  | Средства местных бюджетов | 0 | 1 007,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007,75 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 81,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,74 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 2 642,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 642,91 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Благоустройство общественных территорий Калининградский проспект 92. |  | Всего в том числе: | 0 | 15 346,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 346,426 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | Средства местных бюджетов | 0 | 4 143,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 143,535 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 336,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,087 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 10 866,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 866,804 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Благоустройство общественной территории напротив туристического центра в г. Светлогорске по ул. К. Маркса |  | Всего в том числе: | 0 | 8 168,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 168,841 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  | Средства местных бюджетов | 0 | 2 205,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 205,587 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 178,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,898 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 5 784,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 784,356 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Парк творчества Муза |  | Всего в том числе: | 2 500 | 124 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 063 | МКУ «ОКС Светлогорского городского округа», администрация Светлогорского городского округа |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2 500 | 4 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 463 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 30 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 600 |  |
| 2. | Задача №2: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями |  | Всего в том числе: | 6 236,4 | 25 878,653 | 4700,0 | 7 285,7 | 0 | 0 | 0 | 44100,753 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | Средства местных бюджетов | 3 190 | 6 637,874 | 2350,0 | 7 285,7 | 0 | 0 | 0 | 19463,574 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 2 770 | 538,406 | 2350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658,406 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 17 408,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17408,44 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 276,4 | 1 293,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570,333 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий Светлогорского городского округа. |  | Всего в том числе: | 0 | 25 878,653 | 4700,0 | 7 285,7 | 0 | 0 | 0 | 37864,353 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
|  |  |  | Средства местных бюджетов | 0 | 6 637,874 | 2350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8987,874 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 538,406 | 2350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888,406 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 17 408,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17408,44 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1 293,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293,933 |  |
| 2.1.1 | Благоустройство дворовых территорий ул. Вокзальная д.4, ул. Преображенского д.2. | Всего в том числе: |  | 0 | 2 851,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 851,56 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  | Средства местных бюджетов |  | 0 | 731,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,425 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 59,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,327 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 1 918,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 918,231 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 142,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,578 |  |
| 2.1.2 | Благоустройство дворовых территорий ул. Ленинградская д.5,7, ул. Гоголя д.8/1, д.8/2. | Всего в том числе: |  | 0 | 10 602,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 602,837 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | Средства местных бюджетов |  | 0 | 2 719,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 719,628 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 220,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,592 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 7 132,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 132,475 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 530,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,142 |  |
| 2.1.3 | Благоустройство дворовых территорий ул. Пригородная д.36А, 36Б, 42, ул. Игашева д.1 | Всего в том числе: |  | 0 | 12 424,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 424,255 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | Средства местных бюджетов |  | 0 | 3 186,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 186,821 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 258,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,487 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 8 357,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 357,734 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 621,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,213 |  |
| 2.1.4 | Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: п. Донское, ул.Янтарная 2, 4, 8 | Всего в том числе: |  | 0 | 0 | 4700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700,0 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | Средства местных бюджетов |  | 0 | 0 | 2350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 2350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Перечень дворовых и общественных территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ», нуждающихся в  благоустройстве в соответствии с Программой «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование (Адрес) территории | Планируемый год проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория: Мичурина 1, Тургенева 3А, Новая 7-9, г. Светлогорск. | 2019 |
| 2 | Общественная территория: ул. Гоголя 4, Ленинградская 10,12,14, Пионерская 19,21, 23,23А,25 г. Светлогорск. | 2019 |
| 3 | Общественная территория: «Парк творчества «Муза»» г. Светлогорск. | 2019 |
| 4 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Игашова 1, ул. Пригородная 36А,36Б,42 г. Светлогорск. | 2019 |
| 5 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Ленинградская 5,7 Гоголя 8к.1, 8 к.2 г. Светлогорск. | 2019 |
| 6 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Вокзальная д.4, ул. Преображенского д.2 г. Светлогорск. | 2019 |
| 7 | Общественная территория: ул. Аптечная 3,5 г. Светлогорск. | 2019 |
| 8 | Общественная территория: Калининградский проспект 92 г. Светлогорск. | 2019 |
| 9 | Общественная территория: напротив туристического центра, г. Светлогорск. | 2019 |
| 10 | Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: п. Донское, ул.Янтарная 2, 4, 8 | 2020 |
| 11 | Дворовая территория многоквартирного дома: ул. Садовая 6,10 п. Донское. | 2020-2024 |
| 12 | Дворовая территория многоквартирного дома: ул. Пионерская д.26 г. Светлогорск | 2020-2024 |
| 13 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Пионерская 28а, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 14 | Общественная территория: напротив дома Пионерская30, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 15 | Дворовая территория многоквартирного дома: Пригородная 5,7 г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 16 | Дворовая территория многоквартирного дома Пионерская 26 а, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 17 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 22, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 18 | Общественная территория: Озерная площадь 1 (сквер), п. Приморье. | 2020-2024 |
| 19 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 26, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 20 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Косогорная 10, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 21 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Баха 3, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 22 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Баха 7, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 23 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Флотская д.1 п. Приморье. | 2020-2024 |
| 24 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Пионерская 28 г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 25 | Дворовая территория многоквартирного дома пер. Сиреневый 4,6, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 26 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 62, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 27 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Ясных зорь 9,11,13, пер. Мирный 2, пер. Луговой 2,8, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 28 | Дворовая территория многоквартирных домов Станционная 16,16а, 18, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 29 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 73, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 30 | Дворовая территория многоквартирных домов ул. Станционная 4 г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 31 | Общественная территория: Карла Маркса 6, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 32 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Фруктовая 6 а. г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 33 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 11, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 34 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Парковая 2 г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 35 | Общественная территория: ул. Степанова д.1А, п. Донское. | 2020-2024 |
| 36 | Общественная территория: ул. Янтарная 8(спортивная детская площадка), п. Донское. | 2020-2024 |
| 37 | Общественная территория: ул. Садовая 8 (площадка для размещения НТО), п. Донское. | 2020-2024 |
| 38 | Общественная территория: ул. Садовая 3(детская площадка), п. Донское. | 2020-2024 |
| 39 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая 2,4 п. Донское. | 2020-2024 |
| 40 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Янтарная 4 п. Донское. | 2020-2024 |
| 41 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 27, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 42 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая 8 п. Донское. | 2020-2024 |
| 43 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая 1 п. Донское. | 2020-2024 |
| 44 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Озерная 2 п. Приморье. | 2020-2024 |
| 45 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Артиллерийская 10 п. Приморье. | 2020-2024 |
| 46 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Некрасова 1 г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 47 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Подгорная 10 г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 48 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 60 г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 49 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая 5 п. Донское. | 2020-2024 |
| 50 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Приморская 1,3 п. Донское. | 2020-2024 |
| 51 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Тельмана 5, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 52 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая 3 п. Донское | 2020-2024 |
| 53 | Дворовая территория многоквартирного дома: Новая 8, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 54 | Дворовая территория многоквартирного дома: Мичурина 4, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 55 | Дворовая территория многоквартирного дома: Карла Маркса 6/2, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 56 | Дворовая территория многоквартирного дома: Горького 1, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 57 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Вокзальная 1,3, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 58 | Дворовая территория многоквартирного дома Пионерская 27, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 59 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 80, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 60 | Дворовая территория многоквартирного дома Маяковского 21, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 61 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Приморская 5,7,9 п. Донское. | 2020-2024 |
| 62 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Степанова 7,7а п. Донское. | 2020-2024 |
| 63 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Приморская 2,4 п. Донское. | 2020-2024 |
| 64 | Дворовая территория многоквартирного дома Заречная д.4, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 65 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 24, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 66 | Дворовая территория многоквартирного дома: ул. Артиллерийская 6 п. Приморье. | 2020-2024 |
| 67 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Степанова 3 п. Донское. | 2020-2024 |
| 68 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Привокзальная 6,8,10 п. Донское. | 2020-2024 |
| 69 | Дворовая территория многоквартирного дома Зеленая 4, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 70 | Дворовая территория многоквартирного дома Зеленая 6, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 71 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 71, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 72 | Дворовая территория многоквартирных домов Пригородная 24, 20, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 73 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 82 а, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 74 | Дворовая территория многоквартирного дома Октябрьская 18, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 75 | Дворовая территория многоквартирных домов: Токарева 15,17, г. Светлогорск. | 2020-2024 |
| 76 | Дворовая территория многоквартирного дома Офицерская 4 п. Приморье. | 2020-2024 |

Перечень дворовых и общественных территорий подлежащих благоустройству в плановом периоде ежегодно уточняется после доведения финансовых обязательств предназначенных на выполнение мероприятий Программы.

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Перечень дворовых и общественных территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ» подлежащих  благоустройству в текущем финансовом году в соответствии с Программой «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование (Адрес) территории 2019г. |
| --- | --- |
| 1 | Общественная территория: Мичурина 1, Тургенева 3а, Новая 7,9 г. Светлогорск. |
| 2 | Общественная территория: ул. Гоголя 4, Ленинградская 10,12,14, Пионерская 19,21, 23,23А,25 г. Светлогорск. |
| 3 | Общественная территория: «Парк творчества «Муза»» г. Светлогорск. |
| 4 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Игашова 1, ул. Пригородная 36А,36Б,42 г. Светлогорск. |
| 5 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Ленинградская 5,7 Гоголя 8к.1, 8 к.2 г. Светлогорск. |
| 6 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Вокзальная д.4, ул. Преображенского д.2 г. Светлогорск. |
| 7 | Общественная территория: вблизи домов по ул. Аптечная, 3,5 г. Светлогорск |
| 8 | Общественная территория: вблизи дома по Калининградскому проспекту 92 г. Светлогорск. |
| 9 | Общественная территория: напротив Туристического центра, г. Светлогорск. |
|  | Наименование (Адрес) территории 2020г. |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: п. Донское, ул. Янтарная 2, 4, 8 |