РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования

«Светлогорский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10  марта   2016   года  № 213

г. Светлогорск

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования «Светлогорский район» от 16 июня 2014 года № 549 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Светлогорский район» «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования

«Светлогорский район» на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  от  05  апреля  2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский район» на 2013-2020 годы, утвержденной решением районного Совета депутатов Светлогорского района от 24 февраля 2014 года №4, руководствуясь Соглашением о передаче части полномочий администрации муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» по решению вопросов местного значения в администрацию муниципального образования «Светлогорский район» от 17 декабря 2015 года № 02-12/2015, Соглашением о передаче части полномочий администрации муниципального образования городское поселение «Поселок Донское» по решению вопросов местного значения в администрацию муниципального образования «Светлогорский район» от 23 декабря 2015 года № 05-12/2015, Соглашением о передаче части полномочий администрации муниципального образования городское поселение «Поселок Приморье» по решению вопросов местного значения в администрацию муниципального образования «Светлогорский район» от 23 декабря 2015 года № 07-12/2015, Уставом муниципального образования «Светлогорский район»,

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский район» от 16 июня 2014 года №549 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Светлогорский район» «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Светлогорский район» на 2014-2018 годы»

следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский район» от 16 июня 2014 года № 549 «Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования «Светлогорский район» «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Светлогорский район» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Раздел паспорта программы «Объемы и источники финансирования программы по годам» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования», составляет 
163 970,20 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования программы:

Областной бюджет   – 38122,50 тыс. рублей

Бюджет МО «Светлогорский район» - 37304,30 тыс. рублей

Бюджет МО «Город Светлогорск» - 13 929,0 тыс. рублей

Бюджет МО «Поселок Донское» - 13 272,40 тыс. рублей

Бюджет МО «Поселок Приморье» - 14 050,0  тыс. рублей.

Итого: 116 678,20 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год

Бюджет МО «Светлогорский район» -1 629,30 тыс. рублей

Бюджет МО «Город Светлогорск» - 200,0 тыс. рублей

Итого: 1 829,3 тыс. рублей.

2015 год

Областной бюджет  - 38 122,50 тыс. рублей

Бюджет МО «Город Светлогорск» - 1 429,0 тыс. рублей

Бюджет МО «Поселок Донское» - 1 545,40  тыс. рублей

Итого: 41 096,90 тыс. рублей

2016 год

Бюджет МО «Светлогорский район» - 0,0 тыс. рублей

Бюджет МО «Город Светлогорск» -  23 500,0 тыс. рублей

Бюджет МО «Поселок Донское» - 2 402,0  тыс. рублей

Бюджет МО «Поселок Приморье» - 0,0  тыс. рублей.

Итого: 25 902,0 тыс. рублей

2017 год

Бюджет МО «Светлогорский район» - 18 500,0 тыс. рублей

Бюджет МО «Город Светлогорск» - 29 267,0 тыс. рублей

Бюджет МО «Поселок Донское» - 4 475,0 тыс. рублей

Бюджет МО «Поселок Приморье» - 8 550,0  тыс. рублей.

Итого: 60 792,0 тыс. рублей

2018 год

Бюджет МО «Светлогорский район» - 17 175,0 тыс. рублей

Бюджет МО «Город Светлогорск» - 6 825,0 тыс. рублей

Бюджет МО «Поселок Донское» - 4 850,0  тыс. рублей

Бюджет МО «Поселок Приморье» - 5 500,0  тыс. рублей.

Итого: 34 350 тыс. рублей

1.3. Главу 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой  редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 163 970,20 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования программы:

-  областной бюджет – 85 414,50 тыс. рублей;

-  бюджет муниципального образования «Светлогорский район» -

37 304,30 тыс. рублей;

-  бюджеты  поселений, входящих в состав муниципального района -

41 251,40 тыс. рублей.

| Источник финансирования | Всего по Программе (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Областной бюджет | 85 414,50 | 0 | 38122,50 | 23500,0 | 23792,0 | 0 |
| Бюджет МО «Светлогорский район» | 37 304,30 | 1629,3 | 0,00 | 0 | 18500,0 | 17175,0 |
| Бюджет МО городское поселение «Город Светлогорск» | 13 929,00 | 200,0 | 1429,00 | 0 | 5475,0 | 6825,0 |
| Бюджет МО городское поселение «Поселок Донское» | 13 272,40 | 0,00 | 1545,40 | 2402,0 | 4475,0 | 4850,0 |
| Бюджет МО городское поселение «Поселок Приморье» | 14 050,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8550,0 | 5500,0 |
| Итого | 163970,20 | 1829,3 | 41096,90 | 25902,0 | 60792,0 | 34350,0 |

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации (газета «Вестник Светлогорска»).

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня опубликования.

Глава  администрации

муниципального   образования

«Светлогорский  район»                                                             А.В. Ковальский

Приложение №1

к  муниципальной целевой Программе

«Ремонт автомобильных  дорог муниципального

образования «Светлогорский район» на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий и ожидаемые результаты реализации муниципальной целевой Программы

«Ремонт автомобильных  дорог муниципального образования  «Светлогорский район» на 2014-2018 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий Программы | Планируемый объем финансирования Программы (тыс.руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач мероприятия Программы | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое (целевое) значение показателя по годам реализации (на конец реализации Программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Свет-логор-ский район» |  | Бюджет поселе ний | Областной бюджет |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения :ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное образование городское поселение «Город Светлогорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| - | ул. Токарева | 1629,3 |  | 200,0 |  | площадь дороги | кв.м | 0 | 4410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (финансирование в 2015 году) | 0,00 |  | 1429,0 |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. | асф.б. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | ул. Штрауса |  |  |  | 10753,0 | площадь дороги | кв.м | 0 |  | 2790 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  | асф.б. |  |  |  |  |  |  |
| - | ул. Балтийская |  |  |  | 6081,00 | площадь дороги | кв.м | 0 |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  | асф.б. |  |  |  |  |  |  |
| - | ул. Песочная |  |  |  | 21288,50 | площадь дороги | кв.м | 0 |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  | асф.б. |  |  |  |  |  |  |
| - | ул. Фрунзе | 725,0 |  | 725,0 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  | 935 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  |  |  |  | асф.б. |  |  |  |
| - | ул. Вокзальная | 2575,0 |  | 2575,0 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  |  |  |  |  |  | асф.б. |  |
| - | ул. Ольховая и ул. Заречная |  |  |  | 47292,00 | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  | 6595 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  |  | асф.б. |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | % | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| - | ул. Майская | 1500,0 |  | 1500,0 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  |  |  |  |  |  | асф.б. |  |
| - | ул. Садовая | 1400,0 |  | 1400,0 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  |  |  |  | асф.б. |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | % | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| - | ул. Подгорная | 1750,0 |  | 1750,0 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  |  |  |  | асф.б. |  |  |  |
| - | ул. Баха | 1600,0 |  | 1600,0 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  |  |  |  | асф.б. |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | % | 0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| - | Заречный проезд | 1550,0 |  | 1550,0 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  | 2450 |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  |  |  |  |  |  | асф.б. |  |
| - | ул. Игашева | 1200,0 |  | 1200,0 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  |  |  |  |  | Грав. |  |
|  | Итого: | 13 929,3 |  | 13 929,0 | 38122,50 | площадь дороги | кв.м | 0 | 4410 | 13818 | 6595 |  | 7235 |  | 9550 |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет гравийное | асф.б. | асф.б. | асф.б. |  | асф.б. |  | асф.б./ грав. |  |
| 1.2 | Муниципальное образование городское поселение «Поселок Донское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | % | 0 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - | ул. Садовая (ул. Степанова - д.1 к котельной) | 0,00 |  | 639,00 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | бетонное |  | асф.б. |  |  |  |  |  |  |
| - | ул.Садовая (ул.Крестьянская –школа) | 0,00 |  | 906,40 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | бетонное |  | асф.б. |  |  |  |  |  |  |
| - | ул. Дивная | 0,00 |  | 1842,00 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | бетонное |  |  | асф.б. |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | % | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| - | ул.Марийская | 0,0 |  | 560,00 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  | Грав. |  |  |  |  |  |
| - | ул. Комсомольская | 1625,0 |  | 1625,00 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  |  |  | Грав. |  |  |  |
| - | ул. Приморская | 1250,0 |  | 1250,00 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  |  |  |  |  | Грав. |  |
| - | ул. Железнодорожная | 2850,0 |  | 2850,00 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  |  |  | Грав. |  |  |  |
| - | ул. Привокзальная | 3600,0 |  | 3600,00 |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | Гравийное |  |  |  |  |  |  | асф.б. |  |
|  | Итого поселок Донское: | 9325,0 |  | 13272,40 | 0,00 | площадь дороги | кв.м | 0 | 0 | 1740 | 2500 |  | 5700 |  | 6300 |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | бетонное, гравийное |  | асф.б. | асф.б. |  | асф.б. |  | Грав./асф.б. |  |
| 1.3 | Муниципальное образование городское поселение «Поселок Приморье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | % | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| - | ул. Янтарная | 3000,0 | 3000,0 |  |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  | 2850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  |  |  |  | Грав. |  |  |
| - | ул. Офицерская | 1000,0 | 1000,0 |  |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет. |  |  |  |  |  |  |  | асф.б. |
|  | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | % | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| - | ул. Балтийская | 2000,0 | 2000,0 |  |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  |  |  |  | Грав. |  |  |
| - | ул. Каштановая аллея | 1600,0 | 1600,0 |  |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  |  |  |  |  |  | Грав |
|  | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | % | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| - | Солнечный переулок | 3550,0 | 3550,0 |  |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  |  |  |  | Грав. |  |  |
| - | ул. Кленовая | 2900,0 | 2900,0 |  |  | площадь дороги | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | гравийное |  |  |  |  |  |  |  | Грав. |
|  | Итого поселок Приморье: | 14050,0 | 14050,0 |  | 0,00 | площадь дороги | кв.м | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9650 |  | 8300 |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги |  | гравийное, асфальт.бет |  |  |  |  |  | Грав. |  | Грав.асф.б. |
|  | Всего по программе: | 37304,3 | 41251,40 |  | 85 414,5 | площадь дороги | 73158 | 0 | 4410 | 15558 |  | 6595 |  | 22585 |  | 24150 |
|  |  |  |  |  |  | покрытие дороги | - | асфальт.бет гравийное, бетонное | асф.б. | асф.б. |  | асф.б. |  | Грав. |  | асф.б. |

Примечание: сокращения - асфальт.бетон,асф.б.- читать как асфальтобетон