РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 июня 2020 года    № 398

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

### образования «Светлогорский городской округ» от 02.07.2019 года № 558  «Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории»

В соответствии со статьями 43, 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 02 июля 2019 года № 558 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории» (далее – Постановление):

1.1. В приложении к постановлению подраздел «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы» раздел «Паспорт Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования 276 294,14 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета составляет 10 863,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год –  73 591,08 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 3363,18 тыс. рублей;

2020 год –  76 366,18 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 6500,0 тыс. рублей;

2021 год –  69 433,96 тыс. рублей;

2022 год – 56 902,92 тыс. рублей;

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного (муниципального) бюджета подлежат ежегодному утверждению».

1.2. Приложение №1, 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории» изложить в новой редакции согласно приложению №1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.svetlogorsk39.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»				            	В.В. Бондаренко

Муниципальная программа «Благоустройство территории»

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной Программы | «Благоустройство территории» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа». |
| Соисполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| Муниципальные Подпрограммы | «Развитие сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации муниципальной Программы | программа реализуется в период 2019-2022 годы |
| Цели муниципальной Программы | Цели муниципальной Программы: - увеличение доли благоустроенных территорий соответствующих санитарным нормативам по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Задачи муниципальной Программы | - Увеличение площади благоустроенных территорий Светлогорского городского округа (тротуары, дороги, дворы, общественные места, электроснабжение улиц); - развитие сетей уличного освещения муниципального образования «Светлогорский городской округ»; |
| Целевые Показатели Программы | Доля благоустроенных территорий соответствующих санитарному нормативному уровню по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы и Подпрограммы по годам ее реализации | Общий объем финансирования 276 294,14 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета составляет 10 863,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 73 591,08 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 3363,18 тыс. рублей; 2020 год – 76 366,18 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 6 500,0 тыс. рублей; 2021 год – 69 433,96 тыс. рублей; 2022 год – 56 902,92 тыс. рублей; Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного (муниципального) бюджета подлежат ежегодному утверждению. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | Увеличение доли благоустроенных территорий Светлогорского городского округа за период реализации программы на 21% |

Приложение №1 к постановлению

от 03.06.2020 г. №398

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории»,

утвержденной постановлением

администрации МО

«Светлогорский городской округ»

от   02.07. 2019 г. № 558

- Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Благоустройство территории» на 2019-2022 годы

| N п/п |  | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители участники МП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетный год |  |  | Текущий год |  | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| - Муниципальная программа «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель муниципальной программы - увеличение доли благоустроенных территорий соответствующих санитарным нормативам по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ»; |  |  | Доля благоустроенной территории округа | % | 8 |  |  | 16 |  | 21 | 26 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 1.1 | Задача № 1: Увеличение площади благоустроенных территорий Светлогорского городского округа (тротуары, дороги, дворы, общественные места, электроснабжение улиц). |  |  | площадь благоустроенной территории округа | кв.м. | 65990340 |  |  | 68239286 |  | 70177242 | 71861495 |  |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа |  |  | Площадь территории | кв.м. | - 25300 |  | 25300 |  | 25300 |  | 25300 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.1.2 | Комплекс сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа |  |  | Площадь территории | кв.м. | 25300 |  | 25300 |  | 25300 |  | 25300 |  |  |
| 1.1.3 | - Транспортные услуги по доставке на пляж/с пляжа пляжного оборудования для отдыха на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество перевозок | шт | - 1 |  | - 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.1.4 | - Водоснабжение душевых стоек на пляже Светлогорского городского округа |  |  | Объем ресурса | куб.м. | - 1259,8 |  | 1259,8 |  | 1259,8 |  | 1259,8 |  |  |
| 1.1.5 | - Содержание городского пляжа территории Светлогорского городского округа |  |  | Площадь территории | кв.м. | - 25300 |  | 25300 |  | 25300 |  | 25300 |  |  |
| 1.1.6 | - Ремонт спуска на городской пляж в п. Приморье Светлогорского городского округа |  |  | Количество единиц | шт. | - 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.1.7 | - Водоснабжение/отведение фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа |  |  | Объем ресурса (сточных вод, воды) | куб.м. | - 400,4 |  | 400,4 |  | 400,4 |  | 400,4 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.1.8 | - Содержание и текущий ремонт фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа |  |  | Количество фонтанов | шт | - 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.2. | - Мероприятия по очистке сточных вод в рамках Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря - Очистка сточных вод системой механической и биологической очистки АО "ОКОС" с территории Светлогорского городского округа |  |  | Объем ресурса (сточных вод) | куб.м. | - 235031 |  | - 319166 |  | - 319166 |  | - 319166 |  |  |
| 1.3. | Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжений предприятий на территории Светлогорского городского округа |  |  | Объем тепловой энергии | тыс.Гкал | - 120,0 |  | 76,2 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.4. | Предоставление МКП «Водоканал Донское» на приобретение угля на отопительный сезон 2019-2020 г.г. для отопления жилых домов п. Филино |  |  | Объем ресурса | тонн | - 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5. | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и содержание зеленых зон, природных и озелененных территорий Светлогорского городского округа Благоустройство и содержание зеленых насаждений на улицах и в парках Светлогорского городского округа |  |  | Площадь территории | кв.м. | - 83920 |  | - 83013 |  | - 83013 |  | - 83013 |  |  |
| 1.5.1 | - Содержание городских объектов зеленых насаждений, устройство клумб на территории Светлогорского городского округа |  |  | Площадь территории | кв.м. | - 1345,0 |  | 1345,0 |  | 1345,0 |  | 1345,0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
| 1.5.2 | - Выпиловка деревьев на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество деревьев, зеленых насаждений | шт | - 79 |  | - 85 |  | - 85 |  | - 85 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.3 | - Проведение лесопатологических обследований деревьев на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество обследований деревьев, зеленых насаждений | шт | - 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 1.5.4 | - Монтаж/демонтаж новогодних елей на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество объектов | шт | - 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 1.5.5 | - Уборка несанкционированных свалок на территории Светлогорского городского округа |  |  | Объем мусора | куб.м. | - 700 |  | - 700 |  | - 700 |  | - 700 |  |  |
| 1.5.6 | - Акарицидная обработка парков и скверов на территории Светлогорского городского округа |  |  | Площадь территории | кв.м. | - 202518 |  | 202518 |  | 202518 |  | 202518 |  |  |
| 1.5.7 | - Утилизация погибших животных на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество животных | шт. | - 3 |  | - 1 |  | - 3 |  | - 3 |  |  |
| 1.5.8 | - Разработка схемы очистки территории от мусора единым оператором на территории Светлогорского городского округа |  |  | Комплект документов | шт. | - 1 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  |  |
| 1.5.9 | - Компенсационная высадка деревьев на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество деревьев, зеленых насаждений | шт. | - 197 |  | - 197 |  | - 0 |  | - 0 |  |  |
| 1.5.10 | - Проведение конкурса по благоустройству территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество заявок | шт. | - 3 |  | - 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 1.6. | - Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети Светлогорского городского округа |  |  | Протяженность улично-дорожной сети | кв.м. | - 545 |  | - 540 |  | - 540 |  | - 540 |  |  |
| 1.6.1 | - Понижение бортовых камней тротуара на пересечении пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог на территории Светлогорского городского округа |  |  | Протяженность улично-дорожной сети | п.м. | - 208,4 |  | - 235,0 |  | - 0 |  | - 0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.6.2 | - ПСД ливневой канализации ул. Архитектора Попова |  |  | Комплект документации | шт | - - |  | - - |  | - 1 |  | - |  |  |
| 1.6.3 | - Аренда мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество арендуемых контейнеров | шт. | - 197 |  | - 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.6.4 | - Приобретение мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество приобретаемых контейнеров | шт. | - 256 |  | - 50 |  | - 0 |  | - 0 |  |  |
| 1.6.5 | - Возмещение стоимости утраченных мусорных контейнеров |  |  | Количество контейнеров | шт. | - 6 |  | - - |  | - - |  | - - |  |  |
| 1.6.6 | - Обеспечение полномочий в части содержания ливнеприемников на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество ливнеприемников и колодцев | шт. | - 570 |  | 570 |  | 570 |  | 570 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
| 1.6.7 | - Обеспечение полномочий в части механизированной уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа |  |  | Площадь | кв.м | - 367579,48 |  | - 367579,48 |  | - 367579,48 |  | - 367579,48 |  |  |
| 1.6.8 | - Обеспечение полномочий в части санитарной (ручной) уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа |  |  | Площадь | кв.м | - 232230,1 |  | 232230,1 |  | 232230,1 |  | 232230,1 |  |  |
| 1.6.9 | - Обеспечение полномочий в части уборки мусора из урн на территории Светлогорского городского округа |  |  | Объем мусора | куб.м. | 867,66 |  | 867,66 |  | 867,66 |  | 867,66 |  |  |
| 1.6.10 | - Уборка и содержание контейнерных площадок для ТКО |  |  | Количество контейнерных площадок | шт. | - |  | 110 |  | 136 |  | 163 |  |  |
| 1.6.11 | - Приобретение дополнительного оборудования для универсальной машины «Sweeper» |  |  | Количество единиц дополнительного оборудования | шт. | 2 |  | - |  | - |  | - |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) |
| 1.6.12 | - Устройство контейнерных площадок |  |  | Количество контейнерных площадок | шт. | - |  | 26 |  | 27 |  | - |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7. | - Реализация мероприятий по размещению малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа - Ремонт и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество архитектурных элементов | шт. | - 12 |  | - 12 |  | - 12 |  | - 12 |  |  |
| 1.7.1 | - Покраска малых архитектурных форм, расположенных на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество архитектурных элементов | кв.м. | - 200 |  | - 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 1.7.2 | - Обслуживание детских площадок на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество площадок | шт. | - 36 |  | - 36 |  | 36 |  | 36 |  |  |
| 1.7.3 | - Установка и обслуживание биотуалетов на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество биотуалетов | шт. | - 17 |  | - 17 |  | - 17 |  | - 17 |  |  |
| 1.7.4 | - Приобретение уличных урн для размещения на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество элементов благоустройства | шт. | - 35 |  | - 17 |  | - 0 |  | - 0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.5 | - Приобретение скамеек для размещения на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество элементов благоустройства | шт. | - 5 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.6 | - Устройство железобетонных вазонов в г. Светлогорске |  |  | Объем бетона | куб.м. | - 2,295 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.7 | - Благоустройство смотровой площадки в районе Янтарь-Холла в г. Светлогорске |  |  | Площадь смотровых площадок | кв.м. | - 0 |  | - 50 |  | - 0 |  | - 0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.8 | - Приобретение и установка информационных стендов |  |  | Количество | ед | - - |  | - 16 |  | - - |  | - - |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.9 | - Приобретение и установка детской площадки на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество | ед | - - |  | - 1 |  | - - |  | - - |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.8 | - Содержание и благоустройство городских захоронений Светлогорского городского округа Проведение комплекса работ по уходу за местами захоронений Светлогорского городского округа |  |  | Количество обслуживаемой площади |  | - 22000 |  | 22000 |  | 22000 |  | 22000 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.8.1 | - Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа |  |  | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | - 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  |  |
| 1.8.2 | - Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа (п. Горбатовка) |  |  | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | - 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11000 |  |  |
| 1.8.3 | - Благоустройство мест захоронения граждан с «Сосновой усадьбы» |  |  | Количество мест захоронения | шт | - 0 |  | 39 |  | 0 |  | 0 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» (субсидия) |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие сетей уличного освещения Светлогорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель подпрограммы: Увеличение доли освещенных улиц дворовых территорий, парков и.т.д. соответствующих нормативному уровню освещенности в соответствии со СНиП 23-05 095 «Естественное и искусственное освещение» и другим нормативным документам РФ |  | Доля сетей уличного освещения приведенных по нормам освещенности в соответствие с СНиП 23-05-95, ПУЭ в общей протяженности сетей уличного освещения на территории Светлогорского городского округа за год |  | % |  | 40 |  | 45,05 |  | 46,25 | 51,2 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
|  | Задача подпрограммы Развитие сетей уличного освещения муниципального округа «Светлогорский городской округ» в соответствие с СНиП 23-05-95, ПУЭ в общей протяженности сетей уличного освещения на территории Светлогорского городского округа |  | Протяженность сетей |  | км |  | 84,86 |  | 86,589 |  | 88,424 | 95,554 |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Эксплуатация наружного уличного освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта |  | Объем ресурса |  | тыс.кВт |  | 1576,572 |  | 1576,572 |  | 1576,572 | 1576,572 |  |  |
| 2.1.2 | Оплата электрической энергии наружного освещения |  | Объем ресурса |  | тыс.кВт |  | 2600,0 |  | 3203,7 |  | 2600,0 | 2600,0 |  |  |
| 2.1.3 | Содержание электроустановок наружного освещения на территории Светлогорского городского округа |  | Количество электроустановок |  | ед |  | 2316 |  | 2316 |  | 2316 | 2316 |  |  |
|  | 2.2. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения ул. Нахимова г.Светлогорск |  | Комплект документации |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе г. Светлогорск |  | Комплект документации |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения Калининградский ул. Железнодорожной |  | Комплект документации |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пос. Приморье ул. Кленовая, Березовая, лесная, Счастливая. |  | Комплект документации |  | ед |  | 1 |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.2.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения от ж.д. Майский 10, до Майского проезда. |  | Комплект документации |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.2.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения от ул. Весенней до Майского проезда. |  | Комплект документации |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Разработка проектно-сметной документации объектов электроснабжения п. Южный |  | Комплект документации |  | ед |  |  |  | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |  |
| 2.3 | Проведение технической инвентаризации сетей энергоснабжения |  | Комплект документации |  | ед |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| - Реализация мероприятий по капитальному ремонту линий электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Ремонт линии уличного освещения ул. Нахимова |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,8 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.4.2 | Ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе. |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
| 2.4.3 | Ремонт линии уличного освещения Калининградский пр-кт- ул. Железнодорожная |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 2.4.4 | Строительство линии уличного освещения ул. Славянской п. Заречный |  | протяженность освещенных улиц |  | км |  | 0,471 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Строительство линии уличного освещения от ж.д. Майский 10 до Майского проезда. |  | протяженность освещенных улиц |  | км |  |  |  |  |  | 0,8 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.4.6 | Строительство линии уличного освещения от ул. Весенней до Майского проезда. |  | протяженность освещенных улиц |  | км |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 2.4.7 | Строительство линии уличного освещения п. Приморье ул. Кленовая, Березовая, Лесная, Счастливая. |  | протяженность освещенных улиц |  | км |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 2.4.8 | Строительство линии уличного освещения в п. Бобровка |  | протяженность освещенных улиц |  | км |  | 0,3 |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| - Техническое обслуживание и ремонт подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на территории Светлогорского городского округа |  | Количество подстанций |  | шт. |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.5.2 | Ремонт трансформаторных подстанций |  | Количество подстанций |  | шт. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Замена кабельной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Новая,5 (от ТП 39-13) |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,315 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.6.2 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск ул. Гоголя,8 (корпус 1) ТП 39-13 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  |
| 2.6.3 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Гоголя, 8, (корпус 2) ТП 39-13 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |
| 2.6.4 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 26а ТП 39-15 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  |
| 2.6.5 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул Пионерская, 26 ТП 39-2 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 2.6.6 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. ул. Мичурина, 1 ТП 39-3 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 2.6.7 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Весенняя, 2, ТП 131-2 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |
| 2.6.8 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 28а, ТП 130-4 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,35 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.6.9 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, 88, ТП ,-39-16 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.10 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 4 ТП 270-1 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.11 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 8 ТП 270-1 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.12 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 2, ТП 270-1. |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.13 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Ленинградская, 5, ТП 39-13 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 2.6.14 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Новая, 1, ТП 39-13 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 2.6.15 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Подгорная, 16 от ТП 124-4 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
| - Испытания кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Испытания кабельных линий электроснабжения жилых домов ул. Добрая, Ясных зорь, Луговой, пер. Мирный. |  | Протяженность линии |  | км |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Капитальный ремонт линий электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Ясных Зорь 22, 28, 30, 17, 7, 1 |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,9 |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.8.2 | Капитальный ремонт линий электроснабжения многоквартирных жилых домов п. Южный |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 2.8.3 | Капитальный ремонт линии уличного освещения ул. Фруктовая |  | протяженность освещенных улиц |  | км |  | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4 | Ремонт линии уличного освещения ул. Островского |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  |  |  |  |  | 0,236 |  |  |  |
| 2.8.5 | Капитальный ремонт линий электроснабжения канализационных насосных станций № 3,7 п. Приморье |  | Протяженность отремонтированной линии |  | км |  | 0,9 |  |  |  |  |  | МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 2.8.6 | Технологическое присоединение к электрическим сетям в парке творчества «Муза» |  | Количество |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к постановлению

от 03.06.2020 г. №398

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории»,

утвержденной постановлением

администрации МО

«Светлогорский городской округ»

от   02.07. 2019 г. № 558

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

- Светлогорского городского округа «Благоустройство территории» на 2019-2022 годы

| № п/п |  | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  |  | Источник ресурсного обеспечения |  | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего за период реализации |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 73591,08 | 76366,18 | 69 433,96 | 56 902,92 | 276294,14 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 70227,90 | 69866,18 | 69433,96 | 56902,92 | 266430,96 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 3363,18 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 863,18 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 51486,33 | 55 967,04 | 41 525,62 | 41 239,72 | 190218,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местных бюджетов | 48123,15 | 49 467,04 | 41 525,62 | 41 239,72 | 180355,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 3363,18 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 10863,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 740,907 | - 1185,66 | - 904,34 | - 926,34 | - 3757,247 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 740,907 | - 1185,66 | - 904,34 | - 926,34 | - 3757,247 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Комплекс сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 740,907 | - 1185,66 | - 904,3 | - 926,3 | - 3757,167 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 740,907 | - 1185,66 | - 904,3 | - 926,3 | - 3757,167 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | - Транспортные услуги по доставке на пляж/с пляжа пляжного оборудования для отдыха на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 100,00 | - 100,00 | - 108,90 | - 108,90 | 417,80 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 100,00 | - 100,00 | - 108,90 | - 108,90 | 417,80 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | - Водоснабжение душевых стоек на пляже Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 25,00 | - 24,87 | - 46,44 | - 46,44 | 142,75 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 25,00 | - 24,87 | - 46,44 | - 46,44 | 142,75 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | - Содержание городского пляжа территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 360,05 | - 522,95 | - 544,40 | - 566,40 | 1 993,80 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг, в 2020 году -МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 360,05 | - 522,95 | - 544,40 | - 566,40 | 1 993,80 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4 | - Ремонт спуска на городской пляж в п. Приморье Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 66,757 | 349,23 | 0,00 | 0,00 | 415,98 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 66,757 | 349,23 | 0,00 | 0,00 | 415,98 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5 | - Водоснабжение/отведение фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 38,20 | - 38,61 | 41,30 | 41,30 | 159,41 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 38,20 | - 38,61 | 41,30 | 41,30 | 159,41 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.6 | - Содержание и текущий ремонт фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 150,90 | - 150,00 | 163,30 | 163,30 | 627,5 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 150,90 | - 150,00 | 163,30 | 163,30 | 627,5 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | - Мероприятия по очистке сточных вод в рамках Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря - Очистка сточных вод системой механической и биологической очистки АО "ОКОС" с территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 8850,82 | - 8400,00 | - 11863,00 | - 12263,00 | 50227,64 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 8850,82 | - 8400,00 | - 11863,00 | - 12263,00 | 50227,64 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | - Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения предприятий на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 10 100,00 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 10 100,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | - Предоставление МКП «Водоканал Донское» на приобретение угля на отопительный сезон 2019-2020 г.г. для отопления жилых домов п. Филино |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 612,557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 612,557 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 612,557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 612,557 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Благоустройство и содержание зеленых насаждений на улицах и в парках Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 5352,2 | - 6064,29 | - 4667,93 | - 4689,03 | - 20773,45 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 5352,2 | - 6064,29 | - 4667,93 | - 4689,03 | - 20773,45 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.1 | - Содержание городских объектов зеленых насаждений, устройство клумб на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 2371,00 | - 2539,59 | - 2581,70 | - 2581,70 | 10073,99 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 2371,00 | - 2539,59 | - 2581,70 | - 2581,70 | 10073,99 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.2 | - Выпиловка деревьев на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 128,15 | - 625,63 | - 625,63 | - 625,63 | 2005,04 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг, в 2020 году -МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 128,15 | - 625,63 | - 625,63 | - 625,63 | 2005,04 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.3 | - Проведение лесопатологических обследований деревьев на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 100,00 | - 100,00 | - 108,90 | - 108,90 | 417,80 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 100,00 | - 100,00 | - 108,90 | - 108,90 | 417,80 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.4 | - Монтаж/демонтаж новогодних елей на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 190,20 | - 190,00 | - 199,70 | - 207,10 | 787,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 190,20 | - 190,00 | - 199,70 | - 207,10 | 787,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.5 | - Уборка несанкционированных свалок на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 422,55 | - 495,00 | - 508,60 | 515,40 | 1941,55 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 422,55 | - 495,00 | - 508,60 | 515,40 | 1941,55 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.6 | - Акарицидная обработка парков и скверов на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 282,00 | - 330,77 | - 337,00 | - 337,00 | 1286,77 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 282,00 | - 330,77 | - 337,00 | - 337,00 | 1286,77 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.7 | - Утилизация погибших животных на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 0,00 | - 10,00 | - 156,40 | - 163,30 | 329,70 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 0,00 | - 10,00 | - 156,40 | - 163,30 | 329,70 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.8 | - Разработка схемы очистки территории от мусора единым оператором на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.9 | - Компенсационная высадка деревьев на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 1623,30 | - 1623,30 | 0,00 | 0,00 | 3246,60 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 1623,30 | - 1623,30 | 0,00 | 0,00 | 3246,60 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.10 | - Проведение конкурса по благоустройству территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 24297,75 | 25514,65 | 22268,75 | 21461,47 | 93542,62 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 20934,57 | 25514,65 | 22268,75 | 21461,47 | 90179,44 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 3363,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3363,18 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.1 | - Понижение бортовых камней тротуара на пересечении пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 300,80 | 300,20 | 0,00 | 0,00 | 601,0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 300,80 | 300,20 | 0,00 | 0,00 | 601,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.2 | - ПСД ливневой канализации ул. Архитектора Попова |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.3 | - Аренда мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 1013,90 | 186,2 | 0,00 | 0,00 | - 1200,10 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 1013,90 | 186,2 | 0,00 | 0,00 | - 1200,10 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.4 | - Приобретение мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 3736,87 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | - 3796,37 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 373,69 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 433,19 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 3363,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3363,18 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.5 | - Возмещение стоимости утраченных мусорных контейнеров |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.6 | - Обеспечение полномочий в части содержания ливнеприемников на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 1150,558 | - 1 201,187 | - 1 201,187 | 1249,25 | 4802,182 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 1150,558 | - 1 201,187 | - 1 201,187 | 1249,25 | 4802,182 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.7 | - Обеспечение полномочий в части механизированной уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 7860,064 | 8072,52 | 8072,52 | 8476,65 | 32481,754 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 7860,064 | 8072,52 | 8072,52 | 8476,65 | 32481,754 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.8 | - Обеспечение полномочий в части санитарной (ручной) уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 7641,623 | - 7843,567 | 7843,567 | 8157,328 | 31486,085 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 7641,623 | - 7843,567 | 7843,567 | 8157,328 | 31486,085 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.9 | - Обеспечение полномочий в части уборки мусора из урн на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 1947,93 | - 2534,627 | 2534,627 | - 2661,40 | - 9678,584 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 1947,93 | - 2534,627 | 2534,627 | - 2661,40 | - 9678,584 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.10 | - Уборка и содержание контейнерных площадок для ТКО |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 916,85 | 916,85 | 916,85 | 2750,55 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 916,85 | 916,85 | 916,85 | 2750,55 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.11 | - Приобретение дополнительного оборудования для универсальной машины «Sweeper» |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 550,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 550,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.12 | - Устройство контейнерных площадок |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 2800,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 2800,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Ремонт и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 976,58 | - 1832,54 | - 814,7 | - 848,57 | - 4472,39 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 976,58 | - 1832,54 | - 814,7 | - 848,57 | - 4472,39 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.1 | - Покраска малых архитектурных форм, расположенных на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 215,31 | - 553,13 | - 284,00 | 295,36 | 1347,80 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 215,31 | - 553,13 | - 284,00 | 295,36 | 1347,80 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.2 | - Обслуживание детских площадок на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 200,00 | - 100,00 | - 217,80 | 226,51 | 744,31 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 200,00 | - 100,00 | - 217,80 | 226,51 | 744,31 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.3 | - Установка и обслуживание биотуалетов на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 281,70 | - 300,0 | - 312,90 | - 326,70 | 1221,30 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 281,70 | - 300,0 | - 312,90 | - 326,70 | 1221,30 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.4 | - Приобретение уличных урн для размещения на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 195,99 | 101,94 | 0,00 | 0,00 | 297,93 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» в 2019 году. Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 195,99 | 101,94 | 0,00 | 0,00 | 297,93 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.5 | - Приобретение скамеек для размещения на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.6 | Устройство железобетонных вазонов в г. Светлогорске |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 26,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,58 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 26,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,58 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.7 | - Благоустройство смотровой площадки в районе Янтарь-Холла в г. Светлогорске |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 172,47 | 0,00 | 0,00 | 172,47 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 172,47 | 0,00 | 0,00 | 172,47 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.8 | - Приобретение и установка информационных стендов |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.9 | - Приобретение и установка детской площадки на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | Содержание и благоустройство городских захоронений Светлогорского городского округа Проведение комплекса работ по уходу за местами захоронений Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 555,512 | - 1152,50 | - 1006,9 | - 1051,3 | 3766,212 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 555,512 | - 1152,50 | - 1006,9 | - 1051,3 | 3766,212 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8.1 | - Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 322,421 | 0,00 | - 591,90 | - 618,00 | 1532,321 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 322,421 | 0,00 | - 591,90 | - 618,00 | 1532,321 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8.2 | - Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа (п. Горбатовка) |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 233,091 | - 977,0 | - 415,00 | - 433,30 | 2058,391 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 233,091 | - 977,0 | - 415,00 | - 433,30 | 2058,391 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8.3 | - Благоустройство мест захоронения граждан с «Сосновой усадьбы» |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» (субсидия) |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 175,50 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Мероприятия подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную подпрограмму Светлогорского городского округа «Электроснабжение муниципального образования Светлогорский городской округ» |  |  |  | в том числе: |  | 22104,75 | 23 753,34 | 27908,34 | 15663,19 | 89 429,62 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 22104,75 | 23 753,34 | 27908,34 | 15663,19 | 89 429,62 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Эксплуатация наружного уличного освещения объектов Светлогорского городского округа |  |  |  | в том числе: |  | 15905,11 | 19 026,58 | 14926,58 | 14926,58 | 64 784,84 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 15905,11 | 19 026,58 | 14926,58 | 14926,58 | 64 784,84 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1 | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта от 31.08.2018 года №Ф.2018.417250 |  |  |  | в том числе: |  | 4 674,59 | 4 674,59 | 4 674,59 | 4 674,59 | 18 698,36 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 4 674,59 | 4 674,59 | 4 674,59 | 4 674,59 | 18 698,36 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2 | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта п. Донское, Приморье, Лесное |  |  |  | в том числе: |  | 214,48 | 857,92 | 857,92 | 857,92 | 2788,24 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 214,48 | 857,92 | 857,92 | 857,92 | 2788,24 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3 | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения |  |  |  | в том числе: |  | 8029,54 | 9 700,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 28 929,54 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 8029,54 | 9 700,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 28 929,54 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4 | Содержание электроустановок наружного освещения на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | в том числе: |  | 2 986,5 | 3 794,067 | 3 794,067 | 3 794,067 | 14368,701 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 2 986,5 | 3 794,067 | 3 794,067 | 3 794,067 | 14368,701 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной |  | в том числе: |  |  |  | 534,723 | 1385,61 | 0,00 | 0,00 | 1920,333 |  |
|  | документации |  |  | средства местных бюджетов |  |  | 534,723 | 1385,61 | 0,00 | 0,00 | 1920,333 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1 | Разработка проектно сметной документации строительство линии уличного освещения ул. Нахимова г. Светлогорск |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 146,66 | 0,00 | 0,00 | 146,66 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 146,66 | 0,00 | 0,00 | 146,66 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе г. Светлогорск |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 146,66 | 0,00 | 0,00 | 146,66 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 146,66 | 0,00 | 0,00 | 146,66 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт линии уличного освещения Калининградский проспект - ул. Железнодорожной |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 164,04 | 0,00 | 0,00 | 164,04 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 164,04 | 0,00 | 0,00 | 164,04 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пос. Приморье ул. Кленовая, Березовая, лесная, Счастливая. |  |  |  | в том числе: |  | 491,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,52 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 491,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,52 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения от ж.д. Майский 10, до Майского проезда. |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 385,35 | 0,00 | 0,00 | 385,35 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 385,35 | 0,00 | 0,00 | 385,35 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения от ул. Весенней до Майского проезда. |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 357,23 | 0,00 | 0,00 | 357,23 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 357,23 | 0,00 | 0,00 | 357,23 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.7 | Разработка ПСД на строительство объектов электроснабжения жилых домов п. Южный |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 148,87 | 0,00 | 0,00 | 148,87 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 148,87 | 0,00 | 0,00 | 148,87 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.8 | Технологическое присоединение к электрическим сетям в парке творчества «Муза» |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 43,203 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | 80,003 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 43,203 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | 80,003 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Проведение технической инвентаризации сетей энергоснабжения |  |  |  | в том числе: |  | 800,0 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 800,0 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту линий электроснабжения на территории Светлогорского городского округа |  |  |  | в том числе: |  | 3751,147 | 1767,74 | 6925,50 | 0,00 | 12444,387 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 3751,147 | 1767,74 | 6925,50 | 0,00 | 12444,387 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.1 | Строительство линии уличного освещения в п. Бобровка |  |  |  | в том числе: |  | 145,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,63 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 145,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,63 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт линии электроснабжения на канализационные станции п. Приморье |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 1572,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1572,117 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 1572,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1572,117 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.3 | Капитальный ремонт линии электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Ясных Зорь 22, 28, 30, 17, 7, 1 |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 1767,74 | 0,00 | 0,00 | 1767,74 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 1767,74 | 0,00 | 0,00 | 1767,74 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.4 | Ремонт линии уличного освещения ул. Нахимова |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 0,00 | 313,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 0,00 | 313,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.5 | Ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе. |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 0,00 | 313,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 0,00 | 313,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.6 | Ремонт линии уличного освещения Калининградский пр-кт- ул. Железнодорожная |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 0,00 | 313,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 313,4 | 0,00 | 313,4 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.7 | Капитальный ремонт линии уличного освещения ул. Фруктовая |  |  |  | в том числе: |  | 505,464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,464 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 505,464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,464 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.8 | Строительство линии уличного освещения ул. Славянской п. Заречный |  |  |  | в том числе: |  | 1037,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,117 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 1037,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,117 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.9 | Строительство линии уличного освещения от ж.д. Майский 10 до Майского проезда. |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 1594,5 | 0,00 | 1594,5 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 1594,5 | 0,00 | 1594,5 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.10 | Строительство линии уличного освещения от ул. Весенней до Майского проезда. |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 1594,5 | 0,00 | 1594,5 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 1594,5 | 0,00 | 1594,5 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.11 | Строительство линии уличного освещения п. Приморье ул. Кленовая, Березовая, Лесная, Счастливая. |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 1272,0 | 0,00 | 1272,0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 1272,0 | 0,00 | 1272,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.12 | Капитальный ремонт линии электроснабжения жилых домов п. Южный |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | - 0,00 | 1049,1 | 0,00 | 1049,1 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 1049,1 | 0,00 | 1049,1 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.13 | Ремонт линии уличного освещения ул. Островского в г. Светлогорске |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.14 | Ремонт трансформаторных подстанций |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 490,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,82 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 490,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,82 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Развитие и модернизация электроснабжения Светлогорского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение технического обслуживания сетей электроснабжения объектов Светлогорского городского округа |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 1113,772 | 736,62 | 6056,26 | 736,62 | 8643,272 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 1113,772 | 736,62 | 6056,26 | 736,62 | 8643,272 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.1 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций г. Светлогорска |  |  |  | в том числе: |  | 362,54 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 1748,54 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 362,54 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 1748,54 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.2 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций п. Донское |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 | 274,62 | 274,62 | 274,62 | 823,86 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 274,62 | 274,62 | 274,62 | 823,86 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.3 | Испытание кабельной линии ул. Добрая, ул. Ясных Зорь, ул. Луговой, пер. Мирный |  |  |  | в том числе: |  | 55,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 55,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.4 | Замена кабельной линии электро- Снабжения к жилому дому г. Светлогорск. Новая,5 (от ТП 39-13) |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 507,50 | 0,00 | 507,50 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 507,50 | 0,00 | 507,50 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.5 | Замена кабельной линии электро- Снабжения к жилому дому г. Светлогорск ул. Гоголя, 8 (корпус1) ТП 39-13 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 258,34 | 0,00 | - 258,34 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 258,34 | 0,00 | - 258,34 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.6 | Замена кабельной линии электро- Снабжения к жилому дому г. Светлогорск. Гоголя,8 (корпус2) ТП 39-13 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 164,7 | 0,00 | - 164,7 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 164,7 | 0,00 | - 164,7 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.7 | Замена кабельной линии электро- Снабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 26а ТП 39-15 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 866,9 | 0,00 | - 866,9 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 866,9 | 0,00 | - 866,9 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.8 | Замена кабельной линии электро- снабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул Пионерская, 26 ТП 39-2 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 308,5 | 0,00 | - 308,5 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 308,5 | 0,00 | - 308,5 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.9 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. ул. Мичурина, 1 ТП 39-3 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 186,8 | 0,00 | 186,8 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 186,8 | 0,00 | 186,8 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.10 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Весенняя, 2, ТП 131-2 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 532,9 | 0,00 | - 532,9 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 532,9 | 0,00 | - 532,9 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.11 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 28а, ТП 130-4 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 1069,1 | 0,00 | 1069,1 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 1069,1 | 0,00 | 1069,1 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.12 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, 88, ТП ,-39-16 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 202,725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,725 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 202,725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,725 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.13 | Замена кабельной линии электро- Снабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 4 ТП 270-1 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 155,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 155,152 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 155,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 155,152 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.14 | Замена кабельной линии электро- Снабжения к жилому дому П. Донское, ул. Янтарная,8 ТП 270-1 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 178,615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,615 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 178,615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,615 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.15 | Замена кабельной линии электро- Снабжения к жилому дому Г п. Донское, ул. Янтарная, 2, ТП 270-1. |  |  |  | Всего, в том числе: |  | - 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,28 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | - 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,28 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.16 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Ленинградская, 5, ТП 39-13 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 318,3 | 0,00 | 318,3 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 318,3 | 0,00 | 318,3 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.17 | Замена кабельной линии электро- Снабжения к жилому дому Г. Светлогорск, ул. Новая, 1, ТП 39-13 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | - 528,0 | 0,00 | - 528,0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | - 528,0 | 0,00 | - 528,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.18 | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому по адресу: г. Светлогорск, ул. Подгорная, 16 от ТП 124-4 |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 578,6 | 0,00 | 578,6 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 0,00 | 0,00 | 578,6 | 0,00 | 578,6 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.19 | Аварийно восстановительные работы на воздушных линиях электроснабжения общеобразовательной школы и уличного освещения п. Приморье |  |  |  | в том числе: |  | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,46 |  |
|  |  |  |  |  | средства местных бюджетов |  | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,46 |  |
|  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |