РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 марта 2020 года   № 153

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации

Муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 19 июня 2019 года №529 «Об утверждении муниципальной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии со статьями 43, 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей	 79, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, положениями Федерального закона 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ, согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1026 «О государственной программе Калининградской области «Доступное и комфортное жилье», постановлением  Правительства  Калининградской  области   от 29 марта 2019 года № 216 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1026», Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 19 июня 2019 года №529 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Постановление):

1.1. В приложении к Постановлению подраздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной Программы» раздел «Паспорт Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 32 082,6 тыс. руб., в том числе бюджет МО «Светлогорский городской округ» – 8 588,997 тыс. руб.

Финансирование по годам:

2019 г.-  26 070,3 тыс. руб.

2020 г. – 6 012,3 тыс. руб.

2021 г. – 0,0 тыс. руб.

2022 г. – 0,0 тыс. руб.

2023 г. – 0,0 тыс. руб.

2024 г. – 0,0 тыс. руб.»

1.2. Приложение №2, 3, 8 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции согласно приложению №1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» Туркину Оксану Владимировну.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»                                   В.В. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

____________________ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

____________________ И.С. Рахманова

Начальник отдела по бюджету и финансам

___________________ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела

___________________ С.В. Шклярук

Начальник отдела ЖКХ

____________________И.Е. Масленников

# Муниципальная  программа

# «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Паспорт

муниципальной программы МО «Светлогорский городской округ»

| Наименование программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| Соисполнитель муниципальной программы | - Юридический отдел администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» - МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского городского округа» |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы, этапы не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения Светлогорского городского округа доступным и комфортным жильем |
| Задачи муниципальной программы | Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Светлогорского городского округа (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2024 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы. | - снижение доли площади жилых помещений с физическим износом не более 65 процентов в общей площади жилых помещений, расположенных на территории Светлогорского городского округа (%); - число жителей, улучшивших жилищные условия (человек); - количество расселенных аварийных многоквартирных домов (единиц). |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 32 082,6 тыс. руб., в том числе бюджет МО «Светлогорский городской округ» – 8 588,997 тыс. руб. Финансирование по годам: 2019 г.- 26 070,3 тыс. руб. 2020 г. – 6 012,3 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. 2022 г. – 0,0 тыс. руб. 2023 г. – 0,0 тыс. руб. 2024 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение общей площади жилых помещений с физическим износом не более 65 процентов, в общей площади жилых помещений, расположенных на территории Светлогорского городского округа к 2020 году до 75%; - число жителей, улучшивших жилищные условия, в результате переселения из аварийных многоквартирных домов, составит к 2020 году - 38 человек; - количество расселенных аварийных многоквартирных домов к 2020 году составит 2 единицы. |

Приложение №1

к программе

- СВЕДЕНИЯ

о планируемых объемах расходов

- на реализацию муниципальной программы

| N п/п | Наименование структурного элемента МП | Источник ресурсного обеспечения | Финансовые затраты, руб. |  |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы | всего | 26 070 327,31 | 6 012 297,65 |  |  |  |  | 32 082 624,96 | Ответственный исполнитель: - МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Соисполнители - МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского городского округа», - Юридический отдел администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | средства местных бюджетов | 2 576 699,37 | 6 012 297,65 |  |  |  |  | 8 588 997,02 |  |
|  |  | средства областного бюджета | 3 174 404,56 | 0,00 |  |  |  |  | 3 174 404,56 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 20 319 223,38 | 0,00 |  |  |  |  | 20 319 223,38 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 2. | Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности округа | всего | 26 070 327,31 | 6 012 297,65 |  |  |  |  | 32 082 624,96 | Ответственный исполнитель: - МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Соисполнители - МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского городского округа», - Юридический отдел администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  |  | средства местных бюджетов | 2 576 699,37 | 6 012 297,65 |  |  |  |  | 8 588 997,02 |  |
|  |  | средства областного бюджета | 3 174 404,56 | 0,00 |  |  |  |  | 3 174 404,56 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 20 319 223,38 | 0,00 |  |  |  |  | 20 319 223,38 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы на очередной

финансовый 2020 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Ответственный исполнитель, Исполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Светлогорского городского округа (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: приобретение жилых помещений (квартир) |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов (квартир) |  |  | 14 | - |  | Ответственный исполнитель: - МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Соисполнители - МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского городского округа», - Юридический отдел администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия: проведение процедуры аукциона по выбору поставщика в рамках долевого строительства жилых помещений (квартир) |  |  |  | - | - |  |

Приложение №8

|  | План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан |  | Муниципальная собственность |  |  | собственность граждан |  | муниципальная собственность |  |  |  | за счет средств Фонда |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории |  | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  |  | за счет средств собственников жилых помещений |  | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 38 | 12 | 10 |  | 2 |  | 501,7 | 446,7 |  | 55,0 | 32 082 624,96 |  |  | 20 319 223,38 |  |  | 3 174 404,56 |  | 8 588 997,03 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Всего по этапу 2019 года | 38 | 12 | 10 |  | 2 |  | 501,7 | 446,7 |  | 55,0 | 32 082 624,96 |  |  | 20 319 223,38 |  |  | 3 174 404,56 |  | 8 588 997,03 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | Итого по Светлогорский городской округ | 38 | 12 | 10 |  | 2 |  | 501,7 | 446,7 |  | 55,0 | 32 082 624,96 |  |  | 20 319 223,38 |  |  | 3 174 404,56 |  | 8 588 997,03 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |