РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СВЕТЛОГОРСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 09 » ноября 2016 года № 79

г. Светлогорск

# О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» от 20.01.2015 г. № 02 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральной целевой программой «Повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» и подпрограммой государственной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах», Соглашением «О передаче части полномочий администрации муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» по решению вопросов местного значения в администрацию муниципального образования «Светлогорский район» от 17 декабря 2015 года №02-12/2015

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в программу «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2015-2017 годы» подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2017-2019 гг.» согласно Приложения.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и на официальном сайте администрации МО «Светлогорский район».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации муниципального

образования городское поселение

«Город Светлогорск»                                                                      И.Г. Фаминых

# Подпрограмма

# «Повышение безопасности дорожного движения

# на территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2017 г.»

г. Светлогорск

2016 год

# Паспорт
подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения

# на территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2017 г.»

| Наименование программы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2017 г.» (далее - программа). |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» |
| Цель программы. | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Задачи программы: | 1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей на дорогах; 2) повышение безопасности дорожных условий. |
| Сроки реализации программы. | 2017 год. |
| Исполнители программы | - Администрация муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»; - МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского района»; - подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Источники и объём финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2017г. составляет 1652,13 тыс. рублей. По источникам: бюджет МО ГП «Город Светлогорск» - 1652,13 тыс. рублей. |
| ## Показатели социально-экономической эффективности подпрограммы | 1. Достижение задачи программы по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей на дорогах, характеризует показатель (индикатор) – сокращение сокращения пострадавших от ДТП. 2. Достижение задачи программы по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения характеризует показатель - снижения социального риска. Планируемые показатели программы при эффективности программы в 100%: - уменьшение количества пострадавших и получивших травм в ДТП граждан на 50%; - повышение безопасности дорожных условий для движения транспорта и пешеходов 50%. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Качественные показатели - планируемое сокращение пострадавших от ДТП. Количественные показатели Повышение безопасности дорожных условий: - Увеличение количества технически оснащенных нерегулируемых пешеходных переходов непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей на 6 единиц; - Увеличение площади отремонтированного дорожного и тротуарного покрытия, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей на 290 кв. м; - Увеличение количества новых установленных дорожных знаков, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей на 42 единиц; - Увеличение количества пешеходных ограждений непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей на 100 м. |

# ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Результаты реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100, свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в стране. В ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, совершенствование условий движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов. Активизировалась работа по обеспечению безопасности дорожного движения на региональном и муниципальном уровнях. Во всех субъектах Российской Федерации и большинстве муниципальных образований были приняты и реализовывались соответствующие программы. Таким образом, на федеральном, региональном и местном уровнях были сформированы единые подходы к снижению ущерба, наносимого государству и обществу последствиями дорожно-транспортных происшествий.

На территории города Светлогорска в настоящее время существует диспропорция между темпами развития дорожно-транспортной сети и темпами роста количества транспортных средств, ухудшение транспортной дисциплины участников дорожного движения, а также недостаточное инженерное оборудование опасных участков, прежде всего пешеходных переходов у детских учреждений и мест массового отдыха. Все это приводит к ухудшению условий движения, и, как следствие, к росту аварийности в муниципальном образовании.

Для сокращения числа ДТП, связанных с наездом на пешеходов, необходимо производить строительство, реконструкцию, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

В связи с развитием дорожно-транспортной сети муниципального образования «Светлогорский район», капитальным ремонтом улиц, необходима установка новых технических средств организации дорожного движения, включающих в себя дорожные знаки и пешеходное ограждение. Около 40 дорожных знаков в год требуют замены и восстановления. Помимо этого, необходимо проводить работы по нанесению дорожной разметки. Данные мероприятия направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Наряду с другими факторами значительное влияние на состояние аварийности оказывает состояние дорожно-транспортной сети. Деятельность по данному направлению предусматривает обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, а именно обустройство дорог современными техническими средствами организации движения, проведение ямочного ремонта дорог тротуаров.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2017 г.» обусловлена остротой проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, которая требует принятия неотложных мер программно-целевого характера.

Настоящая подпрограмма полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития МО «Светлогорский район» на среднесрочную перспективу.

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЕ

субъект бюджетного планирования – Администрация МО ГП «Город Светлогорск», главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, муниципальное учреждение, имеющей право на получение средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год;

муниципальный заказчик - Администрация  муниципального образования «Город Светлогорск»;

мероприятие - действие или комплекс действий по решению задач подпрограммы;

планируемые результаты реализации подпрограммы - показатели результативности решения муниципальной целевой программы по годам с указанием целевых значений.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы:

снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП на территории МО ГП «Город Светлогорск».

Задачами подпрограммы являются:

1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей на дорогах;

2.Повышение безопасности дорожных условий.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели программы характеризует показатель (индикатор) сокращения пострадавших от ДТП.

Данный целевой показатель (индикатор) определяется по итогам года как отношение разности числа лиц, пострадавших в результате ДТП и в отчетном году, к числу лиц, пострадавших в результате ДТП в предыдущие года.

# 5. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

По предварительным оценкам на территории города Светлогорска необходимо увеличение количества технически оснащенных нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей на 6 единиц.

Увеличение площади отремонтированного дорожного и тротуарного покрытия на 290 кв. м.

В связи с изменением схемы организации дорожного движения города Светлогорска необходимо увеличение количества новых установленных дорожных знаков, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей на 42 единицы;

В целях повышения предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей на дорогах требуется увеличение количества пешеходных ограждений, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей на 100 м.

Важно отметить, что при достижении поставленной цели и задач уменьшится количество  пострадавших и получивших травм в ДТП, повысится качество системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения,  повысится безопасность дорожных условий.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа безопасного города, повышение его туристической привлекательности.

# 6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 1 год и будет осуществляться в 2017 году.

# 7. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ

Правовым основанием разработки подпрограммы являются:

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа при осуществлении дорожной деятельности, включая участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории городского округа.

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательства (п. 4 в ред. Федерального закона от 11.07.2011 №192-ФЗ).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. №864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют:

разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения;

разработку, утверждение, реализацию и финансирование муниципальных программ, содержащих целевые показатели и индикаторы и способы их достижения (мероприятия), аналогичные содержащимся в государственных программах субъектов Российской Федерации;

информационную поддержку деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

8.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского поселения «Город Светлогорск».

Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задачи путем реализации подпрограммы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется субъектом бюджетного планирования в случаях:

а) внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Калининградской области – изменения вопросов местного значения муниципального района и полномочий органов местного самоуправления;

б) внесения изменений в муниципальные правовые акты муниципальных образований в части изменения задач и функций  отделов, учреждений;

в) внесения изменений в бюджеты муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет субъект бюджетного планирования.

Субъект бюджетного планирования представляет  в  экономический отдел администрации муниципального образования «Светлогорский район» для анализа исполнения подпрограммы отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы за каждый квартал текущего финансового года, пояснительную записку с указанием причин отклонения фактических значений от плановых и принимаемых мерах по их устранению ежеквартально в течение 15 рабочих дней по истечении отчетного квартала.

Муниципальный заказчик готовит необходимые пакеты документов для проведения открытых электронных аукционов по выбору подрядных организаций  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на проведения мероприятий программы.

Подрядные  организации представляют в адрес муниципального заказчика отчеты по форме КС-1, КС-2 в соответствии с графиком муниципального контракта.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на МКУ «Отдел по бюджету и финансам  Светлогорского района».

9. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Основным критерием качества выполнения мероприятий подпрограммы является соответствие  организации безопасности дорожного движения условиям утвержденной схемы дорожного движения города Светлогорска.

В 2016г. – соответствие утвержденной схеме составляет 80%. За 2017 соответствие должно составить 100%.

Приложение № 1 к подпрограмме.

Система мероприятий муниципальной программы.

| № . | Наименование показателя. | Наименование мероприятия. | Исполнители | Показатель непосредственного результата выполнения мероприятия. | Единица измерения показателя. | Период реализации программы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |
| 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей на дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество установленных пешеходных ограждений. | Установка пешеходных ограждений. | МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»» | Установлено пешеходных ограждений за год | м | 100 |
| 2. | Увеличение количество технически перевооруженных не регулируемых пешеходных переходов. | Модернизация существующих нерегулируемых пешеходных переходов и установка новых нерегулируемых пешеходных переходов. | МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»» | Установлено модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов за год | единиц | 6 |
| 2.Повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение площади отремонтированного дорожного и тротуарного покрытия. | Ямочный ремонт и восстановление дорожного и тротуарного покрытия. | МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района» | Отремонтировано дорожного и тротуарного покрытия за год | м² | 290 |
| 2. | Количество новых установленных дорожных знаков. | Установка дорожных знаков со стойками. | МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района» | Установлено новых дорожных знаков за год | единиц | 42 |
| 3. | Количество замененных и восстановленных утраченных дорожных знаков. | Работы по содержанию, замене и восстановлению утраченных дорожных знаков. | МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района» | Текущее содержание дорожных знаков за год | Процент знаков, соответствующих требованиям нормативных актов | 100% |
| 4. | Текущее содержание дорожной разметки | Нанесение дорожной разметки | МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района» | Нанесенной дорожной разметки за год | км | 7,188 |

Приложение № 2 к подпрограмме.

Финансовое обеспечения мероприятий муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия программы. | Источник финансирования. | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |
|  | Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: | Всего: | 1652,13 |
|  |  | ФБ*: | - |
|  |  | МБ*: |  |
| 1.1 | Установка пешеходных ограждений | Всего: | 215,0 |
|  |  | ФБ: | - |
|  |  | МБ: | 215,0 |
| 1.2 | Модернизация существующих нерегулируемых пешеходных переходов и установка новых нерегулируемых пешеходных переходов. | Всего: | 200, 0 |
|  |  | ФБ: | - |
|  |  | МБ: | 200, 0 |
| 2.1 | Ямочный ремонт и восстановление дорожного и тротуарного покрытия; | МБ: | 500,0 |
| 2.2 | Установка дорожных знаков со стойками. | МБ: | 300,0 |
| 2.3 | Замена дорожных знаков | МБ: | 100,0 |
| 2.4 | Нанесение дорожной разметки | МБ: | 337,130 |

*ФБ – федеральный бюджет. *МБ – местный бюджет.

Приложение №3 к подпрограмме

Пояснительная записка к Подпрограмме  «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2017 г.»

1.1 Установка пешеходных ограждений

Для обеспечения безопасности пешеходов на дорогах, прилегающих к учреждениям дошкольного образованиям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей запланирована установка пешеходных ограждений «Крест» (шириной 2 м).

Цена одного пешеходного ограждения согласно коммерческих предложений предварительно составляет 3100 рублей, установка одного ограждения – 1200 рублей. Для установки 100 м пешеходного ограждения необходимо 215, 0 тыс. рублей.

В 2017 году установка ограждения запланирована у МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска. В случае экономии средств, пешеходные ограждения дополнительно могут быть установлены у другого образовательного учреждения.

(Приложение №4 к подпрограмме).

1.2 Модернизация существующих нерегулируемых пешеходных переходов и установка новых нерегулируемых пешеходных переходов

Для привлечения повышенного внимания водителей к нерегулируемым пешеходным переходам, прилегающим к образовательным учреждениям необходимо установить дополнительные средства повышения внимания (в соответствии с п. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 20.02.2015г. №ПР-287, поручением от 26.02.2015г. №7ППРФ-1/1).

Запланирована установка по одному двустороннему предупреждающему "Кваттро-Сигналу "КСА-200", 6 В, с автономный солнечной панелью (Приложение №5 к подпрограмме) на 6 пешеходных переходах в г. Светлогорске:

- у МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска;

- у д/с «Солнышко»;

- у д/с «Теремок»;

- у д/с «Ручеек»;

- у д/с «Солнышко»;

- у МБУДО ДЮСШ г.Светлогорска.

В связи с тем, что цена данного предупреждающего сигнала вместе с установкой согласно коммерческого предложения составляет 32, 7 тыс. рублей, для модернизации пешеходных переходов необходимы 196, 2 тыс. рублей.

2.1 Ямочный ремонт и восстановление дорожного и тротуарного покрытия

На 2017 год запланирован ремонт парковочной стоянки у здания администрации МО «Светлогорский район». Согласно смете (Приложение №6 к подпрограмме) площадь отремонтированного покрытия составит 290 кв. м на сумму 498,255 тыс. рублей.

2.2 Установка дорожных знаков со стойками

В 2017 году необходимо установить дополнительные знаки дорожного движения в связи с утверждением новой схемы организации дорожного движения                            г. Светлогорска, по предварительным расчетам необходима установка 42 знака.

В связи с тем, что цена установки одного дорожного знака вместе со стойкой составляет 7000 рублей согласно коммерческим приложениям, необходимо выделение 300 000 рублей на этот вид работ.

2.3 Замена дорожных знаков

В предыдущие годы большое количество дорожных знаков требовало замены или ремонта по причине повреждения. Таким образом, запланировано заключение договора на год на текущее содержание дорожных знаков на территории города Светлогорска. Согласно коммерческим предложениям на годовое обслуживание дорожных знаков на территории города Светлогорска необходимо 100 тыс. рублей.

2.4 Нанесение дорожной разметки

Цена контракта на нанесение дорожной разметки в г. Светлогорске в 2016г. составила 335, 444 тыс. рублей. В связи с повышением цен на 2017 г. запланировано заключение договора на проведение работ по нанесению разметки в размере 337, 130 тыс. рублей.

Цены в пояснительной записке представлены по состоянию на I квартал 2016г. С учетом возможного повышения цен в 2017 году.