РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОН»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «16» октября 2015 года № 667

# г. Светлогорск

«Об утверждении целевой программы «Газификация муниципального образования «Светлогорский район на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.03г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский район», в целях комплексного решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить целевую программу «Газификация муниципального образования «Светлогорский район на 2016-2020 годы», согласно приложения.

- МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского района» (Антошина Н.А.) обеспечить опубликование целевой программы «Газификация муниципального образования «Светлогорский район на 2016-2020 годы».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Светлогорского района                                                            А. В. Ковальский

Приложение №1

к  постановлению главы  администрации

муниципального образования

«Светлогорский район»

от 16  октября  2015 года №   667

Администрация муниципального образования

«Светлогорский район»

ПРОГРАММА

«Газификация муниципального образования

«Светлогорский район»

на 2016-2020 годы

Светлогорск

2015 г.

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Газификация муниципального образования «Светлогорский район» на 2016-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» |
| Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение программы | Администрации муниципальных образований «Светлогорский район», «Город Светлогорск», «Поселок Приморье», «Поселок Донское». |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Светлогорского района |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | Администрация муниципального образования «Светлогорский район». |
| Стратегические цели программы | Цель Программы – повышение уровня и качества жизни населения за счет развития газификации населенных пунктов муниципального образования «Светлогорский район» |
| Тактические задачи программы | Задачи Программы: повышение уровня газификации жилого фонда населенных пунктов муниципального образования «Светлогорский район»; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 -2020 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Проведение газификации населенных пунктов: строительство сетей высокого давления строительство распределительных газопроводов низкого давления оказание помощи малоимущим слоям населения на газификацию квартир и домовладений; работа комиссии с гражданами по вопросам внутридомовой газификации Замена электрокотлов используемых для целей отопления и горячего водоснабжения, на энергоэффективное газовое оборудование |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Общий объем финансирования составляет тыс. рублей, в том числе: по годам: 2016 год – 1572тыс. рублей, 2017 год – 6960тыс. рублей, 2018 год – 4350тыс. рублей, 2019 год – 4520тыс. рублей, 2020 год – 8455тыс. рублей. по источникам: местный бюджет – 25 857тыс. рублей. |
| Непосредственные результаты реализации программы | Рост уровня газификации: города увеличение протяженности газовых сетей на 3, 643 км, увеличение количества газифицированных квартир на 180 ед., Замена электрокотлов используемых для целей отопления и горячего водоснабжения, на энергоэффективное газовое оборудование |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в части газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан; улучшение экологической обстановки; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Мониторинг реализации Программы осуществляется Администрацией МО «Светлогорский район» |

Глава 1. Содержание проблемы и методы ее решения с помощью программы

Газификация муниципального образования «Светлогорский район» Калининградской области имеет большое значение. Газификация населенных пунктов района является гарантом сохранения экологической обстановки и служит основой для выхода на новый уровень развития промышленности и инфраструктуры региона.

Площадь муниципального образования «Светлогорский район» - 3316 га. Площадь городской территории более 2000 га из них более половины  это площадь городской застройки.

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2015 г. проживает 16093 человек, Плотность населения 49,1 чел./кв.км.

В соответствии с административным делением в состав муниципального образования «Светлогорский район» входят: три  городских поселения.

Суммарная годовая выработка котельных отапливающих жилой фонд, объекты социально-бытовой сферы и производящих тепловую энергию составляет 74,455тыс. Гкал/год.

Для приготовления пищи используется природный и сжиженный газ и электроэнергия. Население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию и природный газ.

Жилой фонд Светлогорского района составляет 616,36 тыс. кв.м., преобладает застройка одноэтажных и двухэтажных домов, современные жилые микрорайоны - пятиэтажные дома.

Состояние газификации муниципального образования «Светлогорский район» на данном этапе развития района не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

Газ используется на индивидуально-бытовые нужды

Эксплуатация газового хозяйства МО «Светлогорский район» осуществляется филиалом ОАО «Калининградгазификация».

На 01.01,.2014г. по муниципальному образованию «Светлогорский район» газифицировано природным газом – 7258 квартир.

В предыдущие годы в ходе реализации мероприятий газификации на территории муниципального образования «Светлогорский район» выполнено:

- Строительство газопровода межпоселкового от пос. Отрадное до пос. Янтарное - 11 км.;

- Завершено строительство внутрипоселковых газовых сетей, в пос. Приморье, подключено более 20 домов, 76 квартир.

- Построено 4 км. распределительной сети низкого давления с 3 ШРП, газифицировано 27 домов, 56 квартир в пос. Лесное

- В пос. Донское завершено строительство  внутрипоселковых газовых сетей, подключено 67 домов.

Через территорию Светлогорского района проходят газопроводы:

- Газопровод межпоселковый от АГРС пос. Зори до г. Пионерск;

- Газопровод межпоселковый АГРС пос. Зори – пос. Янтарный.

Эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов производят ОАО «Калининградгазификация».

Наличие газового топлива позволяет:

- улучшить газоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ;

- значительно улучшить качество жизни населения муниципального образования, особенно рекреационной зоны на основе газопотребления;

- создать условия для более интенсивного развития экономики муниципального образования за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

В рамках программы предполагается построить:

По Светлогорскому району:

- разводящие газопроводы высокого и низкого давления протяженностью 3,643 км;

-	газифицировать 151  ед. домовладений с  количеством  проживающих  жителей 573 человека.

Глава 2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни населения

Для достижения основной цели программы предусматривается решение следующих задач:

- Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования «Светлогорский район».

- Замена  электрокотлов используемых для целей отопления и горячего водоснабжения, на энергоэффективное газовое оборудование.

- Глава 3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий предусматривает:

- расширение сетей газоснабжения (газопровод низкого давления к жилым домам);

- оказание помощи малоимущим слоям населения на газификацию квартир и домовладений;

- создана  комиссия по работе с гражданами  по вопросам  внутридомовой  газификации (распоряжение  от 27.08.2015 г.  № 204).

3.1. Расширение сетей газоснабжения, газопровод низкого давления к жилым домам

Мероприятием предполагается разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ для расширения сетей газоснабжения - строительство газопровода низкого давления к жилым домам  3,283 км.

Перечень объектов, строительство которых предполагается провести в рамках мероприятия, их протяженность в разрезе населенных пунктов городских поселений Светлогорского района приведены в Приложении 1 к Программе.

Схема газификации  приведена в Приложении № 2 к программе.

3.2. Оказание помощи малоимущим слоям населения на газификацию квартир и домовладений населенных пунктов

Малоимущим слоям населения оказывается  помощь на газификацию квартир и домовладений.

Адресная помощь на газификацию домов и квартир оказывается:

- семьям и одиноко проживающим гражданам с низким доходом;

Вне зависимости от уровня дохода:

- участникам Великой Отечественной войны;

- инвалидам Великой Отечественной войны;

- вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;

- гражданам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Порядок оказания адресной помощи утверждается городскими поселениями в пределах финансовых лимитов утвержденных на соответствующий период.

Помощь оказывается на основе разовой материальной помощи при обращении граждан.

Глава 4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2016 по 2020 год.

Глава 5. Плановые показатели результатов реализации Программы

Плановыми показателями реализации программы являются:

- количество газораспределительных сетей, построенных в районе (газопроводы высокого давления протяженностью 0,250 км, разводящие газопроводы низкого давления протяженностью   3, 283км);

- Замена электрооборудования на энергоэффективное газовое оборудования.

Плановые показатели реализации Программы изложены в Приложении 2 к настоящей Программе.

Глава 6. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования.

Источниками средств,  для реализации Программы на 2016-2020 годы являются средства:

- бюджета МО « Город Светлогорск»  -  16 702тыс. руб.

- бюджета МО «Поселок Приморье»    -  5 155 тыс. руб.

- бюджета МО «Поселок Донское»       -  4 000 тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы составляет      25 857 тыс. рублей, в т.ч.:

2016 год – 1572 тыс. рублей,

2017 год – 6960 тыс. рублей,

2018 год – 4350 тыс. рублей,

2019 год – 4520 тыс. рублей,

2020 год – 8455 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. При этом финансирование учитывает объемы финансовых средств, направляемых на реализацию всех мероприятий программы.

Глава 7. Обоснование объема ресурсов, необходимого для реализации Программы

Расчет объема необходимых для реализации Программы ресурсов на строительство уличных газопроводов выполнен с учетом усредненной расчетной цены:

- строительства 1 п.м. газопровода низкого давления  в 2016-2020 г. – 5,0 тыс. рублей; газопровода  высокого давления 6.0 тыс. руб.

- проектных работ на 1 п.м.газопровода в 2016-2020 г. – 600рублей.

Глава 8. Описание организации управления Программой

Формы и методы управления реализацией программы муниципального образования определяются заказчиком программы – администрацией Светлогорского района.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик программы.

К основным функциям заказчика программы относятся:

- подготовка проекта программы, его согласование с органами местного самоуправления поселения, входящих в состав района, с Министерством ЖКХ и ТЭК Калининградской области, утверждение  проекта установленным  порядком в соответствии с действующим законодательством;

- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы,

- подготовка ежегодных отчетов о результатах мониторинга реализации программных мероприятий и представление их в Правительство Калининградской области через Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, в сроки и по форме, определенной министерством;

- подготовка и внесение предложений по корректировке программы;

С целью постоянного контроля и координации действий по реализации программы администрация муниципального образования «Светлогорский район»:

- несет ответственность за подготовку и реализацию программы в целом;

- осуществляет координацию работ по реализации целевой программы газификации;

осуществляет контроль за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств по реализации мероприятий настоящей программы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной целевой программы 
«Газификация муниципального образования «Светлогорский район» на 2016 - 2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальное образование «Город Светлогорск» |
| 1.1. 1.2 1.3 1.4 1.5 | Разработка ПСД на строительство: распределительных сетей низкого давления, газовых вводов: пос. Майский ул. Березовая , к домам Майский 4,3,3аМайский - 0,220 км. Строительство газопроводов ввода к жилым домам Весенняя 2,4. пос. Майский Строительство распределительного газопровода с установкой ШРП и газовым вводом в многоквар-тирный жилой дом Железнодорожная, 8 0,250 км Строительство распределительного газопровода высокого давления и установка ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная -0,250км. Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная -0,450км. Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4,км Всего по проектированию: | 132,0 100 150,0 150,0 270,0 840 1642 | 2016 2016 2017 2018 2019 2020 | Администрация МО «Город Светлогорск» |  |
| 2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Строительство распределительных газопроводов низкого давления и газовых вводов : пос. Майский ул. Березовая 0,01 км к жилым домам Майский 4;.3; 3а –0,120 км Строительство газовых вводов в жилые дома Весенняя 2,4 пос. Майский Строительство распределительного газопровода с установкой ШРП: и газовым вводом к жилому дому Железнодорожная, 8 0,250 км Строительство распределительного газопровода высокого давления в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная и установка ШРП 0,250км. Строительство распределительного газопровода низкого давления, по ул. Лесная , -0,450км. Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул Северная . Центральная садовое общ. «Радуга» - 1,400 км Всего по строительству: | 500, 600,0 160,0 2150,0 2400,0 2250 7000,0 15060,0 | 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |
| Муниципальное образование Поселок Приморье» |
| 3.1. 3.2 | Разработка ПСД на строительство газопровод ввода, к ж..д. Балтийский пр-кт,20 -0,123км. Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 0,110 км Строительство распределительного газопровода низкого давления квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км Строительство сетей низкого давления по микрорайону ИЖД пос. Приморье 4,0км Строительство газопровода ввода к жилому дому Балтийский пр-кт , дом 20 0,123 км Всего по строительству и проектированию | 80,0 660,0 1800,0 2000,0 615,0 5155 | 2016 2017 2018 2019-2020 2016 | Администрация МО «Поселок Приморье» | Администрация МО «Поселок Приморье» |
| Поселок Донское |
| 4.2. | Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами к жилым домам поселка Филино 0,800 км Всего | 4 000 4000,0 | 2017 | Администрация МО «Поселок Донское» | Администрация МО «Поселок Донское» |
|  | Итого по Светлогорскому району | 25 857 |  |  |  |