Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светлогорский район»

№ 625 от « 05 » сентября 2016 г.

# Муниципальная программа

# «Ремонт муниципального жилищного фонда

# расположенного на территории муниципального образования «Светлогорский район» на 2017-2019 годы.»

г. Светлогорск

2016 год

# Паспорт
муниципальной программы  Ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования  «Светлогорский район» на 2017-2019 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа Ремонт муниципального жилищного фонда расположенного на территории муниципального образования «Светлогорский район» на 2017-2019 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Светлогорский район» |
| Основной разработчик программы | МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района» |
| Цель программы. | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде, расположенного на территории муниципального образования «Светлогорский район». |
| Задача программы: | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, продление срока его эксплуатации. |
| Сроки реализации программы | 2017-2019 годы. |
| Исполнители программы | - Администрация муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» - Администрация муниципального образования «Светлогорский район»; - МКУ «Управление ЖКХ Светлогорского района»; - подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Источники и объём финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 3343,441 тыс. руб., в том числе бюджет МО «Светлогорский район» – 3343,441тыс. руб. Финансирование по годам: 2017 г. – 2343,444 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Светлогорский район»; 2018 г. – 500,0 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Светлогорский район» 2019 г. – 500,0 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Светлогорский район» |
| ## Целевые показатели программы. | - Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Светлогорский район»» общей площадью 493,7 м 2. |
| Конечные результаты реализации программы | В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты количественные и качественные показатели, а именно: - снижение доли нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда на 2,2 % (до 3915 кв. м.). |

# 1.  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

- Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена социальной остротой проблемы обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. Решение указанных проблем требует принятия неотложных мер программно-целевого характера. Отсутствие системного подхода в данном вопросе приводит к ветшанию муниципального жилого фонда.

- На территории муниципального образования «Светлогорский район» в муниципальном жилищном фонде находятся 478 квартир, общая площадь которых составляет 22048,2 м 2 . 20 % муниципального жилищного фонда требуют проведения капитального ремонта.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Целью Программы является:

- Создание безопасных и благоприятных условий

- для проживания граждан в  муниципальном жилищном фонде, расположенного на территории муниципального образования  «Светлогорский район».                   Задачей программы является:

- Улучшение  технического состояния муниципального жилищного фонда,  продление срока  его эксплуатации.

- 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ИХ РАСЧЕТА

Достижение цели программы характеризует показатель (индикатор)  уменьшение общей площади муниципального жилищного фонда, который нуждается в проведении капитального ремонта.

Данный целевой показатель (индикатор) определяется по итогам года как отношение общей площади нуждающегося в проведении капитального ремонта муниципального жилищного фонда к общей площади всего муниципального жилищного фонда выраженный в процентном отношении.

Прогнозируемое ежегодное снижение нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда, будет достигаться путем решения задач по проведению капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде.

Настоящая программа соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский район» на среднесрочную перспективу.

# 4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

На территории муниципального образования «Светлогорский район» в муниципальном жилищном фонде находятся 478 квартир, общая площадь которых составляет 22048,2 кв. м. По предварительным оценкам 20 % муниципального жилищного фонда требуют проведения капитального ремонта.

Реализация программы позволит провести капитальный ремонт 493,7 кв.м. общей площади муниципального жилищного фонда, в том числе в двух двухквартирных домах, квартиры в которых находятся в муниципальной собственности.

При достижении поставленной цели и задач уменьшится общая площадь жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте, повысится уровень безопасности и комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования  «Светлогорский район».

- 5. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.

Правовой основой деятельности органов местного самоуправления по проведению капитального ремонта в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования «Светлогорский район» является Жилищный кодекс Российской Федерации.

# 6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Постановлением Правительством Калининградской области от 9 декабря 2014г. N 826 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области, на 2015-2044 годы», утверждена региональная программа, в соответствие с которой осуществляется ремонт общего имущества собственников в многоквартирных домах расположенных на территории Калининградской области. Однако эта программа включает мероприятия по ремонту общего имущества собственников многоквартирных домов и не решает проблему капитального ремонта муниципального жилищного фонда. (в том числе

двухквартирных домов).

# 7. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация мероприятий программы рассчитана на 3 года и будет осуществляться в период с 2017 по 2019 год.

8. ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования Программы по годам указаны в Приложении № 2

- 9. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

Мероприятия Программы указаны в Приложении № 1

10.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Светлогорский район».

Заказчик Программы организует ее выполнение, определяет руководителя Программы, осуществляет текущее управление реализацией Программы, определяет механизм корректировки мероприятий программы, публичность значений целевых индикаторов и показателей, результаты мониторинга реализации Программы, условия участия в Программе исполнителей.

Внесение изменений в Программу осуществляется субъектом бюджетного планирования в случаях:

а) внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Калининградской области – изменения вопросов местного значения муниципального района и полномочий органов местного самоуправления;

б) внесения изменений в муниципальные правовые акты муниципальных образований в части изменения задач и функций  отделов, учреждений;

в) внесения изменений в бюджеты муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период.

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты выполнения Программы.

Руководитель Программы предоставляет  в  экономический отдел администрации муниципального образования «Светлогорский район» для анализа исполнения программы отчет о ходе реализации мероприятий Программы за каждый квартал текущего финансового года, пояснительную записку с указанием причин отклонения фактических значений от плановых и принимаемых мерах по их устранению ежеквартально в течение 15 рабочих дней по истечении отчетного квартала.

Заказчик Программы (уполномоченное им лицо)  готовит необходимые пакеты документов для проведения открытых электронных аукционов по выбору подрядных организаций  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года,  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на проведения мероприятий  Программы.

Подрядные  организации представляют в адрес муниципального заказчика отчеты по форме КС-1, КС-2 в соответствии с графиком муниципального контракта.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на МКУ «Отдел по бюджету и финансам  Светлогорского района».

11. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации системы мероприятий Программы будет получено качественные изменение, несущие позитивный социальный эффект: общая площадь нуждающегося в проведении капитального ремонта  муниципального жилищного фонда будет уменьшена на 493,7 кв. м.

В процентном отношении, общая площадь муниципального жилищного фонда нуждающегося в проведении капитального ремонта составит:

2016г.-  20 %

2017г.-  18.7 %

2018г.- 18.2%

2019г.- 17,7%.

Кроме того, необходимо отметить что провидение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде (в том числе двухквартирных домах) будет способствовать снижению теплопотерь в окружающую атмосферу, что благоприятно будет сказываться на экологической обстановке (снижение затрат энергоресурсов и соответственно выбросов вредных газов.

К числу положительных эффектов так же можно улучшение архитектурного облика муниципального образования «Светлогорский район» и как следствие повышение его туристической привлекательности.

Приложение № 1 к программе.

Система мероприятий муниципальной программы.

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измере- ния | Базовое значение | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, улучшение его технического состояния и продление срока его эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уменьшение общей площади муниципального жилищного фонда в котором требуется проведение капитального ремонта. |  | кв.м. | 4409,7 | 4115 | 4015 | 3915 | 3915 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по Калининградский проспект 84 |  | кв.м. |  | 193,7 |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по пер. Сибирский 2 |  | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, потребность которого выявлена в ходе обследования или по обращениям граждан. |  | кв.м. |  | 100 | 100 * | 100 * |  |

*-Объекты  муниципального жилищного фонда в которых будет проводится капитальный ремонт  в планируемом году уточняются заказчикам Программы по представлению разработчика Программы, до 01 августа года предшествующего планируемому.

Приложение № 2 к программе.

Финансовое обеспечения мероприятий муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия программы. | Источник финансирования. | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: | Всего: | 2343,441 | 500 * | 500 * |
|  |  | МБ: | 2343,441 | 500 * | 500 * |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. | Всего: | 2343,441 | 500 * | 500 * |
|  |  | МБ: | 2343,441 | 500 * | 500 * |

ФБ – федеральный бюджет. МБ – местный бюджет.

* - сумма уточняется ежегодно, путем актуализации Программы  после утверждения заказчиком перечня объектов муниципального жилищного фонда для проведения капитального ремонта в планируемом году в срок до 01 сентября года предшествующего планируемому.