# 7. Программные мероприятия «Мероприятия на территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году»

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | | **Количественные показатели** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования тыс. руб** |
| **1** | **2** | **3** | |  | **4** | **5** |  |
| **Мероприятия на территории муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году** | | | | | | | |
|  | * приобретение и размещение адресных табличек с названием улиц г.Светлогорска на английском языке; | МКУ «УЖКХ» | Количество – 337 штук | | 31 мая  2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **149,965** |
| * установка малых архитектурных форм на территории парка «Лиственничный» в г. Светлогорске, Калининградской области | ИТЦ |  | | Июнь 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» МБТ) | **186,516** |
| * окраска бетонных ограждений, цветников и бордюров в районе скульптуры «Царевна-Лягушка» в г. Светлогорске Калининградской области | МКУ «УЖКХ», |  | | Июнь 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **26,992** |
| * благоустройство зеленой зоны по улицам Балтийская, Карла Маркса, Ольховая, Ленина, Гагарина, Новая, Гоголя, Пионерская в г.Светлогорске Калининградской области | МКУ «УКС» |  | | Май 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **240,000** |
| * ремонтные работы в г. Светлогорске Калининградской области (ремонт малых архитектурных форм (скамеек) на променаде) | МКУ «УКС» |  | | Май 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **167,589** |
| * ремонтные работы в г. Светлогорске Калининградской области (ремонт и окраска ограждения на серпантинном спуске) | МКУ «УКС» |  | | Июнь 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) |
| * работы по благоустройству территории к чемпионату мира по футболу в г. Светлогорске Калининградской области (окраска ограждения на променаде) | МКУ «УКС» |  | | Июнь 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **224,725** |
| * ремонт водоприёмника расположенного на спуске к морю по пер. Береговому в г.Светлогорске Калининградской области | МКУ «УКС» |  | | Июнь 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **62,534** |
| * ремонт малой архитектурной формы (стела «Светлогорск») в г. Светлогорске Калининградской области; | МКУ «УКС» |  | | 31 мая 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **219,00** |
|  | * приобретение сувенирной продукции с символикой МО «Город Светлогорск», МО «Светлогорский район» | ИТЦ |  | | Июнь 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **249,848** |
|  | * Установка дорожного ограждения на пересечении Калининградского проспекта с ул. Балтийской в г.Светлогорске Калининградской области; | МКУ  «УЖКХ» |  | | Июнь 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **74,968** |
|  | * Художественное оформление (Граффити на опорах стен променада в г.Светлогорске Калининградской области | ИТЦ |  | | Июнь 2018 | Бюджет МО «Город Светлогорск» (МБТ) | **165,00** |
| **ИТОГО:** | |  |  | |  |  | **1767,137** |