**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 31 июля 2019 года**

**№ 634 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

В соответствии со статьей 43 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. . Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 31 июля 2019 года № 634 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Постановление):

1.1 Приложения № 1, 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

администрации МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Рахманова

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шклярук

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Д. Котова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования  «Светлогорский городской округ»  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| N п/п | | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | |
|  | | Отчетный год | | Плановый период | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Цель муниципальной программы: Повышение** эффективности энергосбережения энергетических ресурсов. | | 1. Снижение удельной величины потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году). | | % | | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| 2. Снижение удельной величины потребления холодного водоснабжения в сопоставимых условиях (к предыдущему году). | | % | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 |
| 3.Снижение удельной величины потребления электрической энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году). | | % | | 0 | | 2 | | 2 | | 0 |
|  | | Задача № 1.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрической энергии) за счет реализации мероприятий | | Количество запланированных мероприятий | | единиц | | 6 | | 5 | | 1 | | 0 |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Замена ламп накаливания на светодиодные | | Количество заменяемых ламп | | шт. | | 48 | | **0** | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | |
| 2.3. | | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | Количество заменяемых светильников | | шт. | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.6. | | Замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники | | Количество заменяемых светильников | | шт. | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ «СОШ п. Донское» | |
| 2.8. | | Замена аппаратов защиты в силовых щитах | | Количество | | шт. | | 3 | | **0** | | **0** | | **0** |
| 2.9. | | Замена ламп накаливания на светодиодные ленты | | Количество | | шт. | | 14 | | **0** | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАУ «ИТЦ» | |
| 2.10. | | Замена светодиодных светильников на антивандальные на лестнице в г. Светлогорск | | Количество | | шт. | | 33 | | **0** | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| 2.11. | | Замена ЩО МАОУ СОШ п. Донское | | Количество | | шт. | | 0 | | **1** | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ СОШ п. Донское | |
| 2.12. | | Замена светильников в кабинетах МАОУ СОШ п. Донское | | Количество | | шт. | | 0 | | **1** | | **0** | | **0** |
| 2.13. | | Установка в систему освещения датчиков движения МАОУ «СОШ Донское» | | Количество | | шт. | | 0 | | **0** | | **1** | | **0** |
| 2.14. | | Поставка и монтаж светильников в универсальном зале МАУ "ФОК "Светлогорский" | | Количество | | шт. | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАУ "ФОК "Светлогорский" | |
| 2.15. | | Поставка и монтаж светильников на ледовой арене МАУ "ФОК "Светлогорский" | | Количество | | шт. | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 |
| 2.16. | | Замена светильников в актовом зале МАОУ "СОШ№1" г. Светлогорск | | Количество | | шт. | | 0 | | 15 | | 0 | | 0 |
| 3. | | **Задача № 2.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение).** | | Количество запланированных мероприятий | | единиц | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 |  | |
| 3.3. | | Замена счетчика холодной воды | | Количество | | шт. | | 1 | | **0** | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" | |
| 3.5. | | Ремонт труб водоснабжения и водоотведения | | Количество | | шт. | | 0 | | **1** | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ СОШ п.Донское | |
| 3.6. | | Замена узла водомера МАОУ СОШ п.Донское | | Количество | |  | | 0 | | **1** | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ СОШ п. Донское | |
| 3.7. | | Устройство ревизии на трубопроводе канализации МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | | Количество запланированных мероприятий | | единиц | | 0 | | **1** | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | |
| 4. | | Задача № 3 Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение). | | Количество запланированных мероприятий | | единиц | | 5 | | 3 | | **2** | | **1** |  | |
| 4.1. | | Установка (проверка) теплового счетчика | | Количество теплосчетчиков | | шт. | | 4 | | 0 | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАДОУ детский сад №20 "Родничок" | |
| 4.9. | | Установка радиаторов панельных | | Количество устанавливаемых радиаторов | | шт. | | 4 | | 0 | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" | |
| 4.12. | | Ремонт теплопункта в здании по адресу: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 77 а (в том числе проектные работы) | | Количество запланированных мероприятий | | ед. | | 1 | | 0 | | **0** | | **0** | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| 4.13. | | Приобретение и подключение модульного теплового узла | | Количество запланированных мероприятий | | ед. | | 1 | |  | |  | |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: иная субсидия МБУ "Спецремтранс" | |
| 4.14. | | Промывка отопительной системы и опрессовка | | Количество запланированных мероприятий | | ед. | | 2 | | 0 | | **0** | | 1 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МБУ "Спецремтранс" | |
| 4.15. | | Установка автоматического узла регулирования подачи тепловой энергии | | Количество запланированных мероприятий | | ед. | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| 4.16. | | Установка на радиаторы кранов | | Количество запланированных мероприятий | | ед. | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 |
| 4.17. | | Замена теплосчетчика МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | | Количество запланированных мероприятий | | ед. | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | |
| 4.18. | | Закупка обогревателей энергосберегающих МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | Количество | | шт. | |  | | 10 | |  | |  | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | |
| 4.19. | | Закупка термостата для обогревателей МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | Количество | | шт. | |  | | 10 | |  | |  |
| 4.20. | | Закупка термостатитической головки М\*30 для регулировки температуры в радиаторах МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | Количество | | шт. | |  | | 20 | |  | |  |
| 4.21. | | Установка отражающих экранов за радиаторами систем отопления МАОУ «СОШ Донское» | | Количество | | шт. | |  | |  | | 1 | |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ «СОШ Донское» | |
| 5. | | **Задача № 4Проведение мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов (разработка энергетического паспорта, проведение энергоаудита)** | | Количество запланированных мероприятий | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования  «Светлогорский городской округ»  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | | Источник ресурсного обеспечения | | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | | |
| 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| Повышение эффективности энергосбережения энергетических ресурсов. | | | Всего, в том числе: | | **1990,32** | | **3067,10** | | **925,00** | | **150,00** | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| МБ | | **1990,32** | | **3067,10** | | **925,00** | | **150,00** | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Задача № 1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрической энергии) за счет реализации мероприятий.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрической энергии) за счет реализации мероприятий.** | | **Всего, в том числе:** | | **872,82** | | **2659,25** | | **150,00** | | **0,00** | |  | | |
| **МБ** | | **872,82** | | **2659,25** | | **150,00** | | **0,00** | |
| **ОБ** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ФБ** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ВНи** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29. | Замена силового щита МАОУ СОШ п. Донское | | Всего, в том числе: | | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ «СОШ п. Донское» | | |
| МБ | | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.30. | Закупка и установка светодиодных светильников МАОУ «СОШ п. Донское» | | Всего, в том числе: | | 94,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| МБ | | 94,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.31. | Замена ламп и панелей МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | Всего, в том числе: | | 33,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | |
| МБ | | 33,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.32. | Замена ламп накаливания на диодные ленты в выставочных витринах МАУ «ИТЦ» | | Всего, в том числе: | | 93,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАУ «ИТЦ» | | |
| МБ | | 93,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.33. | Замена ВРУ МАОУ СОШ п. Донское | | Всего, в том числе: | | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ СОШ п. Донское | | |
| МБ | | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.34. | Замена светильников МАДОУ «Родничок» | | Всего, в том числе: | | 224,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАДОУ «Родничок» | | |
| МБ | | 224,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.35. | Замена светодиодных светильников на антивандальные на лестнице в г. Светлогорск | | Всего, в том числе: | | 247,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| МБ | | 247,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.36. | Замена ЩО МАОУ СОШ п. Донское | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ СОШ п. Донское | | |
| МБ | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.37. | Замена светильников в кабинетах МАОУ СОШ п. Донское | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| МБ | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.38. | Установка в систему отсвещения датчиков движения МАОУ «СОШ Донское» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 | | 0,00 | |
| МБ | | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.39. | Поставка и монтаж светильников в универсальном зале МАУ "ФОК "Светлогорский" | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 673,10 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАУ "ФОК "Светлогорский" | | |
| МБ | | 0,00 | | 673,10 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.40. | Поставка и монтаж светильников на ледовой арене МАУ "ФОК "Светлогорский" | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 1120,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| МБ | | 0,00 | | 1120,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.41. | Замена светильников в актовом зале МАОУ "СОШ№1" г. Светлогорск | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 215,25 | | 0,00 | | 0,00 | |
| МБ | | 0,00 | | 215,25 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2,00 | **Задача № 2.** Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение) за счет реализации мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение) за счет реализации мероприятий.** | | **Всего, в том числе:** | | **1,30** | | **208,08** | | **0,00** | | **0,00** | |  | | |
| **МБ** | | **1,30** | | **208,08** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ОБ** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ФБ** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ВНи** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
|  | Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | Ремонт труб водоснабжения и водоотведения МАОУ СОШ п.Донское | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 130,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ СОШ п.Донское | | |
| МБ | | 0,00 | | 130,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.9. | Замена прибора учета холодной воды МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" (ул. Новая, 6, Калининградский проспект, 70) | | Всего, в том числе: | | 1,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" | | |
| МБ | | 1,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.10. | Замена узла водомера МАОУ СОШ п.Донское | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ СОШ п.Донское | | |
| МБ | | 0,00 | | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.11. | Устройство ревизии на трубопроводе канализации МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 8,08 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | | |
| МБ | | 0,00 | | 8,08 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3,00 | **Задача № 3.**  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение) за счет реализации мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение) за счет реализации мероприятий.** | | **Всего, в том числе:** | | **1116,20** | | **199,77** | | **775,00** | | **150,00** | |  | | |
| **МБ** | | **1116,20** | | **199,77** | | **775,00** | | **150,00** | |
| **ОБ** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ФБ** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ВНи** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Промывка радиаторов МАОУ «СОШ п. Донское» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 | | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:субсидия МАОУ «СОШ п. Донское» | | |
| МБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.7. | Установка автоматического узла регулирования подачи тепловой энергии в МАОУ «СОШ п. Донское» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 0,00 | | 650,00 | | 0,00 | |
| МБ | | 0,00 | | 0,00 | | 650,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.8. | Установка на радиаторы кранов МАОУ «СОШ Донское» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 0,00 | | 25,00 | | 0,00 | |
| МБ | | 0,00 | | 0,00 | | 25,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.10. | Проверка прибора учета тепловой энергии по адресу: Гоголя,12, 15 МАДОУ детский сад №20 "Родничок" | | Всего, в том числе: | | 57,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАДОУ детский сад №20 "Родничок" | | |
| МБ | | 57,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.12. | Поверка теплосчетчика МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" (ул. Новая, 6, Калининградский проспект, 70) | | Всего, в том числе: | | 51,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАДОУ Детский сад № 1 "Березка" | | |
| МБ | | 51,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | | |
| 3.13. | Ремонт теплопункта в здании по адресу: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 77 а (в том числе проектные работы) | | Всего, в том числе: | | 767,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| МБ | | 767,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.14. | Приобретение и подключение модульного теплового узла | | Всего, в том числе: | | 240,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия на иные цели МБУ "Спецремтранс" | | |
| МБ | | 240,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.16. | Установка отражающих экранов за радиаторами систем отопления МАОУ «СОШ Донское» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МАОУ «СОШ Донское» | | |
| МБ | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.17. | Закупка термостатитической головки М\*30 для регулировки температуры в радиаторах МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 19,98 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | |
| МБ | | 0,00 | | 19,98 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.18. | Замена теплосчетчика МАУ "ИТЦ Светлогорского городского округа" | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 19,90 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия "ИТЦ Светлогорского городского округа" | | |
| МБ | | 0,00 | | 19,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.19. | Закупка обогревателей энергосберегающих МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 129,90 | | 0,00 | | 0,00 | | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | |
| МБ | | 0,00 | | 129,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.20. | Закупка термостата для обогревателей МБУДО ДШИ имени А.Т. Гречанинова | | Всего, в том числе: | | 0,00 | | 29,99 | | 0,00 | | 0,00 | |
| МБ | | 0,00 | | 29,99 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВНи | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Задача № 4.** Проведение мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов (разработка энергетического паспорта | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Проведение мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов (разработка энергетического паспорта** | | **Всего, в том числе:** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | | |
| **МБ** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ОБ** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ФБ** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ВНи** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | | |