**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 26 марта 2019 года № 258 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

В соответствии со статьей 43 Федерального закона 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании [статьи 179](consultantplus://offline/ref=3C94995CAF5CC7EAF75BDEA2792BDA41F5C0AFE568F57514E7A1CE5EB809DD86FA5D4C38F14F3F7241EA1A9E814DD59C517DCEF722BCF39DIFJ3P) Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 [статьи 11](consultantplus://offline/ref=3C94995CAF5CC7EAF75BDEA2792BDA41F4C9AAE769FA7514E7A1CE5EB809DD86FA5D4C38F14C3F7943EA1A9E814DD59C517DCEF722BCF39DIFJ3P) и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 06 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 26 марта 2019 года № 258 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – Постановление):

1.1 В приложении к Постановлению подраздел «Объемы финансового обеспечения» раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ».

2019 год – 196 257,28 тыс. рублей,

2020 год – 3 457,08 тыс. рублей,

2021 год – 142 207,55 тыс. рублей,

2022 год – 19 896,56 тыс. рублей,

2023 год – 21 843,23 тыс. рублей,

2024 год – 4 842,10 тыс. рублей.

2025 год – 2 415,00 тыс. рублей.

Объем средств, необходимых для финансирования программы, подлежит ежегодному уточнению.

Объем финансового участия собственников жилых помещений многоквартирных домов, участвующих в программе, составляет не менее 5% от общего объема средств по дворовым территориям.».

1.2. В приложении к Постановлению подраздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. В приложении к Постановлению раздел № 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели программы и порядок их расчета» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. Приложения № 1, 2, 3, 4 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3...Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4...Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |
| --- |
| Глава администрации  муниципального образования  «Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко |

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

администрации МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Рахманова

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шклярук

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Д. Азарян

Приложение

к постановлению администрации

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года №\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды»**

**Паспорт муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»;  собственники многоквартирных домов;  иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями.  2. Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1) Количество благоустроенных территорий в Светлогорском городском округе.  2) Общая площадь благоустроенных общественных территорий в Светлогорском городском округе.  3) Общая площадь благоустроенных дворовых территорий в Светлогорском городском округе. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ».  2019 год – 196 257,28 тыс. рублей,  2020 год – 3 457,08 тыс. рублей,  2021 год – 142 207,55 тыс. рублей,  2022 год – 19 896,56 тыс. рублей,  2023 год – 21 843,23 тыс. рублей,  2024 год – 4 842,10 тыс. рублей,  2025год – 2 415,00 тыс. рублей.  Объем средств, необходимых для финансирования программы, подлежит ежегодному уточнению.  Объем финансового участия собственников жилых помещений многоквартирных домов, участвующих в программе составляет не менее 5% от общего объема средств по дворовым территориям. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Увеличение количества благоустроенных территорий Светлогорского городского округа – до 82 объектов.  2) Достижение величины общей площади благоустроенных общественных территорий до 1602,70 тыс. м2.  3) Достижение величины общей площади благоустроенных дворовых территорий до 235,35 тыс.м2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  МО "Светлогорский городской округ"  от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) достижения целей, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) | | |  | Отв. исполнитель, соисполнители МП |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Цель Программы: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | количество благоустроенных территории «Светлогорский городской округ» (в год) | ед. | 3 | 6 | 1 | 1 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
|  | Задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача №1: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями | Общая площадь благоустроенных общественных территорий Светлогорского городского округа (нарастающим итогом) | Тыс. м2 | **482,164** | 1602,70 | 1602,70 | 1602,70 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа», МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий Светлогорского городского округа. | Площадь благоустроенных общественных территорий за год | тыс. м2 | **0,934** | 1120,10 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Демонтаж конструкций фундамента объекта неоконченного строительства | Количество объектов | ед | **1** |  |  |  | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.2. | Задача №2: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | тыс. м2 | 234,92 | 235,3515 | 235,3515 | 235,3515 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.2.1. | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий Светлогорского городского округа. | Площадь благоустроенных дворовых территорий за год | тыс. м2 | 0,2 | 0,4315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2   к постановлению администрации МО "Светлогорский городской округ"  от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СВЕДЕНИЯ о планируемых объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Всего в том числе: | **19 896,56** | **21 843,23** | **4 842,10** | **2 415,00** | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
| Средства местных бюджетов | **17 354,46** | **19 220,09** | **2 300,00** | **2 300,00** |
| Средства областного бюджета | **2 300,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **242,10** | **323,14** | **242,10** | **115,00** |
| 1. | Задача 1: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями | Всего в том числе: | 15 054,46 | 15 676,18 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Администрация МО «Светлогорский городской округ» МБУ ОКС «Светлогорского городского округа» |
| Средства местных бюджетов | 15 054,46 | 15 676,18 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 задачи 1: благоустройство общественных территорий Светлогорского городского округа. | Всего в том числе: | 15 054,46 | 15 676,18 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 15 054,46 | 15 676,18 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7.3. | Благоустройство территорий в г. Светлогорске Калининградской области для создания комфортной городской среды "Отрадное 2.0. Отрадное - территория легенд". Городской парк «Рододендрон-парк» | Всего в том числе: | 4 066,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», администрация Светлогорского городского округа  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 4 066,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Благоустройство общественных территорий (инициативное бюджетирование) | Всего в том числе: | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Разработка проектно-сметной документации | Всего в том числе: | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», администрация Светлогорского городского округа  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Проектно-сметная документация \_парк у Храма | Всего в том числе: | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», администрация Светлогорского городского округа  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Проектно-сметная документация\_линейный сквер | Всего в том числе: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», администрация Светлогорского городского округа  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Благоустройство территории с обустройством тротуара и пешеходной дорожки территории по адресу: г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, д.62 ориентир Майский проезд) | Всего в том числе: | 1 047,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 1 047,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Благоустройство сквера «Бегущие дети» расположенного по ул. Калининградский проспект в г. Светлогорск Калининградской области | Всего в том числе: | 2 166,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 2 166,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Демонтаж объекта фундамента | Всего в том числе: | 6 374,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ«ОКС» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 6 374,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Благоустройство сквера расположенного по ул. Калининградский проспект в г. Светлогорск Калининградской области, напротив мирового суда | Всего в том числе: | 0,00 | 2 685,17 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 2 685,17 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Благоустройство общественных территорий парк Отрадное (пересечение Калининградский проспект с ул. Токарева) | Всего в том числе: | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ«ОКС» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Благоустройство общественной территории вблизи Калининградского проспекта 77А Светлогорского городского округа | Всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Благоустройство сквера "Ветеранов" в г. Светлогорске по калининградскому проспекту | Всего в том числе: | 0,00 | 435,74 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 435,74 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20. | Капитальный ремонт участка тротуара и велодорожки в парке "Времена года" в г. Светлогорске, Калининградской области | Всего в том числе: | 0,00 | 7 905,27 | 0,00 | 0,00 | МБУ«ОКС» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 7 905,27 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.21. | Проектирование Кап.ремонт дренажа, отводу поверхностных ливневых стоков на территории Парка "Муза" | Всего в том числе: | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача №2: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями | Всего в том числе: | 4 842,10 | 6 167,05 | 4 842,10 | 2 415,00 |  |
| Средства местных бюджетов | 2 300,00 | 3 543,91 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Средства областного бюджета | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 242,10 | 323,14 | 242,10 | 115,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий Светлогорского городского округа. | Всего в том числе: | 4 842,10 | 6 167,05 | 4 842,10 | 2 415,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местных бюджетов | 2 300,00 | 3 543,91 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Средства областного бюджета | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 242,10 | 323,14 | 242,10 | 115,00 |
| 2.1.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: п. Донское, ул. Садовая, 3. . | Всего в том числе: | 4 842,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местных бюджетов | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 242,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Пионерская 26А | Всего в том числе: | 0,00 | 4 499,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местных бюджетов | 0,00 | 1 959,26 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 239,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Фруктовая 11 | Всего в том числе: | 0,00 | 1 668,05 | 4 842,10 | 2 415,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местных бюджетов | 0,00 | 1 584,65 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 83,40 | 242,10 | 115,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО "Светлогорский городской округ"

от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на очередной финансовый 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | 4 кв. | | | Ответственный исполнитель,  участники | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия задачи 1: благоустройство общественных территорий Светлогорского городского округа. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов (закупок) | 13205032400185560244 | |  | | 2 | | 2 | 2 | | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» , МБУ«ОКС»  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
|  | Реализация мероприятия (количество общественных территорий) |  | | 2 | | 2 | 2 | | |
| 2 | Задача 2. Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия задачи 2: благоустройство дворовых территорий Светлогорского городского округа | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов (закупок) | 13205032400200000244 | 2 | |  | |  | | |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» , МБУ«ОКС»  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
|  | Реализация мероприятия (количество дворовых территорий) |  | |  | | 2 | | |  |