**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 26 марта 2019 года № 258 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

В соответствии со статьей 43 Федерального закона 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании [статьи 179](consultantplus://offline/ref=3C94995CAF5CC7EAF75BDEA2792BDA41F5C0AFE568F57514E7A1CE5EB809DD86FA5D4C38F14F3F7241EA1A9E814DD59C517DCEF722BCF39DIFJ3P) Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 [статьи 11](consultantplus://offline/ref=3C94995CAF5CC7EAF75BDEA2792BDA41F4C9AAE769FA7514E7A1CE5EB809DD86FA5D4C38F14C3F7943EA1A9E814DD59C517DCEF722BCF39DIFJ3P) и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 06 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 26 марта 2019 года № 258 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – Постановление):

1.1 В приложении к Постановлению подраздел «Объемы финансового обеспечения» раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ».

2019 год – 196 257,28 тыс. рублей,

2020 год – 3 457,08 тыс. рублей,

2021 год – 142 207,55 тыс. рублей,

2022 год – 19 896,56 тыс. рублей,

2023 год – 24 942,26 тыс. рублей,

2024 год – 4 842,10 тыс. рублей.

2025 год – 2 415,00 тыс. рублей.

Объем средств, необходимых для финансирования программы, подлежит ежегодному уточнению.

Объем финансового участия собственников жилых помещений многоквартирных домов, участвующих в программе, составляет не менее 5% от общего объема средств по дворовым территориям.».

1.2. Приложения № 1, 2, 4, 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3...Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4...Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |
| --- |
| Глава администрации  муниципального образования  «Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко |

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

администрации МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Рахманова

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шклярук

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Д. Котова

Приложение

к постановлению администрации

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года №\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды»**

**Паспорт муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»;  собственники многоквартирных домов;  иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями.  2. Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1) Количество благоустроенных территорий в Светлогорском городском округе.  2) Общая площадь благоустроенных общественных территорий в Светлогорском городском округе.  3) Общая площадь благоустроенных дворовых территорий в Светлогорском городском округе. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ».  2019 год – 196 257,28 тыс. рублей,  2020 год – 3 457,08 тыс. рублей,  2021 год – 142 207,55 тыс. рублей,  2022 год – 19 896,56 тыс. рублей,  2023 год – 24 942,26 тыс. рублей,  2024 год – 4 842,10 тыс. рублей,  2025год – 2 415,00 тыс. рублей.  Объем средств, необходимых для финансирования программы, подлежит ежегодному уточнению.  Объем финансового участия собственников жилых помещений многоквартирных домов, участвующих в программе составляет не менее 5% от общего объема средств по дворовым территориям. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Увеличение количества благоустроенных территорий Светлогорского городского округа – до 142 объектов.  2) Достижение величины общей площади благоустроенных общественных территорий до 482,6 тыс. м2.  3) Достижение величины общей площади благоустроенных дворовых территорий до 235,3515 тыс. м2. |

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО "Светлогорский городской округ"

от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_

**Перечень дворовых и общественных территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ», нуждающихся в благоустройстве в соответствии с Программой «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование (Адрес) территории** | **Планируемый год проведения благоустройства** |
| 1 | Общественная территория: Мичурина 1, Тургенева 3А, Новая 7-9, г. Светлогорск. | 2019 |
| 2 | Общественная территория: ул. Гоголя 4, Ленинградская 10,12,14, Пионерская 19,21, 23,23А,25 г. Светлогорск. | 2019 |
| 3 | Общественная территория: «Парк творчества «Муза»» г. Светлогорск. | 2019 |
| 4 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Игашова 1, ул. Пригородная 36А,36Б,42 г. Светлогорск. | 2019 |
| 5 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Ленинградская 5,7 Гоголя 8к.1, 8 к.2 г. Светлогорск. | 2019 |
| 6 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Вокзальная д.4, ул. Преображенского д.2 г. Светлогорск. | 2019 |
| 7 | Общественная территория: ул. Аптечная 3,5 г. Светлогорск. | 2019 |
| 8 | Общественная территория: Калининградский проспект 92 г. Светлогорск. | 2019 |
| 9 | Общественная территория: напротив туристического центра, г. Светлогорск. | 2019 |
| 10 | Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: п. Донское, ул. Янтарная 2, 4, 8 | 2021 |
| 11 | Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 80 | 2021 |
| 12 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая, 3, п. Донское | 2022 |
| 13 | Дворовая территория многоквартирного дома: ул. Садовая 6, 8, 10, п. Донское. | 2020-2025 |
| 14 | Дворовая территория многоквартирного дома: ул. Пионерская д.26 , г. Светлогорск | 2020-2025 |
| 15 | Общественная территория: напротив дома Пионерская 30, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 16 | Дворовая территория многоквартирного дома: Пригородная 5,7, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 17 | Дворовая территория многоквартирного дома Пионерская 26 а, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 18 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 22, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 19 | Общественная территория: Озерная площадь 1 (сквер), п. Приморье. | 2020-2025 |
| 20 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 26, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 21 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Косогорная 10, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 22 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Баха 3, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 23 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Баха 7, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 24 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Флотская д.1, п. Приморье. | 2020-2025 |
| 25 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Пионерская 28, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 26 | Дворовая территория многоквартирного дома пер. Сиреневый 4,6, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 27 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 62, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 28 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Ясных зорь 9,11,13, пер. Мирный 2, пер. Луговой 2,8, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 29 | Дворовая территория многоквартирных домов Станционная 16,16а, 18, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 30 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 73, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 31 | Дворовая территория многоквартирных домов ул. Станционная 4 г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 32 | Общественная территория: Карла Маркса 6, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 33 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Фруктовая 6 а., г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 34 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 11, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 35 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Парковая 2, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 36 | Общественная территория: ул. Степанова д.1А, п. Донское. | 2020-2025 |
| 37 | Общественная территория: ул. Янтарная 8(спортивная детская площадка), п. Донское. | 2020-2025 |
| 38 | Общественная территория: ул. Садовая 8 (площадка для размещения НТО), п. Донское. | 2020-2025 |
| 39 | Общественная территория: ул. Садовая 3(детская площадка), п. Донское. | 2020-2025 |
| 40 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая 2,4, п. Донское. | 2020-2025 |
| 41 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Янтарная 4 ,п. Донское. | 2020-2025 |
| 42 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 27, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 43 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая 8 п. Донское. | 2020-2025 |
| 44 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая 1 п. Донское. | 2020-2025 |
| 45 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Озерная 2 п. Приморье. | 2020-2025 |
| 46 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Артиллерийская 10 п. Приморье. | 2020-2025 |
| 47 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Некрасова 1, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 48 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Подгорная 10, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 49 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 60 г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 50 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Садовая 5, п. Донское. | 2020-2025 |
| 51 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Приморская 1,3, п. Донское. | 2020-2025 |
| 52 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Тельмана 5, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 53 | Дворовая территория многоквартирного дома: Новая 8, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 54 | Дворовая территория многоквартирного дома: Мичурина 4,  г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 55 | Дворовая территория многоквартирного дома: Карла Маркса 6/2, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 56 | Дворовая территория многоквартирного дома: Горького 1,  г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 57 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Вокзальная 1,3, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 58 | Дворовая территория многоквартирного дома Пионерская 27, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 59 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 80, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 60 | Дворовая территория многоквартирного дома Маяковского 21, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 61 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Приморская 5,7,9 п. Донское. | 2020-2025 |
| 62 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Степанова 7,7а, п. Донское. | 2020-2025 |
| 63 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Приморская 2,4, п. Донское. | 2020-2025 |
| 64 | Дворовая территория многоквартирного дома Заречная д.4,  г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 65 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 24, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 66 | Дворовая территория многоквартирного дома: ул. Артиллерийская 6 п. Приморье. | 2020-2025 |
| 67 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Степанова 3 п. Донское. | 2020-2025 |
| 68 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Привокзальная 6,8,10 п. Донское. | 2020-2025 |
| 69 | Дворовая территория многоквартирного дома Зеленая 4, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 70 | Дворовая территория многоквартирного дома Зеленая 6, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 71 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 71, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 72 | Дворовая территория многоквартирных домов Пригородная 24, 20, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 73 | Дворовая территория многоквартирного дома Калининградский проспект 82 а, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 74 | Дворовая территория многоквартирного дома Октябрьская 18, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 75 | Дворовая территория многоквартирных домов: Токарева 15,17, г. Светлогорск. | 2020-2025 |
| 76 | Дворовая территория многоквартирного дома Офицерская 4, п. Приморье. | 2020-2025 |
| 77 | Благоустройство территории с обустройством тротуара и пешеходной дорожки территории по адресу: г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, д.62 ориентир Майский проезд) | 2022-2023 |
| 78 | Благоустройство сквера «Бегущие дети» расположенного по ул. Калининградский проспект в г. Светлогорск Калининградской области | 2022-2023 |
| 79 | Дворовая территория многоквартирного дома Фруктовая 11 | 2023-2025 |
| 80 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Пионерская 26А | 2023-2025 |

Перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в плановом периоде ежегодно уточняется после доведения финансовых обязательств предназначенных на выполнение мероприятий Программы.

Приложение № 4

к постановлению администрации

МО "Светлогорский городской округ"

от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_

**Перечень дворовых и общественных территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ» подлежащих благоустройству в текущем финансовом году в соответствии с Программой «Формирование современной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование (Адрес) территории 2019г.** |
| 1 | Общественная территория: Мичурина 1, Тургенева 3а, Новая 7,9 г. Светлогорск. |
| 2 | Общественная территория: ул. Гоголя 4, Ленинградская 10,12,14, Пионерская 19,21, 23,23А,25 г. Светлогорск. |
| 3 | Общественная территория: «Парк творчества «Муза»» г. Светлогорск. |
| 4 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Игашова 1, ул. Пригородная 36А,36Б,42 г. Светлогорск. |
| 5 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Ленинградская 5,7 Гоголя 8к.1, 8 к.2 г. Светлогорск. |
| 6 | Дворовая территория многоквартирных домов: ул. Вокзальная д.4, ул. Преображенского д.2 г. Светлогорск. |
| 7 | Общественная территория: вблизи домов по ул. Аптечная, 3,5 г. Светлогорск |
| 8 | Общественная территория: вблизи дома по Калининградскому проспекту 92 г. Светлогорск. |
| 9 | Общественная территория: напротив Туристического центра, г. Светлогорск. |
|  | **Наименование (Адрес) территории 2021 г.** |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: п. Донское, ул. Янтарная 2, 4, 8 |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: г. Светлогорск, Калининградский проспект, 80 |
|  | **Наименование (Адрес) территории 2022 г.** |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома п. Донское, ул. Садовая, 3 |
| 2 | 2 Благоустройство территории с обустройством тротуара и пешеходной дорожки территории по адресу: г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, д.62 ориентир Майский проезд) |
| 3 | Благоустройство сквера «Бегущие дети» расположенного по ул. Калининградский проспект в г. Светлогорск Калининградской области |
|  | **Наименование (Адрес) территории 2023 г.** |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома Пионерская 26А |
| 2 | Благоустройство сквера напротив мирового суда, расположенного по ул. Калининградский проспект в г. Светлогорск Калининградской области |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Фруктовая 11 |
| 4 | Благоустройство общественных территорий парк Отрадное (пересечение Калининградский проспект с ул. Токарева) |
| 5 | Благоустройство общественной территории вблизи Калининградского проспекта 77А Светлогорского городского округа |
| 6 | Благоустройство территории с обустройством площадки для сушилки белья, по ул. Пионерская, д. 28 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

МО "Светлогорский городской округ"

от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на очередной финансовый 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | 4 кв. | | | Ответственный исполнитель,  участники | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия задачи 1: благоустройство общественных территорий Светлогорского городского округа. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов (закупок) | 13205032400185560244 | |  | | 2 | | 2 |  | | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» , МБУ«ОКС»  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
|  | Реализация мероприятия (количество общественных территорий) |  | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 2 | Задача 2. Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия задачи 2: благоустройство дворовых территорий Светлогорского городского округа | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов (закупок) | 13205032400200000244 | 2 | | 1 | |  | | |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» , МБУ«ОКС»  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
|  | Реализация мероприятия (количество дворовых территорий) |  | |  | | 2 | | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  МО "Светлогорский городской округ"  от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) достижения целей, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) | | |  | Отв. исполнитель, соисполнители МП |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Цель Программы: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» | количество благоустроенных территории «Светлогорский городской округ» (в год) | ед. | 3 | 3 | 1 | 1 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
| 2 | Задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача №1: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями | Общая площадь благоустроенных общественных территорий Светлогорского городского округа (нарастающим итогом) | Тыс. м2 | **482,164** | 482,43 | 482,6 | 482,6 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа», МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.1.1. | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий Светлогорского городского округа. | Площадь благоустроенных общественных территорий за год | тыс м2 | **0,934** | - | - |  |
| 2.1.2. | Демонтаж конструкций фундамента объекта неоконченного строительства | Количество объектов | ед | **1** |  |  |  | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.1.3. | Снос (демонтаж) построек нежилых зданий расположенных на общественных территориях | Количество объектов | ед |  | 2 |  |  |
| 2.2. | Задача №2: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | тыс м2 | 234,92 | 235,3765 | 235,3765 | 235,3765 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.2.1. | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий Светлогорского городского округа. | Площадь благоустроенных дворовых территорий за год | тыс м2 | 0,2 | 0,4565 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2   к постановлению администрации МО "Светлогорский городской округ"  от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СВЕДЕНИЯ о планируемых объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Всего в том числе: | **19 896,56** | **24 942,26** | **4 842,10** | **2 415,00** | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
| Средства местных бюджетов | **17 354,46** | **22 319,12** | **2 300,00** | **2 300,00** |
| Средства областного бюджета | **2 300,00** | **2 300,00** | **2 300,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **242,10** | **323,14** | **242,10** | **115,00** |
| 1. | Задача 1: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными общественными территориями | Всего в том числе: | 15 054,46 | 18 540,20 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Администрация МО «Светлогорский городской округ» МБУ ОКС «Светлогорского городского округа» |
| Средства местных бюджетов | 15 054,46 | 18 540,20 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 задачи 1: благоустройство общественных территорий Светлогорского городского округа. | Всего в том числе: | 15 054,46 | 18 540,20 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 15 054,46 | 18 540,20 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7.3. | Благоустройство территорий в г. Светлогорске Калининградской области для создания комфортной городской среды "Отрадное 2.0. Отрадное - территория легенд". Городской парк «Рододендрон-парк» | Всего в том числе: | 4 066,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», администрация Светлогорского городского округа  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 4 066,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Благоустройство общественных территорий (инициативное бюджетирование) | Всего в том числе: | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Разработка проектно-сметной документации | Всего в том числе: | 1 100,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», администрация Светлогорского городского округа  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 1 100,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Проектно-сметная документация \_парк у Храма | Всего в том числе: | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», администрация Светлогорского городского округа  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Проектно-сметная документация\_линейный сквер | Всего в том числе: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», администрация Светлогорского городского округа  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Благоустройство территории с обустройством тротуара и пешеходной дорожки территории по адресу: г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, д.62 ориентир Майский проезд) | Всего в том числе: | 1 047,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 1 047,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Благоустройство сквера «Бегущие дети» расположенного по ул. Калининградский проспект в г. Светлогорск Калининградской области | Всего в том числе: | 2 166,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 2 166,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Демонтаж объекта фундамента | Всего в том числе: | 6 374,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ«ОКС» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 6 374,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Благоустройство сквера расположенного по ул. Калининградский проспект в г. Светлогорск Калининградской области, напротив мирового суда | Всего в том числе: | 0,00 | 2 901,63 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 2 901,63 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Благоустройство общественных территорий парк Отрадное (пересечение Калининградский проспект с ул. Токарева) | Всего в том числе: | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ«ОКС» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Благоустройство общественной территории вблизи Калининградского проспекта 77А Светлогорского городского округа | Всего в том числе: | 0,00 | 9 162,20 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 9 162,20 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Снос (демонтаж) построек нежилых зданий расположенных на общественных территориях | Всего в том числе: | 0,00 | 2 083,37 | 0,00 | 0,00 | МБУ«ОКС» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 2 083,37 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача №2: Обеспечение населения Светлогорского городского округа благоустроенными дворовыми территориями | Всего в том числе: | 4 842,10 | 6 402,06 | 4 842,10 | 2 415,00 |  |
| Средства местных бюджетов | 2 300,00 | 3 778,92 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Средства областного бюджета | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 242,10 | 323,14 | 242,10 | 115,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий Светлогорского городского округа. | Всего в том числе: | 4 842,10 | 6 402,06 | 4 842,10 | 2 415,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местных бюджетов | 2 300,00 | 3 778,92 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Средства областного бюджета | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 242,10 | 323,14 | 242,10 | 115,00 |
| 2.1.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: п. Донское, ул. Садовая, 3. . | Всего в том числе: | 4 842,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местных бюджетов | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 242,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Пионерская 26А | Всего в том числе: | 0,00 | 4 499,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местных бюджетов | 0,00 | 1 959,26 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 239,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Фруктовая 11 | Всего в том числе: | 0,00 | 1 668,05 | 4 842,10 | 2 415,00 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местных бюджетов | 0,00 | 1 584,65 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 83,40 | 242,10 | 115,00 |
| 2.1.9. | Благоустройство территории с обустройством площадки для сушилки белья, по ул. Пионерская, д. 28 | Всего в том числе: | 0,00 | 235,01 | 0,00 | 0,00 | МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| Средства местных бюджетов | 0,00 | 235,01 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |